长住建发〔2022〕7号

长沙市住房和城乡建设局

关于下达《长沙市2022年市政基础设施项目计划》的通知

各区县（市）人民政府，各有关单位：

为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，践行强省会战略，经市人民政府同意，现将《长沙市2022年市政基础设施项目计划》印发给你们（以下称《计划》），并将有关事项通知如下：

一、总体情况

2022年全市市政基础设施项目共638个（其中续建项目344个、新建项目294个），预计项目总投资3004.98亿元（其中续建项目1995.05亿元、新建项目1009.93亿元），2022年年度预计投资565.90亿元（其中续建项目388.65亿元、新建项目177.25亿元，含储备目录项目）。其中：

（一）市本级项目共163个（续建项目95个、新建项目68个），预计总投资1638.41亿元，年度预计投资255.82亿元；

（二）区县级（6区及长沙县）项目共247个（续建项目136个、新建项目111个），预计总投资494.39亿元，年度预计投资161.07亿元；

（三）园区级（湖南湘江新区、长沙高新区、长沙经开区）项目共148个（续建项目71个、新建项目77个），预计总投资756.76亿元，年度预计投资88.58亿元；

（四）浏阳市及宁乡市项目共80个（续建项目42个、新建项目38个），预计总投资115.42亿元，年度预计投资60.43亿元。

储备目录中预备项目共251个，其中市本级项目51个、区县级项目（6区及长沙县）92个、园区级（湖南湘江新区、长沙高新区、长沙经开区）项目59个、浏阳市及宁乡市项目49个。前期研究项目共106个，其中市本级项目59个、区县级项目（6区及长沙县）14个、园区级（湖南湘江新区、长沙高新区、长沙经开区）项目32个、浏阳市及宁乡市项目1个。

二、有关说明

（一）《计划》按照市委市政府工作部署及长沙市政府投资建设项目管理有关规定明确的项目性质、统筹范围及“两级政府、两级建设”相关要求进行编制，其中6区1县及国家级园区范围内全部市政项目由长沙市统筹；宁乡市和浏阳市市政项目仅列入长沙市总体计划，计划调度及考核仍由两市按照现行体制自行组织开展。

（二）《计划》作为各级住建部门统筹调度及项目前期工作开展依据。《计划》实施过程中，如市政府有调整批示，则相应调整。

（三）按照《政府投资条例》（国务院令第712号）及《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发〔2020〕5号）相关规定，将可研暂未批准、资金暂未落实、相关手续未办理到位的新建项目编入《计划》储备目录；储备目录中的项目待条件成熟并满足《政府投资条例》相关要求后，即可自动调整进入《计划》。

（四）《计划》中的续建项目是指2021年及以前已开工，需在2022年继续推进实施的项目；新建项目是指在2022年新开工建设项目。上述项目将由发改部门根据全市经济社会发展需要统筹列入全市重大项目投资计划，原则上未列入续建和新建的项目不得进入我市2022年重大项目投资计划；预备项目是指在2022年开展前期工作并至少完成可研批复的项目；前期研究项目是指在2022年完成方案设计审查的项目。

（五）《计划》所列项目投资额为预估值，不作为投资控制依据。

三、工作要求

（一）压实责任。各区县（市）人民政府、各项目建设单位要根据计划安排，进一步细化工作任务、严格落实责任，确保按质按量完成全年计划目标。

（二）加强调度。根据《长沙市政府投资建设项目管理办法》有关规定，建立健全分级统筹调度机制，市、区县（市）、园区住建部门分工负责各自权属范围内市政项目统筹调度，由市住建部门负责归口管理。各项目单位按照市住建局工作安排，加强项目进度跟踪，按月将项目进展及存在问题统计并上报市住建局。

（三）做好服务。发改、自然资源和规划、生态环境、住房城乡建设、水利、征拆等相关部门要进一步提高项目服务意识、加强项目要素保障、优化项目实施环境，切实推进《计划》实施。

附件：

1、《长沙市2022年市政基础设施项目建设计划》；

2、《长沙市2022年市政基础设施项目储备目录》。

长沙市住房和城乡建设局

2022年2月23日

附件1：

长沙市2022年市政基础设施项目建设计划

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设性质 | 总体建设内容 | 起止年限 | 预估 总投资（万元） | 预估 2022年 年度投资（万元） | 资金 来源 | 2022年 主要建设内容 | 开工/竣工月份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市本级项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 长沙市城发集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 集团本部项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 新开铺路两厢片区改造及基础设施建设工程 项目 | 续建 | 北至黑石路，南至万家丽路，东至新开铺路，西至京广铁路，主要为片区拆迁和改造、土地平整、道路工程、排水工程等及相应的市政基础配套设施 | 2015-2023 | 1295801 | 85000 | 业主自筹 | 完成异地建设的配套道路等项目建设，并根据征拆进度拨付征拆款及5712厂征收补偿款 |  |  |
| 2 | 长沙市水利建设投资管理有限公司 | 西龙路及配套排水工程 | 续建 | 万家丽路至京港澳高速西辅道，全长2.83公里，路幅宽46米，城市主干道；新建西龙路扩容高排涵，包括上游接口、下游出江口、污水干管工程 | 2019-2023 | 116319 | 20000 | 业主自筹+财政 | 完成路基土方工程（拆迁影响段除外） |  |  |
| 3 | 长沙市水利建设投资管理有限公司 | 鸭子铺路 | 续建 | 东二环到万家丽路，全长0.8公里，路幅宽46米，城市主干道 | 2021-2022 | 9109 | 9000 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成建设 | 9月 |  |
| 4 | 长沙城投城乡开发建设有限公司 | 马栏山公园（Ⅱ期）向阳路、月岛路10kv财富Ⅰ回001#-020#杆线迁移 项目 | 续建 | 包含土建和电气两部分。土建部分包括新建工作井、环网柜基础，人行道、绿化拆除和恢复，管沟及工作井、基础土方开挖，电力埋管，管沟回填砂。电气部分包括井盖板设置标识牌，箱变、电力线路部分，新建智能环网柜、箱变 ，新装箱变计量装置，敷设高、低压电缆， 并且含新建信通设备与旧杆线拆除 | 2021-2022 | 900 | 800 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成建设 | 8月 |  |
| 5 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 暮坪湘江特大桥 | 续建 | 项目东起南部新城万家丽路与中意路交叉口以西800米，向西依次跨越京广铁路、规划一路、湘江大道、湘江、潇湘大道、观音湖路，终于坪塘大道以东768米。线路全长约4.416公里，桥梁全长约3.952公里，设计标准为一级公路兼顾城市道路功能 | 2021-2024 | 274107 | 49500 | 财政资金 | 部分主桥桩基、承台，及部分上部结构施工 |  |  |
| 6 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 新韶山南路（西湖路-昭山大道） | 续建 | 控规定位为城市主干道预留快速路条件，连接韶山路和湘潭昭山大道，项目北起西湖路，南至昭山大道，涉及上跨既有沪昆高铁一处，设计时速每小时60公里，全长约6.7公里 | 2021-2024 | 196317 | 35000 | 市财政 | 完成村道改路、涵洞施工；完成部分桥梁下部结构及部分上部结构施工（除涉铁标以外）；完成部分路基土石方 |  |  |
| 7 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 圭白路东延道路工程 | 续建 | 道路工程位于天心区牛角塘片区，地处绿心控制区范围，属市重点工程项目，道路西起中意路，沿线依次与杨梅路、松塘路、暮云大道和新梅南路平交，止于芙蓉南路。全长约2.45公里，路幅宽度36米，双向6车道，为城市主干路，设计速度为50公里/小时。一标段为中意路-暮云大道，长约0.98公里，二标段为暮云大道-芙蓉南路，长约1.47公里 | 2020-2024 | 48000 | 4000 | 业主自筹 | 一标段完成部分道路路基和排水工程。二标段调规入库后，启动前期工作 |  |  |
| 8 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 中意路（新岭路-伊莱克斯大道） | 续建 | 北起新岭路，南至伊莱克斯大道，道路全长 4.756公里，规划路幅宽 46～60米。其中新岭路～万家丽路规划路幅宽 60 米，万家丽路～伊莱克斯大道规划路幅宽 46 米，绿线宽 66米，道路等级为城市主干道，双向 8 车道设计，设计时速为 60公里/小时。综合管廊长度约为 4.757公里 | 2018-2023 | 202112 | 13000 | 业主自筹 | 一标段：完成新岭路-圭白路段道路市政管理职能移交 二标段：完成扫尾部分及剩余其他附属工程 三标段：完成黎塘路-伊莱克斯大道综合管廊主体及部分道路路基、排水工程 |  |  |
| 9 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 暮云大道（万家丽-圭白路） | 续建 | 城市次干道，长0.6公里，包括道路工程，交通设施工程、给排水工程、电力埋管敷设、绿化景观、照明设施等 | 2021-2024 | 7864 | 3000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 10 | 长沙北城发展有限公司 | 自安路 （沙坪路-前塘路） | 续建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，南起沙坪路，北至前塘路，全长约1500米，宽36米，为城市主干道 | 2021-2022 | 17170 | 5000 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成建设 | 6月 |  |
| 11 | 长沙北城发展有限公司 | 广胜路（前塘路-青竹湖路） | 续建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，起于前建路，止于青竹湖路，主干道，长1.318公里，宽36米 | 2021-2022 | 13482 | 5500 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成建设 | 6月 |  |
| 12 | 长沙北城发展有限公司 | 龙杉路 （广胜路-荷莲路） | 续建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，起于广胜路，止于荷莲路，次干路，长570米，宽26米 | 2021-2022 | 4408 | 3000 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 13 | 长沙北城发展有限公司 | 钟石路 （沙坪路-前塘路） | 续建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，起于沙坪路，止于前塘路，次干路，长922米，宽26米 | 2021-2022 | 8717 | 3000 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成建设 | 5月 |  |
| 14 | 长沙北城发展有限公司 | 竹塘路 （芋坡路-大安路） | 续建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，起于圩坡路，止于大安路，支路，长742米，宽14米 | 2021-2022 | 3291 | 700 | 业主自筹 | 完成建设 | 4月 |  |
| 15 | 长沙北城发展有限公司 | 棒冲路 （钟石路-长青路） | 续建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，城市支路，钟石路-长青路，长1260米，宽24米 | 2021-2022 | 6489 | 4213 | 业主自筹 | 完成建设 | 6月 |  |
| 16 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 红旗路 （战备路-绕城高速）道路工程 | 续建 | 北起战备路，南至绕城高速，长3.93公里，路幅宽度为60米，城市主干道，其中一期为红星大市场至绕城高速地面道路，二期为红星大市场至战备路地面道路。主线高架桥长3094米，双向6车道，设计速度为60公里/小时 | 2018-2022 | 153849 | 1000 | 市财政 | 完成扫尾并推进验收移交工作 | 3月 |  |
| 17 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 湘雅路过江通道工程 | 续建 | 西起岳华路，东接芙蓉中路，全长约4.18公里，包含隧道及地面道路两部分。隧道定位为城市主干道，其中过江段为双向六车道，分匝道后为双向四车道，匝道为单向单车道 | 2019-2023 | 532780 | 79200 | 市财政 | 1.盾构施工：2月底北线贯通；12月底南线掘进完成80% 2.河西明挖段：主体结构完成70% 3.河东明挖段：主体结构完成70% |  |  |
| 18 | 长沙城投铁路站场迁建开发有限公司 | 精英路 （潘家坪路—支路一） | 续建 | 道路起止范围北起潘家坪路，南至支路一，规划为城市支路，道路全长约1200米，路幅宽为20米，设计时速30公里/小时，其中旺龙路至支路一段约750米已完成建设，潘家坪路至旺龙路450米段尚未建设 | 2014-2022 | 45567 | 1500 | 自筹 | 完成潘家坪路-旺龙路段（450米）全部工程建设 | 12月 |  |
| 19 | 长沙城发光伏科技有限公司 | 城发光伏公司新建分布式光伏电站项目 | 新建 | 包括长沙黄花机场光伏车棚一体化项目（约4.37兆瓦）、长沙晓光汽车模具有限公司屋顶分布式光伏电站项目（约6米兆瓦） | 2022-2022 | 3898 | 3898 | 业主自筹 | 完成建设 | 2月 |  |
| 20 | 长沙北城发展有限公司 | 荷莲路（青竹湖路-大安路） | 新建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，起于青竹湖路，止于大安路，次干路，长约1.049公里，宽24米 | 2022-2023 | 5800 | 4500 | 业主自筹 | 完成部分路基建设 | 3月 |  |
| 21 | 长沙北城发展有限公司 | 大安路 （荷莲路-长青路） | 新建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，起于荷莲路，止于长青路，主干路，长约1.914公里，宽36米 | 2022-2023 | 19229 | 8459 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成部分路基建设 | 8月 |  |
| 22 | 长沙北城发展有限公司 | 钟石路 （青竹湖路-大安路） | 新建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，起于青竹湖路，止于大安路，次干路，长约1490米，宽26米 | 2022-2023 | 12353 | 3602 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成部分路基建设 | 9月 |  |
| 23 | 长沙北城发展有限公司 | 金钟路 （前塘路-长青路） | 新建 | 该道路为集聚区的配套道路项目，前塘路-长青路，长约2000米，宽18米，城市支路 | 2022-2023 | 8537 | 3165 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成部分路基建设 | 9月 |  |
| 24 | 长沙北城发展有限公司 | 白沙河整治及景观 | 新建 | 该道路为集聚区的配套基础设施及环境整治项目，全长约2.163公里，河沟宽5-20米，集雨面积4.79公里2，IV级水利工程 | 2022-2023 | 19041 | 8884 | 业主自筹 （含专项债资金） | 完成部分土方工程 | 9月 |  |
| 1.1.2 高铁会展片区项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 长沙至茂地产有限公司 | 长沙会展新城公交综合体项目 | 续建 | 位于金桂路和香木路西北面，计容建筑面积37075 平方米 | 2020-2024 | 66397 | 27000 | 业主自筹 | 塔楼结构完成至16层 |  |  |
| 26 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 湘府东路（浏阳河-黄兴大道，含湘府路浏阳河大桥） | 续建 | 西起浏阳河西，东至黄兴大道，长约5493米，宽100米，城市快速路，采用主线高架桥+辅道的快速化设计 | 2020-2025 | 302501 | 40000 | 业主自筹 | 完成湘府东路跨浏阳河大桥的桥梁合拢，浏阳河-黄兴大道段启动建设 |  |  |
| 27 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 黄江大道（滨河东路-东六线） | 续建 | 西起滨河东路，东至东六线，长约4989米，路幅宽46米，城市主干道 | 2017-2022 | 78223 | 6000 | 业主自筹 | 完成建设 |  |  |
| 28 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 会展核心区金桂路、香樟东路及中轴大道新建旁侧绿带建设工程 | 续建 | 新建劳动东路南侧局部段、中轴大道南侧绿带、香樟东路、金桂路局部路段4条旁侧绿带 | 2020-2023 | 10348 | 6138 | 业主自筹 | 完成已交地部分建设 |  |  |
| 29 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 敢胜垸防洪堤整治工程（湘府东路-香樟东路、劳动东路-榨山港口段） | 续建 | 南起湘府东路，北至榨山港，包括湘府东路至香樟东路、劳动东路至榨山港两段，长约5.9公里 | 2018-2023 | 88693 | 1000 | 业主自筹 | 完成主堤身建设，剩余部分与景观同期施工 |  |  |
| 30 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 敢胜垸防洪堤整治工程（榨山港口-王山） | 续建 | 榨山港浏阳河口至王山，长约6.7公里 | 2019-2023 | 45726 | 400 | 业主自筹 | 完成建设（除东六线-东八线基本农田影响范围外） |  |  |
| 31 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 片区高压电力杆线迁改项目（220KV星树线和星林线ⅠⅡ回） | 续建 | 220KV星树线ⅠⅡ回长度约6千米，铁塔18座；220KV星林线ⅠⅡ回长度约6千米，铁塔22座 | 2021-2022 | 28529 | 28529 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 32 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 片区高压电力杆线迁改项目（35KV黄冶仙线） | 续建 | 35KV黄冶线长度约10.4千米，铁塔12座，电杆71根 | 2020-2022 | 2423 | 2123 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 33 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 金桂路跨浏阳河大桥 | 续建 | 南起劳动路交叉口以北，北接火焰路，长约1400米，其中浏阳河大桥主桥长约248米 | 2021-2023 | 47151 | 16000 | 业主自筹 | 完成部分上部结构，主桥下部结构 |  |  |
| 34 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 国际交流区及周边配套道路项目 | 续建 | 1.松树山路（滨河东路-劳动东路）道路长1067米，路幅宽度18米。 | 2021-2022 | 30312 | 12000 | 业主自筹 | 松树山路、文浦路、安居路、都天庙路、教育路基本完成建设；金太路、箭道坪路完成主体工程建设 | 9月 |  |
| 35 |  |  | 续建 | 2.文蒲路（滨河东路-兴盛路）道路长517米，路幅宽度18米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 续建 | 3.教育路（滨河路-敢胜路）道路长494米，路幅宽度18米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 续建 | 4.安居路（滨河路-都天庙路）道路长260米，路幅宽度18米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 续建 | 5.都天庙路（松树山路-高塘坪路）道路长806米，路幅宽度18米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 续建 | 6.金太路（滨河东路-劳动东路）南起劳动东路，北至滨河东路，总长约900米，路幅宽18米，城市支路。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 续建 | 7.箭道坪路（含金箭路），北起劳动东路，南至金箭路。其中箭道坪路长750 米，金箭路长150米，路幅宽度均为16米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 高铁新城片区地铁消防站建设工程（暂定名） | 续建 | 位于高铁新城片区会展路与香木路交叉口的西北角地块内，净用地面积为7612平方米 | 2021-2022 | 8673 | 6900 | 业主自筹 | 基本完成建设 | 12月 |  |
| 42 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 清水塘路（金桂路-金太路） | 新建 | 清水塘路（金桂路-金太路）道路长691米，路幅宽度36米 | 2022-2023 | 10384 | 3884 | 业主自筹 | 完成部分土路基建设 | 9月 |  |
| 1.1.3 先导集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 长沙湘江新城投资有限公司 | 银松路 | 续建 | 北起银星路，南至银江路，长820米，宽18米，主要包括路基、路面、排水、中水、亮化、电力埋管、交通设施及人行道附属工程、海绵城市等 | 2021-2022 | 5830 | 530 | 开发收益返还 | 完成建设 | 9月 |  |
| 44 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙高铁西城市政配套项目 | 续建 | 1、西高架匝道（郭亮路-站房）：路幅宽12米，长度约3.2公里 | 2021-2025 | 51600 | 3000 | 望城区 财政 | 启动与铁路合建节点控制工程，完成控制节点桥墩基础建设 |  |  |
| 45 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙高铁西城马桥河路东组团市政配套项目 | 续建 | 1、祺瑞路（马桥河路-沿河东路）：宽约30米，长度约570米 | 2021-2025 | 23000 | 8500 | 望城区 财政 | 完成祺瑞路、祥瑞路、裕瑞路、金沿路、桐林坳坳路合规段路基及约40%路面建设 |  |  |
| 46 |  |  | 续建 | 2、祥瑞路（马桥河路-沿河东路）：宽约25米，长度约390米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 续建 | 3、裕瑞路（马桥河路-沿河东路）：宽约20米，长度约380米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 续建 | 4、桐林坳路（裕瑞路-金沿路）：宽约25米，长度约960米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 续建 | 5、金沿路（黄金大道-沿河东路）：宽约20米，长度约540米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙高铁西城涉铁市政配套项目 | 续建 | 1.金岭路（西高架南线-站前北路）：路幅宽30米，长度约380米 | 2021-2024 | 29800 | 10000 | 望城区 财政 | 与铁路建设进度同步 |  |  |
| 51 |  |  | 续建 | 2.金山路（站前南路-站前北路）：路幅宽30米，长度约350米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 续建 | 3.金河路（站前南路-站前北路）：路幅宽30米，长度约380米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 续建 | 4.郭亮路（西高架南线-站前北路）：路幅宽30米，长度约360米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 长沙中建国际高铁西产业城投资有限公司 | 长沙高铁西站产业新城一期项目市政综合配套工程（ppp项目） | 续建 | 1.站前北路（金岭路—马桥河路）宽约42米，长度约2200米 | 2021-2025 | 200806 | 51700 | 业主自筹 | 站前北路：全段路面工程80%；附属工程70%；站前南路：根据建设时序暂不动工；东高架匝道：全段桩基工程80%，下部结构20%；沿河路：暂不启动建设 |  |  |
| 55 |  |  | 续建 | 2.站前南路（站前东路-马桥河路）宽约50米，长度约1100米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 续建 | 3.东高架匝道（马桥河路-站房）宽约12米，长度约4200米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 续建 | 4.沿河路（望城大道-沿河东路）宽约28米，长约1540米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙高铁西站综合客运枢纽 | 续建 | 委托铁总建设部分：包含站前东西路（市政部分）宽约30米、长约1公里，铁路桥下市政停车场的机电及装饰、城市通廊的机电及装饰、东西高架落客车道、站前东西路（涉铁部分框架涵）、城市落客平台（站前北路-站房范围）等；片区自建部分：长途蓄车场，出租蓄车场等片区自建部分 | 2021-2025 | 101200 | 25000 | 望城区财政（含专项债） | 1.委托铁总建设部分与铁路同步建设 2.自建部分完成初步设计 |  |  |
| 59 | 长沙中建国际高铁西产业城投资有限公司 | 长沙高铁西站基础设施与公共服务配套项目包（ppp项目） | 续建 | 1.站前绿轴（含城市平台）祺瑞路以南区域面积约39260平方米 2.地下空间：地下停车场及通道等地下基础设施 3.黄金河北组团：黄金河田园生态管理用房占地面积约9300平方米 | 2021-2025 | 83600 | 16000 | 业主自筹 | 站前主轴及北广场配套停车场：视设计情况完成地下室工程70%；管理用房：完工 |  |  |
| 60 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖公交首末站 | 续建 | 办公楼（含调度室、充电桩办公室、管理办公房及值班房、消防监控室等功能，视情况配置一定面积对外经营的当街商业铺面）、停车场等 | 2021-2023 | 5100 | 3000 | 业主自筹 | 完成主体及外装饰工程 |  |  |
| 61 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合治理工程（雅河段） | 续建 | 本项目为洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合治理工程，占地约106.5公顷，主要内容包括水资源利用与分配、再生水厂尾水净化工程、雅河周边雨水排口改造、沉水植物种植、水体生态环境构建、附属配套设施 | 2021-2022 | 400 | 200 | 新区财政 | 完成建设 | 12月 |  |
| 62 | 湖南先导洋湖再生水有限公司 | 洋湖再生水厂（三期） | 续建 | 规模10万吨/日，建设内容主要包括预处理、生化处理、深度处理、污泥处理、紫外消毒等建构筑物，以及管网工程、绿化工程等 | 2021-2023 | 59000 | 14000 | 业主自筹 | 完成主体建设 |  |  |
| 63 | 湖南先导洋湖再生水有限公司 | 洋湖再生水厂三期配套人工湿地项目（洋湖湿地公园科普基地项目） | 续建 | 规模10万吨/日，建设内容主要包括潜流湿地，生物塘等，以及配套绿化景观工程 | 2021-2023 | 21300 | 18555 | 业主自筹 | 完成潜流湿地、生物塘工艺段施工 |  |  |
| 64 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 南三环绿带（靳江河-潇湘南大道东沿线段） | 续建 | 原0-60米宽度已完成建设，本次建设范围为靳江河至坪塘大道剩余60-100米宽度，长约2200米，面积约8.7万平方米，建设内容主要包括：道路工程、绿化工程、景观工程、铺装工程、给排水工程、亮化工程、土石方工程等 | 2021-2023 | 5800 | 1800 | 新区财政、片区成本 | 除拆迁段外全部完成建设 |  |  |
| 65 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 北津城路（银杉路-潇湘大道） | 续建 | 银杉路-潇湘路段，长约546米，宽30米，城市次干道 | 2021-2022 | 2700 | 1900 | 开发收益返还 | 完成建设 | 10月 |  |
| 66 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 三汊矶变10KV配套路由工程 | 续建 | 三汊矶变10KV配套路由工程： 1.银杉路电力埋管（银盆北路-北津城路），长度约850米，新建10KV电力埋管12孔 2.北津城路电力埋管（银杉路-滨江景观带），长度约600米，新建10KV电力埋管20孔 | 2021-2022 | 1000 | 200 | 新区财政 | 完成建设 | 9月 |  |
| 67 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 滨江智慧交通建设 （一期） | 续建 | 项目范围北至福元路大桥，南至银盆岭大桥，东至湘江，西至银杉路，规划核心区域面积约3.6平方公里，建设停车诱导系统，停车共享平台，实现停车场数据对接 | 2020-2022 | 1100 | 260 | 新区财政 | 完成建设 | 3月 |  |
| 68 | 长沙市 新河三角洲开发建设 有限公司 | 谷山山体公园及岳麓区C05-B23/B24地块公共文化广场建设项目 | 续建 | 谷山山体公园位于银杉路与北津城路交汇处西北角，占地面积约35550.67平方米，拟完成山体修坡、山体支护、挡土墙、上山通道、绿化种植、给排水系统、夜间照明、弱电、配套设施等建设任务 公共文化广场项目位于北津城路与银杉路交汇处西南角，项目用地面积约9576米2，包含山体修坡、山体支护、挡土墙、园林景观、植物种植、给排水系统、电气工程、弱电、配套设施等建设任务 | 2021-2022 | 1600 | 1500 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 69 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | （电力630）洋湖莲山变电站配套 工程 | 新建 | 十孔管道敷设3.5公里、高压电缆6根3.5公里 | 2022-2022 | 4157 | 4027 | 新区财政 | 完成建设 | 3月 |  |
| 70 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖片区城市环境整治工程（一期、二期）二标 | 新建 | 洋湖片区重要干道及部分次干路、支路的道路综合品质提升 | 2022-2023 | 9000 | 5000 | 新区财政、片区成本 | 主干道提质基本完成 | 8月 |  |
| 71 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 湘江新区规划档案中心景观工程 | 新建 | 对规划档案中心周边进行提质改造 | 2022-2022 | 1100 | 1100 | 新区财政 | 完成建设 | 12月 |  |
| 72 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 双河路 | 新建 | 项目东起滨江景观道，西至银杉路，全长946.5米，设计路幅宽18米 | 2022-2023 | 3571 | 1000 | 业主自筹 | 进行路基施工 | 12月 |  |
| 1.2 长沙市轨道集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 集团本部项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通6号线工程 | 续建 | 起于谢家桥站，止于黄花机场T1T2站，线路全长48.11公里，共设车站34座 | 2017-2022 | 3694302 | 380000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 实现初期运营 | 6月 |  |
| 74 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长株潭城际轨道交通西环线一期工程（全线） | 续建 | 起于地铁3号线一期终点山塘站（不含），止于沪昆高铁湘潭北站。线路全长17.29公里，共设车站8座 | 2019-2023 | 958820 | 200000 | 长沙市（含区县）及湘潭市财政、业主自筹 | 基本完成机电工程、装修工程施工 |  |  |
| 75 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通1号线北延一期工程 | 续建 | 起于开福区政府站（不含），止于金盆丘站，线路全长9.84公里，共设车站5座 | 2020-2024 | 599065 | 120000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 基本完成车站主体结构施工，开始区间工程施工 |  |  |
| 76 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通2号线西延二期工程 | 续建 | 起于长沙西站，止于梅溪湖西站（不含），线路全长13.82公里，共设车站11座 | 2020-2025 | 1199962 | 160000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 开展车站主体结构施工 |  |  |
| 77 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通6号线东延段工程 | 续建 | 起于在建6号线黄花机场T1T2站（不含），止于黄花机场T3站。线路全长4.22公里，共设车站1座 | 2021-2025 | 279947 | 25000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 开展车站主体结构及盾构区间施工 |  |  |
| 78 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙磁浮东延线接入T3航站楼工程 | 续建 | 自长沙大道与临空大道西北侧既有长沙磁浮快线接出，接入拟建T3航站楼，线路全长4.454公里，共设车站2座 | 2021-2025 | 272136 | 80000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 开展车站主体结构及盾构区间施工 |  |  |
| 79 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通7号线一期工程（云塘站—五里牌站） | 续建 | 起于云塘站，止于五里牌站，线路全长16.836公里，共设车站16座 | 2021-2027 | 1635796 | 71000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 开展交通疏解、绿化迁移、管线迁改及车站围护结构施工 |  |  |
| 80 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通第二控制中心 | 续建 | 位于高铁会展新城片区杜花路与黎托路交汇处西北地块内。含全市轨道交通线网及指挥中心等针对全线网系统的相关功能。项目总用地面积8021.75平方米 | 2019-2022 | 73749 | 8000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 完成即有线网NCC系统一期工程建设 | 6月 |  |
| 81 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通6号线结构共建工程 | 续建 | 起点为德政西街，终点为古曲路以东，主线设置隧道下穿马王堆路、万家丽路和嘉雨路，项目全线长度1860米，其中隧道段全长1421.5米 | 2020-2024 | 79931 | 15000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 完成部分主体结构施工 |  |  |
| 82 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通八方山110KV输变电工程 | 续建 | 项目位于杜鹃路与金星北路辅路十字路口西北侧，紧邻长株潭城际铁路八方山站出入口及风亭布置，占地约3900平方米 | 2021-2022 | 23910 | 6000 | 市、区（县）财政分摊、业主自筹 | 完成建设 | 6月 |  |
| 83 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通2号线一期及西延一期工程信号系统更新改造 工程 | 续建 | 包括1处控制中心、1处车辆段、1处维修中心及32列车信号系统改造及由改造引起的建筑（含装修）、机电设备等配套专业、与其他线（1 号线、4 号线）联络线信号系统的改造 | 2021-2024 | 47659 | 10000 | 政府专项资金 | 完成部分机电设备安装 |  |  |
| 84 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 3号线一期阜埠河站-湖南大学地下过街通道工程 | 新建 | 连接湖南大学教学楼跟天马公寓间跨阜埠河路地下通道，长约229米，宽6.2米-10.2米，高4.5米 | 2022-2023 | 4001 | 400 | 业主自筹 | 开工建设 | 12月 |  |
| 85 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通2号线增购列车项目 | 新建 | 增购B型车6列36辆及配套的通信 | 2022-2023 | 26682 | 20000 | 业主自筹 | 12月车辆到货 | 12月 |  |
| 1.2.2 武广片区项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 武广公司 | 合丰路道路工程 | 续建 | 京港澳高速东辅道至川河路，长约2066米（其中涉铁段长约82米），宽26米 | 2021-2022 | 1900 | 1900 | 业主自筹 | 基本完成建设（含涉铁段） | 12月 |  |
| 87 | 武广公司 | 合丰垸浏阳河风光带建设工程 | 续建 | 起于圭塘河口终于湘府东路，总长约10公里，净用地面积约86.7万平方米 | 2019-2022 | 65429 | 5100 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 88 | 武广公司 | 花侯北路浏阳河桥（合丰路-望龙路）建设 工程 | 续建 | 长约1745.4米，南起合丰路，北至望龙路，规划标准路幅宽36米，设计车速为50公里/小时，项目含道路、桥梁、排水、管线综合、交通设施、景观及亮化工程 | 2020-2022 | 59981 | 16000 | 业主自筹 | 完成桥梁上部结构、路基、排水工程 | 12月 |  |
| 89 | 武广公司 | 劳动东路过浏阳河220kv电缆隧道工程（川河路-滨河路） | 续建 | 长约1.1千米，隧道直径3米，敷设220kv线路5回，110kv线路5回 | 2020-2022 | 6844 | 2000 | 业主自筹 | 完成建设 | 6月 |  |
| 90 | 武广公司 | 京港澳高速公路东辅道（粟塘路-京港澳高速公路雨花互通匝道）道路工程 | 续建 | 道路长0.611千米，宽度30米 | 2021-2022 | 3723 | 2500 | 业主自筹 | 基本完成建设 | 12月 |  |
| 91 | 武广公司 | 机场高速南辅道（黎托路-京港澳匝道）道路工程 | 续建 | 道路长度1.151千米，宽度24米 | 2021-2022 | 2145 | 1500 | 业主自筹 | 基本完成建设 | 12月 |  |
| 92 | 武广公司 | 长托公园 | 续建 | 项目位于高铁新城片区，总占地面积约为7.98万平方，包含有土方、景观、绿化、水电、建筑等 | 2021-2023 | 10239 | 6000 | 业主自筹 | 完成土方工程、配套用房及部分园建绿化工程 | 12月 |  |
| 93 | 武广公司 | 合阳路（川河路-机场高速北辅道）道路 工程 | 续建 | 川河路至火焰路长390米，宽24米；火焰路至机场高速北辅道长1020米，宽20米 | 2021-2023 | 4089 | 3000 | 业主自筹 | 完成部分路段建设 | 12月 |  |
| 1.3 长沙市交通集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 长沙市湘行交通建设管理有限公司 | 湘江大道新港铁路专用线西辅道（规划五路） | 续建 | 建设内容主要包括道路、排水、照明、景观、人行天桥和交通工程等内容 | 2021-2022 | 13404 | 6000 | 业主单位、市城发集团及金霞经开区分担 | 完成建设 | 10月 |  |
| 95 | 长沙市湘行交通建设管理有限公司 | 长益复线至兴联路大通道工程 | 续建 | 建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水及管线改迁、交通安全设施、监控、亮化照明、景观绿化等 | 2021-2025 | 379284 | 100000 | 市财政 | 完成桥梁基础及下部结构、征地拆迁、绿化迁移、管线改迁 |  |  |
| 96 | 市交通集团（新港公司） | 长沙新港（三期） 铁路专用线工程 | 续建 | 新建铁路专用线4.48公里，铺轨7.7公里，配套建设通信、信号、信息及灾害监控、电力及电力牵引供电工程；新建配套仓库、库房建筑面积约2.6万平米，新建堆场约4万平米 | 2019-2022 | 51000 | 3100 | 业主自筹 | 完成铁路工程土建扫尾、接轨站四电部分施工，具备专用线通车条件；完成配套房建工程二次装修，具备生产、办公入驻条件 | 10月 |  |
| 97 | 市交通集团（长湘公司） | 湘雅路公共停车综合体（长湘公共停车综合体） | 续建 | 总建筑面积约16万平方米，地下建设社会公共停车场及配套，缓解湘雅医院及省卫健委停车难问题 | 2021-2026 | 250000 | 20000 | 业主自筹 | 完成基坑支护及部分土方开挖 |  |  |
| 1.4 长沙市水业集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 长沙供水有限公司 | 做靓社区泵房提质改造工程 | 续建 | 长沙市内六区二次供水泵房进行环境、安防、信息化等方面的改造 | 2020-2022 | 21000 | 10000 | 业主自筹 | 完成计划内长沙市内六区二次供水泵房提质改造 | 12月 |  |
| 99 | 长沙供水有限公司 | 乡村振兴城乡供水一体化工程 | 续建 | 天心区农村安全饮水供水建设 | 2020-2022 | 5000 | 3000 | 业主自筹+区级政府补助 | 完成暮云街道莲花村、南托街道滨州新村、中意水厂管网改造 | 12月 |  |
| 100 | 长沙供水有限公司 | 城区供水管网改扩建工程（2020-2022） | 续建 | DN100管径以上与市政主干道及大于（且不包括）26米的次干道的配套新建给水管道工程 | 2020-2022 | 52300 | 15000 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 101 | 长沙供水有限公司 | 老旧管网改造工程 （2022） | 续建 | 新河水厂管道内衬及其他老旧城区管网改造 | 2021-2022 | 7000 | 5000 | 业主自筹 | 完成新河水厂管道内衬及其他老旧城区管网改造 | 12月 |  |
| 102 | 长沙供水有限公司 | 雷锋水厂原水管线工程 | 新建 | 新建管线，沿景园路—含浦大道—象嘴路—桃花岭—海桐路一木槿路等路段敷设，全长约16.3公里，管径为DN2200 | 2022-2023 | 107870 | 50000 | 业主自筹 | 完成施工图、施工组织设计中相应建设内容 | 5月 |  |
| 103 | 长沙湘江环境科技有限公司 | 长善垸污泥深度脱水设施改扩建 工程 | 新建 | 扩建污泥处理规模350吨/日，完成一期部分改造工程 | 2022-2023 | 20100 | 6000 | 业主自筹 | 完成高压带式脱水、污泥接收传输系统、除臭系统、泥料仓等建设 | 5月 |  |
| 1.5 长沙市公建中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 雅塘冲路（韶山路-圭塘路） | 续建 | 城市次干道，包含道路、排水、绿化、电力、交安设施等工程 | 2018-2023 | 67326 | 8000 | 市财政 | 二期在雨花区政府完成拆迁后及用地手续前提下，我中心启动建设，完成部分路基及排水工程 |  |  |
| 105 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 杨家湾撇洪渠水系改造项目 | 续建 | 杨家湾撇洪渠两厢城市环境提质改造及明渠整治工程；内涝区域排水改造工程；京珠东辅道雨、污水管涵下游接入西龙路段排水工程 | 2020-2022 | 12317 | 4000 | 属地区 级财政 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 106 | 长沙市土地储备中心 | 青竹湖统征储备地块配套路网 | 新建 | 项目位于开福区青竹湖街道，包括7条城市道路：栗塘路、刘塘路、瓦寒路、新塘路、南一路、茶园路、丝塘路 | 2022-2023 | 20000 | 7000 | 市财政 | 完成街区协同设计，完成土方工程、路基工程、排水工程、电力埋管工程等建设 | 1月 |  |
| 107 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 远大路（星沙大道-芙蓉区界）拓改工程 | 新建 | 按规划主干道标准拓宽改造远大路（星沙大道-芙蓉区界），全长1450米 | 2022-2023 | 48598 | 5000 | 市、区两级财政 | 完成管线迁改、部分路基及排水施工 | 10月 |  |
| 108 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湖南工商大学跨桐梓坡路过街天桥 | 新建 | 桥梁全长59.0米，跨径为50.0米，跨桐梓坡路 | 2022-2022 | 5144 | 5144 | 市财政、湘江新区财政、岳麓区财政 | 完成项目建设 | 1月 |  |
| 1.6 长沙市城管局项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 长沙市新奥燃气项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 长沙新奥燃气有限公司 | 黄桥大道（岳麓大道-梅溪湖西延线）高压燃气工程 | 续建 | 长度约10.7公里DN900高压燃气管道 | 2021-2022 | 8000 | 5000 | 企业自筹 | 全线完成并竣工 |  |  |
| 1.8 长沙市住建局项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 长沙市联泰水质净化有限公司 | 岳麓污水处理厂三期扩容工程 | 续建 | 扩建规模15万吨/日，总处理规模达到60万吨/日，出水执行准Ⅳ类 | 2019-2022 | 43624 | 9856 | 企业自筹 | 完成剩余土建和安装工程施工 | 6月 |  |
| 111 | 长沙中科成污水净化有限公司 | 长沙市金霞污水处理厂扩容提标 项目 | 续建 | 拆除原有建构筑物，新建粗格栅及曝气沉砂池、生物池及二沉池（8万吨/日1组，11万吨/日2组）、综合提升泵房、综合楼、鼓风机房、活性砂滤池、反硝化生物滤池、紫外线消毒渠、污泥脱水间等 | 2021-2023 | 91209 | 34000 | 企业自筹 | 二期22万吨/日主要单体主体完成，设备基本合同签订，部分设备到货 |  |  |
| 112 | 湖南鑫远环境科技有限公司 | 开福污水处理厂提标改造及扩建 工程 | 续建 | 扩建15万吨/日处理规模，提标原30万吨/日处理规模，总处理规模达到45万吨/日，出水执行准Ⅳ类 | 2019-2022 | 69000 | 6000 | BOT融资 | 二期BAF系统改造；园林绿化及厂区道路修复；调试及进入商业试运行 | 12月 |  |
| 113 | 长沙市 城区排水 事务中心 | 赵洲港六泵站精美长沙建设项目 | 新建 | 1.建筑修复；2.泵站设施提升；3.泵站绿化4.道路及铺装；5.给排水及海绵城市建设；6.夜景亮化7.泵站智能系统；8.泵站其他设施 | 2022-2022 | 2600 | 2600 | 财政资金 | 1建筑修复；2 泵站设施提升；3 泵站绿化；4道路及铺装；5 给排水及海绵城市建设；6 夜景亮化；7 泵站智能系统； 8 泵站其他设施 | 3月 |  |
| 1.9其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 长沙中建 城投管廊建设投资有限公司 | 高铁新城湘府东路综合管廊工程 | 续建 | 西起滨河路，东至东四线，全长约2.95公里，管廊布置在道路北侧绿化控制带类，截面形式为三舱（高压电力舱、综合舱、燃气舱），内部容纳有220kV和110kV高压电力电缆，10kV电力电缆、给水、中水、燃气管线 | 2020-2022 | 32618 | 20000 | 社会投资 | 完成综合管廊主体及附属设施 | 12月 |  |
| 二、区县项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 开福区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 湖南金霞 发展集团 | 安塘路 | 续建 | 城市支路，广胜路-竹塘路，长460米 | 2021-2023 | 5442 | 1400 | 自筹 | 完成部分土方外运 |  |  |
| 116 | 湖南金霞 发展集团 | 湘君路 | 续建 | 城市支路，广胜路-竹塘路，长459米 | 2021-2023 | 5263 | 1600 | 自筹 | 完成部分土方外运 |  |  |
| 117 | 湖南金霞 发展集团 | 鹅羊山公园 | 续建 | 1、湘江大道东侧绿地（鹅羊山公园段）综合整治 2、创远小学西北角边坡治理工程； 3、鹅羊山入口城市公园（芙蓉北路西侧） 4、北庄路南侧游园工程（北庄路与怡乐路交叉口南侧） | 2021-2023 | 6390 | 4800 | 自筹 | 完成部分绿地及整治工程 |  |  |
| 118 | 湖南金霞 发展集团 | 成功路 | 续建 | 城市支路，大明路-汤冲路，长465米 | 2021-2023 | 5627 | 1400 | 自筹 | 完成部分土方外运 |  |  |
| 119 | 湖南金霞 发展集团 | 明秀路 | 续建 | 高岭路-玉轩路，长327米 | 2021-2023 | 5146 | 3000 | 自筹 | 完成水稳施工 |  |  |
| 120 | 湖南金霞 发展集团 | 芦湾路 | 续建 | 金盆大道-金椅路，长408米 | 2021-2022 | 5792 | 5000 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 121 | 长沙开福城市建设投资有限公司 | 金阳路 | 续建 | 金帆路至冲北路段道路全长320米，规划路幅宽度为20米 | 2021-2023 | 2400 | 1200 | 自筹 | 完成路基施工 |  |  |
| 122 | 长沙开福城市建设投资有限公司 | 冲北路 | 续建 | 金阳路至栖凤路段，全长约262米，规划路幅宽度为26米 | 2021-2023 | 1800 | 200 | 自筹 | 完成路基施工 |  |  |
| 123 | 区公建中心 | 家园路（滨河北路-渔业路） | 续建 | 北起滨河北路，南至渔业路，长376 米，宽16米 | 2021-2023 | 5897 | 1800 | 区财政 | 完成部分水稳施工 |  |  |
| 124 | 区公建中心 | 腰塘路（斗门路-长阴路） | 续建 | 斗门路至长阴路，长约 260米，宽16米 | 2020-2022 | 700 | 490 | 区城投 | 完成建设 | 12月 |  |
| 125 | 金霞发展 集团 | 广顺路 | 续建 | 铁港北路—开福大道，长550米，宽18米 | 2021-2022 | 2853 | 1141 | 自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 126 | 金霞发展 集团 | 金霞路 | 续建 | 青竹湖路—金塘路，全长约685米，宽26米 | 2021-2022 | 6130 | 2452 | 自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 127 | 金霞发展 集团 | 沙坪路 | 续建 | 自安路—金霞路，全长1172米，宽26米 | 2021-2022 | 9986 | 3994 | 自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 128 | 金霞发展 集团 | 汤家湖路道路工程 | 续建 | 芙蓉北路—湘江北路，长800米，宽60米 | 2021-2022 | 16368 | 15000 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 129 | 金霞发展 集团 | 霞凝路道路工程 | 续建 | 湘捞路—柏曹路，长655米，宽36米 | 2021-2023 | 11761 | 10000 | 业主自筹 | 完成部分水稳施工 |  |  |
| 130 | 金霞发展 集团 | 鹅秀东路道路工程 | 续建 | 芙蓉北路-秀东路，长433米，宽36米 | 2021-2023 | 8480 | 6000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 131 | 金霞发展 集团 | 秀东路北段道路工程 | 续建 | 翠城路-鹅秀路，长888，宽36米 | 2021-2023 | 16058 | 14000 | 业主自筹 | 完成部分水稳施工 |  |  |
| 132 | 金霞发展 集团 | 秀东路南段道路工程 | 续建 | 天鹅大道-登铭路，长490米，宽36米，拉通片区雨污水主通道 | 2021-2023 | 8507 | 5100 | 业主自筹 | 完成部分雨污水沟槽施工 |  |  |
| 133 | 金霞发展 集团 | 母山路道路工程 | 续建 | 戴家河路-秀峰大道，长490米，宽26米 | 2021-2023 | 5999 | 3600 | 业主自筹 | 完成综合管线施工 |  |  |
| 134 | 金霞发展 集团 | 枫树湾路道路工程 | 续建 | 开福大道-裕兴路，长390米，宽26米 | 2021-2023 | 5976 | 3000 | 业主自筹 | 完成部分路基施工 |  |  |
| 135 | 金霞发展 集团 | 荷莲路道路工程 | 新建 | 大安路-安塘路，长697米，宽26米 | 2022-2023 | 7379 | 5200 | 业主自筹 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 136 | 区公建中心 | 新欣路污水管检修疏浚提质工程 | 新建 | 对新欣路污水管勘测、检修、疏浚 | 2022 | 550 | 385 | 区财政 | 完善前期手续，启动建设 | 7月 |  |
| 2.2 天心区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 天心区公建中心 | 丽江路 | 续建 | 城市次干道，长100米，宽20米 | 2019-2023 | 10000 | 3000 | 区财政 | 完成部分建设 |  |  |
| 138 | 区公建中心 | 黄土岭路 | 新建 | 南沿路至规划支路，长380米，宽18米 | 2022-2023 | 5000 | 4900 | 区财政 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 139 | 区公建中心 | 招月路 | 新建 | 蓝天路至披塘路。城市支路，长250米，宽20米 | 2022-2023 | 5000 | 4900 | 区财政 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 140 | 湖南天长置业有限公司 | 仙菇岭路 | 新建 | 城市次干道，总长度600米，路幅宽度30米，西起汇金路，东至花仙路 | 2022-2023 | 5000 | 4900 | 自筹 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 141 | 湖南天长置业有限公司 | 环岭路 | 新建 | 城市次干道，总长度257米，路幅宽30米，北起雨花边界，南至仙菇岭路 | 2022-2023 | 5000 | 4900 | 自筹 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 142 | 长沙珑悦置业有限公司 | 枫香路 | 新建 | 石竹路至新姚路，长638米，宽20米 | 2022-2023 | 7600 | 7500 | 区财政、自筹 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 143 | 长沙珑悦置业有限公司 | 金桂路 | 新建 | 友谊路至枫香路，长300米，宽20米 | 2022-2023 | 5000 | 4900 | 区财政、自筹 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 144 | 湖南天长置业有限责任公司 | 新岭东路 | 新建 | 城市支路道路东西走向从新梅路至韶峰路，道路总长300米，路幅宽30米 | 2022-2023 | 2044 | 1000 | 自筹 | 启动建设 | 12月 |  |
| 145 | 区公建中心 | 南四线 西延线 | 新建 | 城市次干道，南城雅苑路段，长约400米，宽26米 | 2022-2023 | 5000 | 4900 | 区财政 自筹 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 146 | 天心区市政中心 | 全区堵点 整治 | 新建 | 对管网普查项目中发现的结构性、功能性病害进行修复、清淤 | 2022 | 800 | 800 |  | 对管网普查项目中发现的结构性、功能性病害进行修复、清淤 | 4月 |  |
| 147 | 天心区市政中心 | 城区主次干道窨井设施整治改造 | 新建 | 对部分主次干道上的病害市政窨井设施进行整治改造 | 2022 | 300 | 300 |  | 对部分主次干道上的病害市政窨井设施进行整治改造 | 4月 |  |
| 148 | 湖南天长置业有限责任公司 | 精英路 | 新建 | 城市支路道路东西走向从新梅路至韶峰路，道路总长214米，路幅宽12米 | 2022-2023 | 630 | 300 | 自筹 | 启动建设 | 12月 |  |
| 149 | 湖南天长置业有限责任公司 | 果子园路（环保路-新电路） | 新建 | 市次干道，道路长度道路等级、总长度552米，路幅宽度30米，南起环保路，北至新电路 | 2022-2023 | 3373 | 1000 | 自筹 | 启动建设 | 12月 |  |
| 2.3 芙蓉区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 芙蓉新城置业有限公司 | 解放东路东段（原白竹坡路） | 续建 | 红农路-合平路，长390米，宽26米 | 2021-2022 | 5125 | 1500 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 151 | 芙蓉城市建设投资集团有限公司 | 东屯路 （西段） | 续建 | 桃园路—双杨路，长360米，宽26米 | 2021-2022 | 5125 | 500 | 业主自筹 | 完成建设 | 6月 |  |
| 152 | 区公建中心 /当代置业 /鑫芙置业 | 桃园路 （北段） | 续建 | 远大路-桐西路，长600米，宽26米，约6800万拆迁费用 | 2021-2023 | 10000 | 3500 | 业主自筹 | 完成部分路基及排水工程 |  |  |
| 153 | 区公建中心/ 瑞星置业 | 河山路 （西段） | 续建 | 滨河路-桃园路，长490米，宽20米 | 2020-2022 | 1600 | 750 | 社会资本 | 完成建设 | 12月 |  |
| 154 | 区公建中心/区棚改公司 | 九嘉路、九如斋路及公共绿地项目 | 续建 | 公共绿地约7490平方米，两条支路总长726米，分别为九如斋路（八一路小学门前70米已建）、九嘉路 | 2021-2022 | 2200 | 1000 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 155 | 区公建中心/长房公司 | 畅心街提质改造 | 续建 | 人民东路-马王堆路，长260米，宽12米 | 2021-2022 | 900 | 800 | 社会资本 | 完成建设 | 9月 |  |
| 156 | 芙蓉城建投 | 合平村22#地块110kv杆迁电气工程 | 续建 | 新建电力接头井2座、电缆终端杆6基、终端铁搭1基、新设下地电缆5.71千米、架空线0.56千米 | 2021-2022 | 5000 | 3500 | 自筹 | 完成建设 | 6月 |  |
| 157 | 区公建中心/ 瑞星置业 | 桃园路 （南段） | 新建 | 远大路-解放东路，长700米，宽26米 | 2022-2023 | 5530 | 2000 | 区财政及业主自筹 | 完成路基及排水工程 | 6月 |  |
| 158 | 区公建中心 | 科教路 （北段） | 新建 | 远大路-解放东路，长1100米，宽26米 | 2022-2023 | 7000 | 3500 | 区财政 | 完成路基及排水工程 | 3月 |  |
| 159 | 区公建中心 | 城东变配套路由（新增部分） | 新建 | 沿远大路（京珠高速西-双杨路）、双杨路（远大路-变电站）建110KV、10KV埋管 | 2022-2023 | 1100 | 1100 | 市交通投 出资建设 | 完成部分路由 | 9月 |  |
| 160 | 区公建中心 | 城际线与地铁2号线换乘提升项目 | 新建 | 建设连接城际线长沙站出口与地铁2号线锦泰广场站地下人行通道，长约 162米 | 2022-2023 | 5600 | 2000 | 上级财政 | 完成部分地下结构工程 | 2月 |  |
| 161 | 芙蓉城建投 | 自贸区配套基础设施 | 新建 | 长农路东段（东湖路-区界），长约627米，宽30米 | 2021-2023 | 23033 | 8000 | 自筹 | 完成道路主体工程 | 12月 |  |
| 162 |  |  | 新建 | 红湖路（对山路-滨河路），长约300米，宽20米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | 新建 | 庄家岭路（人民路-滨河路），长约1359米，宽20米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 芙蓉城建投 | 东湖公园 | 新建 | 总面积约846亩（含东湖水域 面积），主要建设湿地景观及 相关配套设施（含游乐园） | 2022-2023 | 20000 | 15000 | 业主自筹 | 完成公园部分主体工程 | 6月 |  |
| 165 | 区公建中心 | 省军区教导大队沿线电力下地 | 新建 | 远大路-长星路电力埋管工程 ，包括新建工作井10座、转角井4座、T型井3座、环网柜基础2个、埋管约1037米 | 2022-2023 | 300 | 210 | 区财政 | 完成部分土建工程 | 9月 |  |
| 2.4 雨花区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 雨花区市政设施维护中心 | 高升路截污干管工程 | 续建 | 项目全长约1100米，管径D500至D1500，顶管施工1223米（后期考虑部分支管明挖施工），过流方向为由西往东接入洞和路截污干管 | 2021-2022 | 4626 | 3700 | 区财政 | 完成高升路截污干管建设，包含主管及附属支管 | 12月 |  |
| 167 | 雨花区 市政设施 维护中心 | 时代阳光大道截污干管及雨水箱涵工程 | 续建 | 项目由截污干管和雨水箱涵两部分组成，①截污干管全长约2300米，主管管径D1000-D2200，长2768米，顶管施工，支管管径D300-D1000，长661米，明挖施工；②雨水箱涵工程，全长约377米，韶山路口段管径D2400，长90米，韶山路至石碑大港箱涵段为3.0*2.0米排水箱涵，均为明挖施工 | 2021-2023 | 13778 | 10000 | 区财政 | 完成时代阳光大道截污干管建设，包含主管及附属支管 |  |  |
| 168 | 雨花区 市政设施 维护中心 | 洞和路截污干管工程 | 续建 | 项目全长约1000米，管径D400至D1500，顶管施工1115米（后期考虑部分支管明挖施工），过流方向为由南往北接入时代阳光大道截污干管 | 2021-2022 | 4446 | 3700 | 区财政 | 完成洞和路截污干管建设，包含主管及附属支管 | 12月 |  |
| 169 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 金海路雨水分流箱涵 工程 | 续建 | 项目沿黄谷路（花仙路-金海路）、金海路（黄谷路-圭塘河）新建2×d3000、7.0×2.5米雨水箱涵，总长约2.2千米 | 2021-2023 | 15000 | 5000 | 区财政 园区自筹 | 基本完成建设 |  |  |
| 170 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 高升路雨水箱涵工程 | 续建 | 项目沿高升路（先锋路-洞和路）、洞和路（高升路-先锋路）、桃花塅路（洞和路-圭塘河）新建雨水箱涵，总长约1.97千米 | 2021-2023 | 11000 | 4400 | 区财政 | 基本完成建设 |  |  |
| 171 | 雨花区公建中心 | 雅塘片区市政路网项目 | 续建 | 风光带路：城市支路，长738米，宽9-18米，曲塘路-航空路 | 2021-2023 | 6700 | 1440 | 区财政 | 完成风光带路建设，进行紫薇路和锦源路建设 |  |  |
| 172 |  |  | 续建 | 紫薇路：城市支路，长438米，宽18米，航空路-锦源路，支路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | 续建 | 锦源路：城市支路，长544米，宽18米，圭塘路-圭塘河路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 雨花区 公建中心 | 香松路 （西段） | 续建 | 城市次干道，长760米，宽30米，万家丽路-沙湾路 | 2020-2023 | 6000 | 2000 | 区财政 | 完成部分工程建设 |  |  |
| 175 | 雨花国有资产经营集团 | 天华路 | 续建 | 城市次干道，圭塘河路口-湘府路口长1233米，宽18米 | 2021-2022 | 5700 | 3700 | 企业自筹 | 完成路基、路面沥青碾压、人行道、绿化带建设 | 12月 |  |
| 176 | 长沙雨花经开开发建设有限公司 | 环保大道东延线（振东路-红旗路） | 续建 | 城市主干道，全长2360米，路幅宽度46米，起点振东路，终点为红旗路 | 2019-2022 | 57800 | 7000 | 园区自筹 | 完成部分道路主体施工 | 12月 |  |
| 177 | 长沙雨花经开开发建设有限公司 | 晓光路（兴安路-规划支路一） | 续建 | 城市次干路，全长623米，路幅宽度26米，起点为兴安路路，终点为规划支路一 | 2020-2022 | 6200 | 1000 | 园区自筹 | 完成部分道路主体施工 | 12月 |  |
| 178 | 长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司 | 杨子路（跳马镇界-时代阳光大道） | 续建 | 城市次干道，总长度950米、标准路幅宽度26米，跳马镇界-时代阳光大道 | 2020-2023 | 8247 | 2000 | PPP模式 | 完成部分路基工程建设 |  |  |
| 179 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 林科路（北） | 续建 | 长637米，宽36米 | 2020-2023 | 16700 | 1700 | 区财政 | 完成主体工程建设 |  |  |
| 180 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 林科路（南） | 续建 | 长约1000米，宽36米 | 2020-2023 | 7000 | 1500 | 区财政 | 完成部分工程建设 |  |  |
| 181 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 荷叶冲路（西段） | 续建 | 长1114米，宽26米（含箱涵） | 2020-2023 | 11000 | 3500 | 区财政 | 完成部分工程建设 |  |  |
| 182 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 香松路 （东段） | 续建 | 长720米，宽30米 | 2020-2023 | 7000 | 3000 | 区财政 | 完成部分工程建设 |  |  |
| 183 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 香松路 （西段） | 续建 | 长760米，宽30米 | 2020-2023 | 6000 | 2000 | 区财政 | 完成部分工程建设 |  |  |
| 184 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 川河路 | 续建 | 长1146米，宽26米 | 2018-2023 | 18000 | 900 | 区财政 | 视征拆情况推动建设 |  |  |
| 185 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 花卉园路道路及上跨桥梁工程 | 续建 | 道路长200米，宽26米；上跨桥梁长50米，宽7米 | 2021-2022 | 1200 | 480 | 政企合作 | 完成建设 | 12月 |  |
| 186 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 时代阳光大道电力埋管 | 续建 | 洞井变配套，万家丽路-洞井路长约70米，10千伏20孔电力埋管 | 2021-2022 | 1500 | 500 | 区财政 | 完成建设 | 12月 |  |
| 187 | 长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司 | 沁福路 | 续建 | 城市次干道，总长度440米，标准路幅宽度20米 | 2020-2023 | 4793 | 1500 | PPP模式 | 完成部分路基工程建设 |  |  |
| 188 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 | 车站南路提质改造 | 新建 | 项目北起人民路立交桥，南至洞井路，长4.1公里，主要改造为人行道、建筑立面、景观绿化等改造 | 2022-2023 | 4296 | 4296 | 企业自筹 | 年内启动建设 | 3月 |  |
| 189 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司 | 曙光路提质改造 | 新建 | 项目北起人民南路立交桥，南至劳动中路交汇处，长5.8公里，主要为改造人行道、建筑立面、景观绿化等改造 | 2022-2023 | 5274 | 5274 | 企业自筹 | 年内启动建设 | 3月 |  |
| 190 | 雨花区 公共工程 建设中心 | 全塘路 | 新建 | 道路长180米，宽20米 | 2022-2023 | 1000 | 800 | 区财政 | 启动建设 | 5月 |  |
| 2.5 岳麓区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 区住房和 城乡建设局 | 罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污工程 | 续建 | 对汇水区域市政管网实施雨污分流改造，局部采取末端截污。主要包括罗家湖泵站重建改造；桃子湖汇水范围内道路雨污分流改造；社区错接漏接改造及末端截污设施建设；管道清淤和山水补水系统建设 | 2020-2023 | 31900 | 30000 | 国债 | 完成泵站汇水范围内配套管网雨污分流改造 |  |  |
| 192 | 区住房和 城乡建设局 | 龙王港流域咸嘉湖路排口综合治理工程 | 续建 | 按水系从下至上分期分区实施雨污分流改造和局部建立末端截污设施。主要包含主干管和支管改造、错接漏接点改造 | 2020-2023 | 28000 | 21800 | 国债 | 管网改造、道路恢复 |  |  |
| 193 | 区住房和 城乡建设局 | 南园路水系小区排水雨污分流改造工程 | 续建 | 对市政管网错接问题进行整改，对砖砌污水井渗漏及污水干管错口、破裂等主要问题进行修复处理；对区域内部分排水户进行雨污分流改造 | 2021-2023 | 58600 | 45000 | 湘江新区财政 | 管网改造、道路恢复 |  |  |
| 194 | 园林绿化 维护中心 | 道路绿化提质改造 | 续建 | 1.潇湘中路（桔子洲大桥-猴子石大桥），全长约6.7 公里，本次设计以城市管理整治为主，主要打造重点节点，并对退缩空间，慢行系统，景观绿化、城市家具进行全方位提质 | 2021-2022 | 10800 | 5800 | 区财政 | 完成建设 | 6月 |  |
| 195 |  |  | 续建 | 2.云栖路（罗家嘴-学士收费站），全长约3.8公里，全方位整治路面病害处理、沥青罩面、道路交通优化，植物种植，退缩空间，慢行系统，城市家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 城管执法局 | 道路空间品质提升项目 | 续建 | 1.雷锋大道（岳麓大道-望城区界）车行道病害处理及铣刨罩面，人行道、绿化景观提质改造，建筑立面、前区及广告招牌整治等 | 2022-2023 | 22200 | 17500 | 市财政 区财政 | 实施道路空间品质提升 | 3月 |  |
| 197 |  |  | 续建 | 2.枫林二路（金星路-麓谷大道）车行道病害处理及铣刨罩面，人行道、绿化景观提质改造，建筑立面、前区及广告招牌整治等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | 续建 | 3.咸嘉湖西路（金星路-西二环）车行道病害处理及铣刨罩面，人行道、绿化景观提质改造，建筑立面、前区及广告招牌整治等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | 续建 | 4.银杉路（银双路-北二环）车行道病害处理及铣刨罩面，人行道、绿化景观提质改造，建筑立面、前区及广告招牌整治等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 湖南岳麓经济开发有限责任公司 | 靳江河西岸（含东山湾路）综合整治工程 | 续建 | 城市主干道，望江路-三环线，全长2386米，其中望江路-莲坪大道段宽36米，莲坪大道-三环线段32米，含临时污水、高排箱涵出水口 | 2020-2023 | 53200 | 14000 | 业主自筹 | 实施西岸整治工程 |  |  |
| 201 | 湖南岳麓经济开发有限责任公司 | 过靳江河污水管扩建 工程 | 续建 | 管道长约270米，管径1.2米，两个阀门井 | 2021-2023 | 5200 | 3200 | 业主自筹 | 污水管扩建 |  |  |
| 202 | 岳麓高新区 | 含浦大道 （第四段） | 续建 | 城市主干道，莲坪大道-望江路，全长1444米，宽46米 | 2020-2022 | 26000 | 6000 | 岳麓 高新区 | 完成建设 | 12月 |  |
| 203 | 麓山投资控股集团有限公司 | 谷丰路南段（枫林路—咸嘉湖路） | 续建 | 城市支路，咸嘉湖路-枫林路，道路长约660米，宽30米 | 2021-2023 | 10800 | 9400 | 业主自筹 | 完成部分道路建设 |  |  |
| 204 | 麓山投资控股集团有限公司 | 中建智慧谷西片区（王家湾A6、A7）路网 | 续建 | 1.矿冶路：城市支路，A6、A7地块内道路，长约256米，宽18米 | 2021-2023 | 6221 | 1900 | 区财政 | 1.完成路基建设 2.完成路基建设 3.完成路基建设 | 12月 |  |
| 205 |  |  | 续建 | 2.西苑路：城市支路，A6、A7地块内道路，道路长约422米，宽18米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | 续建 | 3.泉塘路：城市支路，A6、A7地块内道路，道路长约169米，宽10米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 麓山投资控股集团有限公司 | 后湖国际艺术园综合片区基础设施工程项目 | 续建 | 项目占地50亩，拟建设景观工程、便道工程、水环境工程等配套工程 | 2021-2022 | 4100 | 1100 | 自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 208 | 区住房和 城乡建设局 | 浪琴湾小区排水雨污分流改造工程 | 新建 | 对小区排水管网实施雨污分流改造、对每栋建筑物从立面到地面的排水管网进行改造、对小区错接漏接管网的改造、原有污水管道和化粪池的清理及改造、管道开挖路面的修复、改造范围内海绵城市建设 | 2022-2022 | 2000 | 2000 | 湘江新区财政 | 完成建设 | 5月 |  |
| 209 | 区住房和 城乡建设局 | 黄荆小区排水雨污分流改造工程 | 新建 | 对小区排水管网实施雨污分流改造、对每栋建筑物从立面到地面的排水管网进行改造、对小区错接漏接管网的改造、原有污水管道和化粪池的清理及改造、管道开挖路面的修复、改造范围内海绵城市建设 | 2022-2022 | 2990 | 2990 | 湘江新区财政 | 完成建设 | 5月 |  |
| 210 | 区住房和 城乡建设局 | 骑龙小区排水雨污分流改造工程 | 新建 | 对小区排水管网实施雨污分流改造、对每栋建筑物从立面到地面的排水管网进行改造、对小区错接漏接管网的改造、原有污水管道和化粪池的清理及改造、管道开挖路面的修复、改造范围内海绵城市建设 | 2022-2022 | 900 | 900 | 湘江新区财政 | 完成建设 | 5月 |  |
| 211 | 区公共工程建设中心 | 断头路瓶颈路改造 | 新建 | 1.桐梓坡片I-1道路建设工程：城市支路，长507米，规划路幅宽18米，西起望岳南路，东至谷丰南路 2.润德路（桐梓坡路-润物路）：城市支路（控规名F-3支路），全长约340米，规划路幅宽20米，北起桐梓坡路，南至润物路（控规名为F-2支路） 3.银安路：为城市支路，全长约475米，规划路幅宽16米，北起银双路，南至桐梓坡路 4.矿山路：城市支路，全长约386米，规划路幅宽20米，北起麓山南路，南至后湖路 | 2022-2023 | 15700 | 5500 | 区财政 | 1.完成可研审批 2.完成部分路基施工 3.完成可研审批 4.完成部分路基施工 | 6月 |  |
| 212 | 区公共工程建设中心 | 猴子石大桥西引桥南辅道南侧绿化带提质改造工程 | 新建 | 对现状绿化带进行提质改造，面积约7830平方米 | 2022-2022 | 450 | 450 | 区财政 | 完成建设 | 1月 |  |
| 213 | 区公共工程建设中心 | 天顶变-中电变110KV电力埋管 工程 | 新建 | 建设天顶变电站110KV配套路由 | 2022-2022 | 1800 | 1800 | 区财政 | 完成建设 | 6月 |  |
| 214 | 区市政设施维护中心 | 三环线撇洪渠上游农村段截污工程 | 新建 | 对象鼻山及桃花岭之间渠道汇水范围内截污工程、河底底泥清淤疏浚与治理、河道及岸边垃圾灌木清理、部分瓶颈位置扩容等 | 2022-2022 | 3354 | 3354 | 湘江新区财政 | 完成建设 | 4月 |  |
| 215 | 区市政设施维护中心 | 龙王港（南园路-入湘江口）河道清淤项目 | 新建 | 对龙王港（南园路-入湘江口）段长约5.5千米河道进行现场调查和清淤等 | 2022-2022 | 995 | 995 | 湘江新区财政 | 完成建设 | 2月 |  |
| 216 | 区市政设施维护中心 | 肖河赏月路箱涵溢流污染整治工程 | 新建 | 雨污分流工程、雨水主管及箱涵清淤工程、箱涵末端截污设施提标改造工程、赏月路下游污水主干管清於及改造工程、截流井截污坎拆除工程等 | 2022-2022 | 125 | 125 | 湘江新区财政 | 完成建设 | 4月 |  |
| 217 | 岳麓高新区 | 岳麓高新区路网 | 新建 | 1.智淳路（长韶娄-玉枫路）：城市支路，长韶娄-玉枫路，长215米，宽18米 | 2022-2023 | 13895 | 11502 | 岳麓高新区 | 1.完成建设 2.完成部分道路建设 3.完成部分道路建设 4.完成部分道路建设 | 1月 |  |
| 218 |  |  | 新建 | 2.翰林路（智贤路-三环线辅道）：城市支路，智贤路-三环线辅道，长350米，宽20米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | 新建 | 3.智和路：莲坪大道-三环线，长约628米，宽20米，城市支路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 新建 | 4.木梓路：城市支路，含浦大道-东山湾路，长1200米，宽20米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 麓山投资控股集团有限公司 | 张家冲路道路工程 | 新建 | 城市支路，西起规划中的望藕路，东至金星路，长130米，宽18米 | 2022-2023 | 1166 | 600 | 自筹 | 完成土路基施工 | 6月 |  |
| 222 | 麓山投资控股集团有限公司 | 肖家塘路道路工程 | 新建 | 城市支路，金星路-望藕路，长341米，宽12米 | 2022-2023 | 1650 | 600 | 自筹 | 完成部分土路基施工 | 6月 |  |
| 2.6 望城区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 经开区水电气、绿化配套工程 | 续建 | 220千伏戴楠 I、II线铁塔保护、10千伏电力线路、白沙洲供电所、自来水管网、天然气管网、桂芳公园、道路绿化工程、5G智能终端产业园外围市政绿化及场平工程 | 2021-2023 | 52500 | 41500 | 业主自筹 | 进行水、电、气、绿化等建设 |  |  |
| 224 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 经开区配套支路工程 | 续建 | 段家冲路（赤岗路-郭亮南路）、金杨路、响堂路、添喜路（同福路-重建地西侧）、沿河路（黄金园路-银星路）、金岭路（普瑞路-红家坡路）、明桂路（金岭路-雷高路）、马桥河路（家园南路-旺旺路）、泰嘉路（规划支路-旺旺中路）、百威英博收储地块内规划支路、玉湖路（航空路-郭亮南路）、亿达小镇山体公园东侧规划支路、育林路（创业大道-水洲路）、创业大道、金山路、金河路 | 2021-2023 | 55700 | 30000 | 业主自筹 | 进行道路建设 |  |  |
| 225 | 望城区城投集团 | 桑梓西路 | 续建 | 东起谷山路，西至长润路，长约0.396公里，宽26米 | 2019-2022 | 5503 | 600 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 226 | 望城区城投集团 | 桑梓二路 | 续建 | 南起梅园路，北至月亮岛路，长1.216公里，路幅宽20米 | 2019-2022 | 6160 | 500 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 227 | 望城区城投集团 | 东湖西路（一期） | 续建 | 连接雷锋东路和雷锋大道，长约0.766公里，宽22米 | 2019-2023 | 5048 | 500 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 228 | 望城区城投集团 | 康寿路 | 续建 | 西起雷锋大道，东至潇湘大道景观道，长658米，路幅宽30米 | 2021-2023 | 8600 | 400 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 229 | 望城区城投集团 | 永通大道（新建段） | 续建 | 吴家冲路三期，南起金星大道北延线，北至潇湘北路，长1.5公里，宽45-57米 | 2019-2023 | 21163 | 5000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 230 | 望城区城投集团 | 新巷中路 | 续建 | 南起银星路，北至普瑞大道，长1.69公里，路幅宽26米 | 2020-2023 | 17741 | 4000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 231 | 望城区市政中心 | 市政维护及提质改造 项目 | 续建 | 对郭亮路旺旺路至雷锋西路段行车道、辅道路面整体铺装，人行道、树围池修整，绿化亮化提质等，长度约 2.1 公里。结合智慧城市建设，围绕区行政中心周边探索智慧井盖试点工作 | 2021-2023 | 6260 | 6260 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 232 |  |  | 续建 | 黄桥大道（雷锋大道至湘江北路），长约 2.8 公里，对桥面市政设施进行提质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  | 续建 | 对八曲河路（滨河路-高裕北路）路面整体铺装，人行道、树围池修整等，长度约 0.7 公里 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  | 续建 | 对取忠路（高塘岭大道-望城大道）路面整体铺装，人行道、树围池修整等，长度约 0.5 公里 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | 续建 | 玉龙街（郭亮中路-高裕路）路面整体铺装，人行道、树围池修整等，长度约 0.65 公里 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 望城区城投集团 | 黄桥大道 辅道 | 续建 | 西起雷锋大道东至潇湘大道景观道，长约680米，左、右辅道宽均为11米 | 2019-2022 | 5025 | 300 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 237 | 望城区城投集团 | 长润路 | 续建 | 南起银星路，北至月亮岛路，长约0.705公里，宽18米 | 2019-2022 | 5316 | 800 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 238 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 银星路长益复线连接线 | 续建 | 长约2.4公里，起于三环线以东（顺接长益复线观音岩互通收费站），止于雷锋大道。城市主干道，标准路幅宽46米，双向6车道，设计速度60公里/小时 | 2019-2022 | 100000 | 40000 | 业主自筹 | 完成建设，实现通车 | 12月 |  |
| 239 | 城投集团（沿江公司） | 香炉洲大桥 | 续建 | 主线按城市主干路标准，双向六车道，设计车速60公里/小时。匝道设计车速不小于30公里/小时。主线长约3.3公里，标准横断面宽34.5米，断面构成为：人行道宽2米，非机动车道宽2.5米，机动车道宽11.5米。匝道长约3.0公里，宽9米。路线自东往西依次上跨湾田路、湘江北路、潇湘大道景观道、潇湘北路。潇湘北路、湘江北路交叉节点采用梨形互通立体交叉方案。西汊航道主桥采用主跨300米斜拉桥方案；东汊航道主桥采用主跨2×165米连续刚构桥梁方案 | 2021-2023 | 265100 | 60000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 240 | 长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司、长沙市望城区大泽湖生态智慧城投资开发有限公司 | 海归人才 产业园（市政基础设施部分） | 续建 | 建设内容包括：对家塘路（金星北路-阅江路）、雅康路（对家塘路-栖贤路）、栖贤路、腾飞路（金星北路-潇湘北路）、大泽湖生态湿地公园（启动区）、阅江路（环湖路-栖贤路）、雅旺路、环湖路、雅江路（环湖路-兴湖路）、雅月路（兴湖路-阅江路）、兴湖路（金星北路-潇湘北路）、雅智路（雅江路-阅江路）、创智路（潇湘北路-阅江路）、望湖路（金星北路-环湖路）、雅湖路（腾飞路—环湖路）、金福路（腾飞路—环湖路）、平安路（金星北路—永通大道）、生态绿轴、月塘路（永通大道—金星北路）、振兴路（金星北路-雅湖路）、滨江绿带、云湖路（腾飞路-环湖路）。最终项目名称以控规批复为准 | 2021-2025 | 1006000 | 227000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 241 | 望城区城投集团 | 银杉路综合提质改造 工程 | 续建 | 1.对已建银杉路（银星路-二环线）路段的绿化、机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、交通工程、地下管线及部分排水工程等进行提质改造，总长约2.3公里，由城投集团实施，投资约4000万 2.拆除银杉路入城口左侧汉王陵内房屋约30户，并对可视范围内约100米进行绿化，由市城发或湘江新城公司负责 | 2021-2022 | 7000 | 3000 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 242 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 观音岩路 北段（月亮岛路-普瑞大道） | 续建 | 北段（月亮岛路-普瑞大道）长945.339米，设计路幅宽26米 | 2020-2023 | 9777 | 3015 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 243 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 水洲路一期（观音岩路-雷锋大道） | 续建 | 起于雷锋大道，止于观音岩路，长683米，宽26米，城市次干道 | 2020-2022 | 10728 | 3066 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 244 | 望城区水投集团 | 潇湘路北延线（沩水桥—乔口） 工程 | 续建 | 本工程全长15.817公里，南起雷锋大道沩水桥北侧，北至乔口镇河堤道路，按城市次干道标准设计，设计车速为50公里/小时。实施宽度为22米，路堤分离段实施宽度23米 | 2019-2023 | 76240 | 30000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 245 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 雷高路北段（郭亮南路-普瑞路） | 续建 | 北起郭亮南路，南至普瑞路，长约2200米，宽30米 | 2021-2022 | 14000 | 7000 | 业主自筹 | 完成建设，竣工通车 | 12月 |  |
| 246 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 七峰路一期 | 续建 | 起于新巷北路，止于华灿路，长580米，宽20米 | 2020-2023 | 3828 | 700 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 247 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 七峰路二期 | 续建 | 起于华灿路、止于永通大道，长410米，宽20米 | 2020-2023 | 3983 | 1400 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 248 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 华灿路（七峰路-普瑞大道） | 续建 | 起于七峰路，止于普瑞大道，长340米，宽24米 | 2021-2022 | 3661 | 700 | 区财政 | 完成建设 | 9月 |  |
| 249 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 中南路（旺旺西路-聚缘路） | 续建 | 起于旺旺西路，止于聚缘路，长487米，规划路幅宽16米 | 2021-2022 | 2742 | 700 | 中央预算、区财政 | 完成建设 | 6月 |  |
| 250 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 雅湖路 （云湖路-杨江街） | 续建 | 全长约479米，规划路幅宽24米，设计车速为30公里/小时 | 2021-2023 | 7547 | 1100 | 区财政 | 完成部分建设 |  |  |
| 251 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 杨江街（金星大道-雅湖路） | 续建 | 全长约231米，规划路幅宽24米，设计车速为31公里/小时，城市支路 | 2021-2023 | 3547 | 400 | 区财政 | 完成部分建设 |  |  |
| 252 | 长沙市望城区望联开发建设有限 公司 | 铜官园区路网工程 | 续建 | 花果西路（铜官大道-湘江大堤） | 2021-2023 | 26950 | 18000 | 业主自筹 | 进行道路及排水建设 |  |  |
| 253 |  |  | 续建 | 黄龙路二期二标段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | 续建 | 彩霞路（铜官大道-湘江大道） |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  |  | 续建 | 莲花路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  | 续建 | 万兴路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | 续建 | 石龙路（白杨路-花实路）工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 城投集团（交） | 景秀北路 | 续建 | 北起龙垸路，南至双桥重建地，城市支路，全长约546.167米，双桂路以北宽26米，双桂路以南宽20米 | 2021-2025 | 5500 | 2000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 259 | 长沙市 望城区重点建设项目 事务中心 | 唯罗克路（取忠路-望府路）污水管道工程 | 续建 | 新建污水管（取忠路~望府路），管径d500，主管总长约0.75公里 | 2021-2022 | 685 | 600 | 区财政 | 完成建设 | 6月 |  |
| 260 | 长沙市 望城区重点建设项目 事务中心 | 高塘岭大道（旺旺路-雷锋东路）污水管道 工程 | 续建 | 包含规划调整，自南向北接入中线西侧干管，新建污水管（旺旺路~雷锋东路），主管总长约2.15公里 | 2021-2022 | 3000 | 2200 | 区财政 | 完成建设 | 8月 |  |
| 261 | 长沙市 望城区望联开发建设 有限公司 | 35kv郭乔线杆迁项目 | 续建 | 对郭乔线#031-#048号进行杆迁，拆除#032-#047号杆塔，路径长约为2.3公里；同时新建35kV埋地供电电缆 | 2021-2023 | 4000 | 4000 | 业主自筹 | 进行水、电、绿化等建设 |  |  |
| 262 | 长沙市 望城区望联开发建设 有限公司 | 潇湘大道纳污干管污水提升泵站 | 续建 | 计划外新增项目：新建最大时规模为11.3万吨/天的污水提升泵站及污水压力管道 | 2021-2023 | 7153 | 4086 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 263 | 长沙市 望城区望联开发建设 有限公司 | 望城区第二污水处理厂智能化改造项目 | 续建 | 总污水处理规模1.5万吨/天，包括工艺段升级改造、智控系统升级改造、设备更新改造和厂区提质改造四大块 | 2021-2023 | 6000 | 5000 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 264 | 长沙市 望城区望联开发建设 有限公司 | 花果路（花实路-黄龙路）公共绿带绿化工程 | 续建 | 绿化面积约5万平米，市政道路配套绿化，主要内容为乔木、游道、灌木、草皮等 | 2021-2023 | 1000 | 800 | 业主自筹 | 进行绿化等建设 |  |  |
| 265 | 长沙市 望城区望联开发建设 有限公司 | 铜官工业园一期黄龙路等公共雨污水管网修复工程 | 续建 | 对园区建成道路约54公里雨污水管网的结构性缺陷和功能性缺陷进行修复 | 2021-2023 | 2000 | 2000 | 业主自筹 | 进行水、电、绿化等建设 |  |  |
| 266 | 望城区水投集团 | 铜官片区开发建设项目-污水治理 | 续建 | 铜官老镇管网修复、景观道排口截流、铜官嘉园内管网雨污分流改造、铜官老街截流改造、铜官新镇雨污分流改造、湘江景观道集镇区污水管网建设 | 2021-2022 | 5000 | 3000 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 267 | 望城区水投集团 | 河东沿江景观道提质 改造 | 续建 | 对湘江航电枢纽沿湘江大道景观道至北横线约9.85公里沿江景观提质改造 | 2021-2022 | 5000 | 2000 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 268 | 望城区城投集团 | 智慧停车 项目 | 续建 | 高乌片区及金山桥片区停车泊位施划、道路标识标牌、路内公共停车泊位及路外停车场（库）的硬件智慧升级改造 | 2021-2024 | 5000 | 1500 | 业主自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 269 | 长沙市望城经开区基础设施建设有限公司 | 桂芳路 | 新建 | 西起望城大道，东至沿河路，长约1900米，宽30米 | 2022-2023 | 15000 | 6000 | 业主自筹 | 启动道路建设 | 9月 |  |
| 270 | 望城区园林中心 | 雷锋大道（岳麓界至沩水桥）综合提质改造 | 新建 | 1.摸清雨污水情况，根据实际情况组织实施雨污水提质；2.增加沿线绿化的通透性；3.加强交通通行组织，增强通行率；4.提升道路识别性，增加文化元素融入；5.对雷锋大道两厢广告重新制作安装 | 2022-2024 | 81000 | 20000 | 业主自筹 | 完成部分建设 | 9月 |  |
| 271 | 望城区水投集团 | 枫树路二期工程 | 新建 | 湾田路—湘江大道段，长约600米，路幅宽度26米 | 2022-2023 | 6015 | 2500 | 业主自筹 | 完成部分建设 | 3月 |  |
| 272 | 望城区水投集团 | 桃花路二期工程 | 新建 | 双湖路—丁江路段，长约420米，路幅宽度26米 | 2022-2023 | 6800 | 4100 | 业主自筹 | 完成部分建设 | 11月 |  |
| 273 | 望城区城投集团 | 月亮岛路与雷锋大道交叉口拓宽段变更 | 新建 | 月亮岛路（雷锋大道交叉口以西的展宽段）长223米，拟定变更后路幅宽43米，主要含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程以及特殊路基处理，征拆重建地房屋约50栋等 | 2022-2025 | 11600 | 6500 | 业主自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 274 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 聚缘路（高教路-高原路） | 新建 | 该项目长度约为541米，设计速度30公里/小时，规划路幅宽22米，道路等级为城市支道，路面结构为沥青混凝土 | 2022-2023 | 5441 | 1000 | 业主自筹 | 完成部分建设 | 9月 |  |
| 275 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 香园路 | 新建 | 南起黄金大道，规划路幅18米，长度为265米，道路等级为城市支路 | 2022-2022 | 1018 | 465 | 区财政 | 完成建设 | 3月 |  |
| 276 | 长沙市望城区望联开发建设有限 公司 | 医药原辅料产业园片区排污口提升改造试点 工程 | 新建 | 对铜官园区10家企业排污口提升改造试点，加设一体化提升泵站和计流器，实现对10家企业污水排放的监控管理和控制 | 2022-2022 | 1600 | 1600 |  | 完成建设 | 3月 |  |
| 277 | 长沙市望城区望联开发建设有限 公司 | 铜官工业园2022年度零星项目 | 新建 | 复耕、复绿、环境整治等 | 2022-2022 | 1000 | 1000 | 自筹 | 完成建设 | 2月 |  |
| 2.7 长沙县政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 长沙县北山镇人民政府 | 北山产业园基础设施建设项目 | 续建 | 北山产业园一期138亩用地范围内市政道路、水、电、气等基础设施 | 2021-2023 | 6000 | 3000 | 专项债 | 进行园区市政道路及管网建设 | 6月 |  |
| 279 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 枫树塘路 | 续建 | 南起劳动路，北至黄金大道，红线宽度24米，道路长度约2.18公里 | 2020-2022 | 21949 | 2000 | 自筹及 其他 | 完成项目建设和竣工验收 | 6月 |  |
| 280 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 百祥路 | 续建 | 西起黄金大道，东至综合保税区边界，红线宽度36米，道路长度约0.67公里 | 2020-2022 | 10848 | 1000 | 自筹及 其他 | 完成项目建设和竣工验收 | 6月 |  |
| 281 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 福中路（原大众南路） | 续建 | 西起黄金大道，东至综合保税区围网，红线宽度36米，道路长度约0.91公里 | 2020-2022 | 12465 | 1000 | 自筹及 其他 | 完成项目建设和竣工验收 | 6月 |  |
| 282 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 秋江西路 | 续建 | 西起黄金大道，东至机场大道，长1.292公里，宽30米，为城市次干路，双向4车道，设计车速40公里/小时 | 2021-2022 | 15273 | 4000 | 自筹及 其他 | 进行路基、路面及附属工程施工，完成项目竣工验收 | 12月 |  |
| 283 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 百吉路 | 续建 | 北起百祥路，南至劳动路，长1.561公里，宽36米，为城市主干路，双向6车道，设计车速50公里/小时 | 2021-2022 | 22163 | 5000 | 自筹及 其他 | 进行路基、路面及附属工程施工，完成项目竣工验收 | 12月 |  |
| 284 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 龙塘路（原纬二路） | 续建 | 西起黄金大道，东至莲湖塘路，长0.8公里，宽18米，为城市支路，双向2车道，设计车速30公里/小时 | 2021-2022 | 5608 | 2000 | 自筹及 其他 | 进行路基、路面及附属工程施工，完成项目竣工验收 | 12月 |  |
| 285 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 上胜塘路（原纬三路） | 续建 | 西起黄金大道，东至百吉路，长0.614公里，宽18米，为城市支路，双向2车道，设计车速30公里/小时 | 2021-2022 | 3512 | 1000 | 自筹及 其他 | 进行路基、路面及附属工程施工，完成项目竣工验收 | 12月 |  |
| 286 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 长塘路（原纬四路） | 续建 | 西起黄金大道，东至莲湖塘路，长0.9公里，宽20米，为城市支路，双向2车道，设计车速30公里/小时 | 2021-2022 | 7143 | 2000 | 自筹及 其他 | 进行路基、路面及附属工程施工，完成项目竣工验收 | 12月 |  |
| 287 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 莲湖塘路 | 续建 | 本项目南北走向，全场1.6公里，其中（百祥路-福中路-原大众南路）段规划宽20米，为城市支路，双向2车道，设计车速20公里/小时；（福中路-原大众南路-劳动路）段规划宽30米，为城市次干路，双向4车道，设计车速40公里/小时 | 2021-2022 | 20586 | 5000 | 自筹及其他 | 进行路基、路面及附属工程施工，完成项目竣工验收 | 12月 |  |
| 288 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 香樟路高架及辅道 | 续建 | 机场大道-机场中轴大道，长 2.0 公里，宽60 米 | 2020-2024 | 85000 | 20000 | 专项债 | 进行路基、路面及附属工程施工 |  |  |
| 289 | 长沙县农村环境建设投资有限公司 | 毛塘铺 工业园污水厂新建 | 续建 | 毛塘铺工业园污水处理厂日处理污水3万吨，铺设DN600污水管道5.35公里，DN500污水管道0.85公里，DN1000污水管道0.8公里，年减排COD1976吨 | 2021-2023 | 25656 | 4000 | 自筹及其他 | 完成管网建设，进行厂区主体建设 |  |  |
| 290 | 长沙空港城建设开发有限公司 | 人民东路公共绿地 | 续建 | 占地面积约130亩，公共绿地建设及配套设施建设 | 2021-2022 | 5000 | 1000 | PPP | 完成项目建设和竣工验收 | 12月 |  |
| 291 | 城管局重点建设项目事务中心 | 开元互通人行天桥工程 | 续建 | 在锦绣路与三一大道交叉口设置人行天桥 | 2020-2022 | 2400 | 600 | 县级财政 | 完成项目建设 | 3月 |  |
| 292 | 城管局 | 2021年市政道路提质改造工程 | 续建 | 对特立路、东八路、雷公岭路、卫星路进行雨污分流及提质改造 | 2021-2022 | 21000 | 13000 | 县级财政 | 完成建设 | 3月 |  |
| 293 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 万家丽路快速化改造北延线（含电力隧道） 工程 | 续建 | 高架桥：起于福元路，止于蟠龙路北，全长4.275公里，标准桥宽25米，双向6车道，设计车速80公里/小时，为城市快速路。电力隧道：起于特立路，止于信息大道北，全长7.603公里，分盾构段和明挖段两种形式。盾构段总长度为5.026公里，截面为圆形，外径4.1米，内径3.6米；明挖段总长度为2.508公里，现浇箱涵截面为矩形，宽3.4米，高4.1米。地面道路改造：范围包括两段：南段起于福元路，止于蟠龙路北，长约4.784公里；北段起于物流大道，止于纬三路，长约0.713公里。改造后双向6车道，红线宽度46-55米，设计车速40-60公里/小时，为城市主干路 | 2019-2022 | 257970 | 97970 | 县级财政、市级部分拨款（电力隧道） | 完成建设 | 12月 |  |
| 294 | 长沙县星城发展集团有限公司 | 盼盼路（黄金大道-龙峰大道） 东延 | 续建 | 按城市主干路标准设计，设计车速 60 千米/小时，双向八车道，西起龙峰大道， 东至黄金大道，全长 1.91 千米 | 2020-2022 | 31973 | 3000 | 自筹及其他 | 完成剩余人行道、照明、交安设施、绿化等工程，竣工验收 | 7月 |  |
| 295 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 支一路（望仙路至特立路）、大华南路（潇湘西路至星沙联络线） | 续建 | 支一路（望仙路至特立路段），路线长 403米，标准路幅宽 26 米，双向 4 车道 | 2021-2024 | 6756 | 2973 | 县级财政 | 完成部分路基 |  |  |
| 296 |  |  | 续建 | 大华南路（潇湘西路至星沙联络线段），路线长310 米，标准路幅宽 26 米，双向 4 车道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 长沙县星城发展集团北城公司 | 松雅新城水渡河片区产城融合项目 | 续建 | 安沙大道二期项目南起金安大道，北至信息大道（规划），长约1280米，宽36米，为城市次干道主要包含道路、交安、排水、绿化等工程的建设 | 2021-2025 | 96456 | 48228 | 县级财政 | 进行部分路基、水稳施工 |  |  |
| 298 |  |  | 续建 | 水渡河片区核心区域南部路网：项目位于松雅新城水渡河片区核心区域南部，含合五路、梨坡路、纬塘路、睿湖路、桐围路，总长约5.2千米，宽度20-28米主要包含道路、交安、排水、绿化等工程的建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  |  | 续建 | 捞刀河北路一期项目长度约1.6千米，宽28米，西起桐围路（自南端起点第一个路口），东至三托塘路（自南端起点第一个路口） 主要包含道路、交安、排水等工程的建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  | 续建 | 滨湖路立交桥：项目位于星沙大道与滨湖路交叉口 捞刀河北路风光带东段一期项目沿捞刀河北岸长度约1.6千米，位于捞刀河北路一期两侧，含绿植景观、慢道、堤防、水生植物等工程的建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 机场中轴大道南段 | 新建 | 香樟路-江杉高速，长4000米，宽80米 | 2022-2025 | 165000 | 40000 | 专项债 | 进行路基、路面及附属工程施工 | 9月 |  |
| 302 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 长沙黄花机场综合交通 枢纽集疏运配套工程 | 新建 | 劳动东路（龙峰大道-机场大道段）、机场中轴大道北段（机场 大道至长浏高速）、会展中轴大道（机场大道至机场中轴大 道）3条机场集疏运道路 | 2022-2025 | 226000 | 60000 | 专项债 | 启动劳动东路（龙峰大道-机场大道段） 部分路基建设 | 6月 |  |
| 303 | 长沙临空产业投资集团有限公司 | 机场大道快速化改造 | 新建 | 机场高速至湘府东路段，长 6.3 公里，路幅宽 80 米 | 2022-2024 | 260000 | 50000 | 专项债 | 进行路基、路面及附属工程施工 | 9月 |  |
| 304 | 黄兴会展经济区 | 明月路及周边两厢提质改造工程 | 新建 | 明月路及周边路面沥青、人行道等 | 2022-2023 | 2219 | 1554 | 自筹及其他 | 明月路及周边路面沥青、人行道等 | 3月 |  |
| 305 | 城管局 | 东六路提质改造工程 | 新建 | 对东六路（滨湖路-远大路）进行提质改造 | 2022-2023 | 12000 | 8000 | 县级财政 | 启动东六路北斗路南段路面提质改造 | 9月 |  |
| 三、国家级园区项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 湖南湘江新区管委会项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 梅浦联络线 （南段） | 续建 | 道路长约3.71千米，道路等级为城市主干道，双向6车道，设计行车速度为50千米/小时，包含道路工程、隧道工程、排水工程、暖通工程、照明工程、电气工程、交通工程、绿化工程、管线迁改以及交通疏解工程 | 2021-2024 | 182515 | 38000 | 新区财政预算 | 单洞累计掘进1400米 |  |  |
| 307 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 西二环罗家嘴立交桥 改造 | 续建 | 西二环罗家嘴立交节点改造：对西二环罗家嘴立交改造，主要包括新增东往北匝道与东北侧辅道连接出入口 | 2021-2022 | 2482 | 1482 | 新区财政预算 | 完成建设 | 12月 |  |
| 308 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 中轴线地下空间东段 | 续建 | 用地面积约15880平方米，包含地下两层停车场、地面景观及地上人行景观桥三个部分 | 2021-2024 | 31126 | 11000 | 新区财政 预算 | 完成地下主体工程 |  |  |
| 309 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖立体过街人行 天桥 | 续建 | 1.市岳麓实小立体过街；2.中建梅溪湖中心北立体过街；3.梅溪湖路桃花岭公园入口过街；4.梅溪湖路与泉水路立体过街；5.东方红路与听雨路路口立体过街；6.梅溪湖路与近湖六路路口立体过街 | 2021-2023 | 5000 | 1800 | 新区财政 预算 | 1.2项：完成建设 3.4项：30%工程量 5.6项：完成施工图编制 |  |  |
| 310 | 湖南湘江城市运营管理有限公司 | 环湖梅溪湖路公交站点改造工程 | 续建 | 项目位于梅溪湖路，长约8千米，起于梅溪湖路与麓景路（梅溪湖大桥以北）交叉口附近，止于梅溪湖路与麓景路（梅溪湖大桥以南）交叉口附近，共计规划16个站点，共32个候车亭 。具体建设内容包括梅溪湖路公交站点原址提质改造，含排水、电气、园林绿化等 | 2021-2022 | 3042 | 942 | 新区财政 预算 | 完成建设 | 2月 |  |
| 311 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司 | 梅溪湖水质净化厂压力管网系统优化提升工程 | 续建 | 1.在梅溪湖核心泵站至雷锋污水泵站之间新建事故备用管线，同时充分考虑南园路雨污混合水汇入核心泵站 2.从整个系统污水收集能力和安全性，对梅溪湖核心泵站、雷锋污水泵站及配套管道进行优化改造，包括泵、管网压力传感器、泵站防水锤设备及变频器等设备 | 2021-2022 | 14000 | 11800 | 新区财政预算 | 完成建设 | 12月 |  |
| 312 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司 | 梅溪湖湖泊水质保障 工程 | 续建 | 主要包含三环线撇洪渠中下游城市段清淤疏浚、渠系综合整治、水生态修复、驳岸景观提质、碧道建设及梅溪湖水生态监测与维护等 | 2021-2022 | 3000 | 1000 | 新区财政预算 | 完成建设 | 8月 |  |
| 313 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 夏鹃路隧道 | 续建 | 包含两侧接驳道路全长680米，其中隧道段长280米，隧道内双向八车道设计 | 2020-2022 | 20000 | 5000 | 高新区政府性基金预算 | 完成建设 | 9月 |  |
| 314 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 松柏路（雪松路-梅溪湖路西延线） | 续建 | 城市次干路，长约1.1公里，绿线宽60.5-140米 | 2021-2022 | 12300 | 6800 | 高新区政府性基金预算 | 完成建设 | 12月 |  |
| 315 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 朝龙路（原名月菊路） | 续建 | 北起看云路，南至白桦西路，城市支路，全长约618米，规划宽度20米，双向4车道 | 2021-2022 | 4300 | 500 | 高新区政府性基金预算 | 完成建设 | 7月 |  |
| 316 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 和平消防站 | 续建 | 规划净用地面积7131平方米 | 2021-2022 | 7070 | 5370 | 高新区政府性基金预算 | 完成建设 | 12月 |  |
| 317 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 木槿路 停车场 | 续建 | 规划用地面积约6527平方米，总建筑面积约15012平方米 | 2021-2023 | 8260 | 5200 | 高新区政府性基金预算 | 完成主体负一、二层，一层结构层及部分钢结构施工 |  |  |
| 318 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 金菊路管廊 | 续建 | 北起梧桐路，南至雪松路，新建全长510米的管廊主体工程 | 2021-2022 | 3000 | 3000 | 新区政府性基金预算（含PPP项目自筹） | 完成建设 | 12月 |  |
| 319 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 夏鹃路（红枫路-梅溪湖西延线）景观 | 续建 | 建设内容主要包括人行道及慢行系统、园建、绿化（含8米宽中运量车道暂铺草皮）、给排水、照明以及相关配套设施（包含小品、坐凳、标识系统、公厕、配套服务用房等，不含公交站台）等工程 | 2020-2022 | 2000 | 2000 | 高新区政府性基金预算 | 基本完成建设 | 12月 |  |
| 320 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 长沙市大王山旅游基础设施项目 | 续建 | 建设长沙大王山旅游度假区空中轨道交通观光系统，线路长度约10千米（山塘游客集散中心-观音港游客集散中心），含电力、电信、燃气等综合管线改迁及相应交通疏导工程 | 2019-2022 | 102000 | 22000 | 新区财政预算 （含专项债） | 完成建设 | 12月 |  |
| 321 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目 | 续建 | 1.山塘（北部）游客集散中心：总建筑面积108250.55平方米，提供约3000个车位 2.观音港（南部）旅客集散中心：总建筑面积104789.16平方米，提供约3000个车位 3.大王山社会停车场：总建筑面积37434.1平方米，提供约1000个车位 4.欢乐城社会停车场总建筑面积35329.8平方米，提供约1000个车位 | 2020-2022 | 142000 | 46000 | 新区政府性基金预算（含PPP公司筹资） | 完成建设 | 12月 |  |
| 322 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 学仕到响水坝220千伏电力线路 迁改 | 续建 | 对220kV学莲Ⅰ线#027-#059段、学莲Ⅱ线#025-#055段进行迁移改造，原杆段为单回线路。拆除工程包括学莲Ⅰ线拆除#027-#059段杆塔及导地线，路径长10.2公里，学莲Ⅱ线拆除#025-#055段杆塔、导地线及ADSS通信光缆，路径长10.3公里。新建工程包括新建架空线路路径长约 12.788公里，其中单回线路路径长约0.946公里，双回线路路径长约5.5公里，四回线路路径长6.342公里。新建杆塔共47基，其中单回路杆塔4基，双回路杆塔19基，四回路杆塔24基 | 2021-2023 | 16380 | 7000 | 新区政府性基金 预算 | 完成腾地范围内杆塔建设 |  |  |
| 323 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 桐溪湖二期 | 续建 | 面积103945.16平方米（其中水面面积为47767.5平方米，陆地面积为56177.66平方米）。项目建设主要内容包括：湖体工程、排涝工程、水量保障工程、水质保障工程、景观工程、海绵城市工程及土方工程等 | 2020-2022 | 20000 | 500 | 新区政府性基金 预算 | 完成建设 | 6月 |  |
| 324 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 | 湘江科创基地（二期）（原科创服务中心） 路网 | 续建 | 升华大道（麓景路至西二环）：西起麓景路，东至西二环，道路全长约887米，路幅宽30米 | 2021-2023 | 7533 | 900 | 新区财政预算 | 1.麓景路至科创路段：启动桥梁建设，完成部分道路路基 2.科创路至西二环段：启动路基及管线建设 |  |  |
| 325 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 | 湘江科创基地（二期）（原科创服务中心） 路网 | 续建 | 科园一路（麓景路至科创路）：西起麓景路，东至科创路，规划为城市支路，道路全长约317米，路幅宽18米，双向两车道 | 2021-2023 | 2020 | 1500 | 新区财政预算 | 完成路面建设 |  |  |
| 326 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 |  | 续建 | 科创路（科研路至湘江科创基地二期北侧范围线）：北起湘江科创基地（二期）（原科创服务中心）北侧范围线，南至科研路，规划为城市支路，道路全长约1030米，路幅宽18米，双向两车道 | 2021-2023 | 6015 | 2300 | 新区财政预算 | 1.升华大道以北路段基本完成建设； 2.升华大道以南路段启动路基及管线建设 |  |  |
| 327 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 | 湘江科创基地（二、三期）（原科创服务中心）配套公园、停车场项目 | 续建 | 配套项目（公园、停车场等）：包含湘江科创基地（二、三期）（原科创服务中心）配套景观、桃花溪公园、古人塘公园、麓人湖公园及麓景路停车场等内容 | 2021-2024 | 14600 | 230 | 新区财政预算 | 麓景路社会停车场基本完成建设；古人塘公园完成施工图备案；桃花溪公园完成施工图备案 |  |  |
| 328 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 长望路西延线（西二环-金星路） | 新建 | 城市主干道，东起西二环，西至黄金大道，全长约 5.2 公里，规划路幅宽 46 米，双向6 车道 | 2022-2024 | 46518 | 1000 | 新区财政预算 | 西二环至金星路段启动腾地范围内土方建设 | 10月 |  |
| 329 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 后湖路（清水路-阜埠河路）二期 | 新建 | 道路长270米，宽36米 | 2022-2022 | 2500 | 2500 | 新区财政预算 | 完成建设 | 1月 |  |
| 330 | 长沙金茂城市建设开发有限公司 | J05-J15地块跨龙王港河桥及接线工程 | 新建 | 城市支路，位于梅溪湖三环线隧道与J15地块之间，项目全长442.7米，路幅宽度为12米。其中桥梁跨径为66米 | 2022-2023 | 2700 | 1890 | 新区政府性基金预算 | 部分完成建设 | 3月 |  |
| 331 | 长沙金茂城市建设开发有限公司 | 五洲路（连湖八路-近湖十路） | 新建 | 城市支路，位于梅溪湖F09、F13地块东侧。项目全长460.3米，路幅宽度22米 | 2022-2023 | 1200 | 840 | 新区 政府性 基金预算 | 部分完成建设 | 3月 |  |
| 332 | 长沙金茂城市建设开发有限公司 | 连湖九路（梅溪湖路-环湖路） | 新建 | 城市支路，位于梅溪湖F13、F14地块北侧。项目全长297.7米，路幅宽度22米 | 2022-2023 | 1650 | 1155 | 新区 政府性 基金预算 | 部分完成建设 | 3月 |  |
| 333 | 湖南湘新 水务环保投资建设有限公司 | 梅溪湖环湖初雨及溢流污染控制工程（二期） | 新建 | 1.沿环湖路按远期规划规模新建约4千米污水管，完善环湖污水管网及初雨系统 2.环湖雨水净化区在保留其净化功能基础上进行提质改造 | 2022-2022 | 10000 | 10000 | 新区财政预算+中央预算 资金 | 完成建设 | 3月 |  |
| 334 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖二期新建市政道路、桥梁 工程 | 新建 | 海葱南路（看云路-雪松路）道路工程：长401米，宽20 米 | 2022-2023 | 3560 | 1614 | 高新区政府性基金预算 | 启动建设 | 11月 |  |
| 335 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 竹山屋路（梅溪湖路西延线-油松路）：长度约596米，宽度20米 | 2022-2023 | 5589 | 2589 | 新区财政预算 | 启动建设 | 11月 |  |
| 336 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 海棠路（栀子路-樱花路）：长约1355米，宽20米 | 2022-2023 | 10530 | 3900 | 高新区政府性基金预算 | 完成30%的路基 | 9月 |  |
| 337 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 龙柏路（栀子路-樱花路）：长约1572米，宽度30米 | 2022-2023 | 24175 | 6187 | 高新区政府性基金预算 | 启动建设 | 12月 |  |
| 338 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖二期道路配套景观工程 | 新建 | 看云路南厢绿化带景观工程： 1.看云路（雷高路-朝龙路）南厢绿化带，全长约680米（已扣除路口），绿化带均宽约40米；2.看云路（汇智路-雷高路）南厢绿化带，全长约920米（已扣除路口），绿化带均宽约40米 | 2022-2023 | 3800 | 1000 | 高新区政府性基金预算 | 1.看云路（雷高路-朝龙路）完成建设，（木槿路停车场、和平消防站临建占地部分除外） 2.完成施工图备案 | 3月 |  |
| 339 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 松柏路（雪松路-梅溪湖路西延线）景观工程：松柏路景观工程，北起雪松路，南至梅溪湖路西延线 | 2022-2023 | 2000 | 1200 | 新区财政预算 | 完成60%工程量 | 6月 |  |
| 340 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 梧桐路（樱花路-百合路）景观：梧桐路景观工程，西起樱花路，东至百合路（不包含梧桐路3号桥范围） | 2022-2022 | 1000 | 1000 | 高新区政府性基金预算 | 完成建设 | 1月 |  |
| 341 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 松柏路南侧绿地及基因谷生态廊道工程：包括水质渠道以及周边景观，长度约0.8公里，面积约1.46公顷 | 2022-2023 | 1600 | 800 | 新区政府性基金预算 | 完成50%的工程量 | 6月 |  |
| 342 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 大王山片区交通提质及停车设施配套项目-绕城高速入口优化工程（坪塘收费站改扩建 工程） | 新建 | 绕城高速坪塘收费站出入口至联江路口连接道路及收费广场原址拓宽改造，长约300米，宽27-47米，用地面积约11000平方米，三进四出，双向7车道；建设用地约5000平方米，建筑面积约1000平方米 | 2022-2022 | 4000 | 4000 | 新区财政预算 | 完成建设 | 3月 |  |
| 343 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 白庭路 | 新建 | 长潭西高速白泉联络线工程-白庭路（白泉路-X082）：道路等级城市主干路，长度1千米，规划路幅宽度40米，近期按27米实施，双向4车道 | 2022-2023 | 8306 | 2000 | 新区财政预算 | 完成路基 | 3月 |  |
| 344 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 新建 | 白庭路（巴溪大道—红桥大道）：北起巴溪大道，南至红桥大道，主干路，路幅宽度40米，长度1722米 | 2022-2023 | 37125 | 500 | 新区财政预算 | 完成施工图审查及招标控制价编制。视征拆情况启动建设 | 12月 |  |
| 345 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 巴溪大道西延线（坪泥路-长潭西） | 新建 | 城市次干路，路幅宽度36米，长度1600米，双向4车道 | 2022-2023 | 19591 | 500 | 新区财政预算 | 启动坪泥路-白庭路段建设。完成坪塘变电站路由交付 | 12月 |  |
| 346 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 湘江融城科技小镇 | 新建 | 融城一路（潭州大道-观音湖路）:城市支路，长度272米，规划路幅宽度24米，双向4车道 | 2022-2023 | 1895 | 500 | 新区财政预算（含专项债） | 启动建设 | 12月 |  |
| 347 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 新建 | 融城一路（观音湖路-潇湘大道）:城市支路，长度848米，规划路幅宽度24米 | 2022-2023 | 6300 | 500 | 新区财政预算（含专项债） | 视征拆情况启动建设 | 12月 |  |
| 348 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 新建 | 观音湖路（万家丽路西延线-融城一路）:道路等级城市次干路，长度930米，规划路幅宽度26米 | 2022-2023 | 9023 | 500 | 新区财政预算（含专项债） | 启动建设 | 12月 |  |
| 349 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 新建 | 机场大道（潭州大道—潇湘大道）:潭州大道至潇湘大道，道路等级城市次干路，长约1000米，宽36米 | 2022-2023 | 7630 | 500 | 新区财政预算（含专项债） | 启动建设 | 12月 |  |
| 350 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 清风路（潭州大道-联江路） | 新建 | 潭州大道至联江路，长2.62千米，宽29米 | 2022-2024 | 12250 | 5000 | 新区政府性基金 预算 | 潭州大道-莲坪路段：完成路基； 莲坪路-联江路段：完成施工图设计 | 9月 |  |
| 351 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司、湖南湘江新区投资集团有限公司 | 湖南湘江新区大王山水质净化厂（一期）及配套管网 工程 | 新建 | 新建一座设计污水处理规模10万立方米/d污水处理厂及配套人工湿地，主要建设内容包括污水处理厂建（构）筑物、地基处理工程、配套电气工程、给排水工程、暖通工程、自控仪表、除臭、厂区道路、景观工程、工艺设备及安装工程相关的给排水工程、电气工程、自控工程等 | 2022-2024 | 110000 | 22000 | 新区财政预算+政府专项债 | 视征拆情况启动土方施工 | 12月 |  |
| 352 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 新建 | 学士污水提升泵站及新建排水主管网：新建处理规模3.8万吨/天污水提升泵站一座及3.5公里配套DN800压力管网 | 2022-2023 | 4500 | 500 | 新区财政预算（含专项债）、新区政府性基金 预算 | 完成泵站主体 | 1月 |  |
| 353 | 湖南湘江 智能科技创新中心有限公司 | 湘江智能网联产业园 | 新建 | 1.智能系统检测实验室前坪绿化工程：对智能网联汽车检验检测总部临玉学路、学士路沿线约8000平区域实施绿化景观工程 | 2022-2030 | 4200000 | 30000 | 新区财政预算 | 1、完成智能系统检测实验室临玉学路沿线绿化景观提质改造 2、完成一期工程（1#栋A座）土方、基坑工程，完成主楼正负零以下结构施工 3、完成首开区投产测算、开发方案；启动部分基础设施工程前期工作；适时启动首开区开工建设 4、完成项目策划、开发实施方案等工作，明确开发主体与运作模式；适时启动开工建设 | 2月 |  |
| 354 |  |  | 新建 | 2.智能汽车检验检测总部及产业孵化基地项目：项目总建筑面积60322平方米，其中地上建筑面积43435平方米，地下建筑面积16887平方米。主要有三个功能分区，分别为1#栋智能网联总部和产业孵化基地、2#栋龙头企业总部大楼、3#栋；地下室功能为车库及配套设备用房。项目拟分期实施，一期先实施1#栋A座工程，总建筑面积为17795平方米（其中地上建筑面积约16953平方米，地下设备用房建筑面积约842平方米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  |  | 新建 | 3.智能网联产业城：建设约23平方公里的智能网联产业新城，项目采用分期开发建设，产业城首开区规划面积约2.15平方公里。首开区对外交通道路工程主要有：望雷大道、莲浦大道、含浦大道、智星路、玉溪路、智仁路、智宁路、景灵路、新春路、丰和路等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 |  |  | 新建 | 4.国家智能网联汽车（长沙）测试区开发项目：规划面积约1232亩，作为产业城首开区的先行区，拟分两期开发建设，一期为长潭西高速以东及桐关桥路以南区域（现为研发管理区和越野、乡村道路测试区），二期为桐关桥路以北区域（现为城市道路测试区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 长沙高新区管委会项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 真桥路（金洲大道—枫林路）PPP | 续建 | 道路长2100米，宽26米 | 2021-2023 | 36000 | 9000 | 区财政 | 路基施工 |  |  |
| 358 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 青山路（黄桥大道—望雷大道） | 续建 | 黄桥大道至望雷大道，长3520米，宽36米，城市主干道。 | 2017-2022 | 55000 | 11000 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 359 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 茶园路（青山路-岳麓大道辅道） | 续建 | 青山路至长兴路，长1984米，宽20米，城市主干道 | 2018-2022 | 16000 | 1800 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 360 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 夏鹃路（枫林路—红枫路） | 续建 | 枫林路至红枫路，长1249米，宽48米，城市主干道 | 2019-2022 | 7500 | 1000 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 361 | 长沙市忠冶管廊建设开发有限责任公司 | 月季路（枫林路-红枫路）含综合管廊PPP | 续建 | 道路长 1343 米，宽 40 米，城市主干道 | 2020-2022 | 75000 | 30000 | 业主自筹 | 路基及排水施工 |  |  |
| 362 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 银杏路（金洲大道—枫林路）PPP | 续建 | 道路长 2100 米，宽 20 米 | 2021-2023 | 29000 | 8000 | 业主自筹 | 路基及排水施工 |  |  |
| 363 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 月季路（红枫路-黄桥大道）含综合管廊PPP | 续建 | 长2425米，宽40米 | 2021-2023 | 80000 | 20000 | 业主自筹 | 路基及排水施工 |  |  |
| 364 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 山杏路（雷高路—东庆路）PPP | 续建 | 道路长 1535 米，宽 30 米，城市次干道 | 2021-2023 | 40000 | 8000 | 业主自筹 | 启动电力隧道施工 |  |  |
| 365 | 长沙中冶建信长路工程管理有限 公司 | 雷锋河路（金州大道-枫林路） | 续建 | 长2190米，宽36米 | 2021-2023 | 31400 | 8000 | 业主自筹 | 面层施工 |  |  |
| 366 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 黄桥大道城市化改造（长兴路—枫林路） | 续建 | 长4090米，宽50米 | 2021-2023 | 22000 | 9000 | 业主自筹 | 路基及排水施工 |  |  |
| 367 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 黄桥大道城市化改造（枫林路—梅溪湖路西延线） | 续建 | 长5427米，宽50米 | 2021-2023 | 28000 | 9000 | 业主自筹 | 路基及排水施工 |  |  |
| 368 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 国槐二路（月季路—铃兰路） | 续建 | 长3100米，宽20米 | 2021-2023 | 12000 | 10000 | 业主自筹 | 路基及排水施工 |  |  |
| 369 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 松柏路（月季路—樱花路） | 续建 | 长：2254米 宽：30米 | 2021-2023 | 10200 | 6200 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 370 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 桥头铺河（月季路—夏鹃路）改道工程 | 续建 | 长1100米，宽20米 | 2021-2022 | 9000 | 7000 | 业主自筹 | 建成通水 | 12月 |  |
| 371 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 铃兰路（松柏路—红枫路） | 续建 | 长616米，宽37米 | 2021-2022 | 3500 | 2500 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 372 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 青山路（望雷大道—雷高路） | 续建 | 道路长 1300 米，宽 36 米 | 2021-2023 | 10000 | 6000 | 财政预算 | 路基及排水施工 |  |  |
| 373 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司 | 信息大道（青山路—岳麓大道） | 续建 | 道路长 700 米，宽 74 米，含 50 米中央绿化带 | 2021-2023 | 12000 | 7900 | 财政预算 | 路基施工 | 12月 |  |
| 374 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 石榴路（夏鹃路—铃兰路） | 续建 | 长2070米，宽20米 | 2021-2023 | 15000 | 8000 | 财政预算 | 路基及排水施工 |  |  |
| 375 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 扶桑路（看云路-雪松路） | 续建 | 长370米，宽20米 | 2021-2022 | 2600 | 1900 | 财政预算 | 建成通车 | 12月 |  |
| 376 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司 | 麓尖路（湘岳路—金相路） | 续建 | 长800米，宽26米 | 2021-2022 | 5000 | 1200 | 财政预算 | 建成通车 | 12月 |  |
| 377 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 长月路（望雷大道-雷锋河路） | 续建 | 长401米，宽20米 | 2021-2022 | 3900 | 1000 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 378 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 杨梅塘路（真桥路—许龙路） | 续建 | 长739米，宽20米 | 2021-2022 | 3500 | 1700 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 379 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 黄杏路（银杏路-袁家冲路） | 续建 | 长415米，宽20米 | 2021-2022 | 4200 | 2000 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 380 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 黄杏路（望雷大道-雷高路） | 续建 | 长1231米，宽20米 | 2021-2022 | 15000 | 7000 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 381 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 长安路（山杏路—枫林路） | 续建 | 长401米，宽20米 | 2021-2022 | 2100 | 1100 | 业主自筹 | 建成通车 | 12月 |  |
| 382 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 石榴路 （月季路—夏鹃路） | 续建 | 长1189米，宽20米 | 2021-2023 | 5000 | 2600 | 财政预算 | 路基及排水施工 | 2月 |  |
| 383 | 长沙航建恒洲工程建设有限公司 | 梧桐路 （月季路-黄馨路） | 新建 | 长743米，宽39米 | 2021-2022 | 14000 | 6000 | 业主自筹 | 建成通车 | 10月 |  |
| 384 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 樱花路 （松柏路—红枫路） | 新建 | 长640米，宽47.5米 | 2021-2023 | 8500 | 4200 | 财政预算 | 路基及排水施工 |  |  |
| 385 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 三安路 （长兴路-黄桥大道） | 新建 | 长400米，宽20米 | 2022-2023 | 1900 | 1200 | 财政预算 | 路基及排水施工 | 8月 |  |
| 386 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 剑兰路 （石榴路-红枫路） | 新建 | 长950米，宽20米 | 2022-2023 | 13000 | 6000 | 财政预算 | 路基及排水施工 | 8月 |  |
| 387 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 玫瑰路 （枫林路-红枫路） | 新建 | 长1300米，宽30米 | 2022-2024 | 19000 | 6000 | 财政预算 | 路基及排水施工 | 9月 |  |
| 388 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 绕西路 （山杏路—枫林路） | 新建 | 长1065米，宽20米 | 2022-2023 | 14000 | 5000 | 财政预算 | 启动建设 | 12月 |  |
| 389 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 国槐一路（月季路-樱花路） | 新建 | 长2200米，宽20米 | 2022-2023 | 26000 | 6000 | 财政预算 | 启动建设 | 12月 |  |
| 390 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 雷锋-延农220千伏电力隧道工程 | 新建 | 含枫林西路、汇智路、山杏路、绕城高速电力隧道，总长约4公里 | 2022-2024 | 37800 | 20000 | 财政预算 | 电力隧道施工 | 5月 |  |
| 391 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司 | 湖相路（千灯路—岳麓大道）（地名办核名：兴业路） | 新建 | 长1110米，宽16米 | 2022-2023 | 6000 | 2000 | 财政预算 | 路基施工 | 5月 |  |
| 392 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司 | 欣盛路（东方红路—延农路） | 新建 | 长600米，宽16米 | 2022-2023 | 3500 | 1200 | 财政预算 | 路基施工 | 5月 |  |
| 393 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司 | 岳兴路（东方红路—延农路）（地名办核名：延兴路） | 新建 | 长620米，宽16米 | 2022-2023 | 3500 | 1200 | 财政预算 | 路基施工 | 5月 |  |
| 394 | 长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司 | 尖青路（尖山路-望青路） | 新建 | 长568米，宽16米 | 2022-2023 | 3400 | 1500 | 财政预算 | 路基及给排水施工 | 3月 |  |
| 3.3 长沙经开区管委会项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区梨江-榔梨片区产业开发及基础设施配套建设项目 | 续建 | 1、东七线（大元路-机场高速北辅道）道路工程路基、排水、路面、人行道绿化 | 2020-2022 | 56730 | 13000 | 业主自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 396 |  |  | 续建 | 2、党校路（东六路-福祥路）道路工程路基、排水、路面、人行道、绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  |  | 续建 | 3、东七路（大元路—机场高速）沿线电力杆迁对东七路（大元路—机场高速北辅道）沿线电力线路进行杆迁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 |  |  | 续建 | 4、大众南路（黄兴大道-腾龙路）道路工程，含人行道、绿化、排水、交通、电力、照明及电力管道等配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  |  | 续建 | 5、梨江-榔梨片区新建道路弱电管线迁改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区人民东路两厢产业综合开发及基础设施配套建设项目 | 续建 | 1.东十路（螺丝塘路-人民路）道路整治工程；2.忠武燃气改迁；3.湘投燃气改迁 | 2020-2022 | 23746 | 5000 | 业主自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 401 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区东四-东五路片区产业开发及基础设施配套建设项目 | 续建 | 1.东四路（人民路-泉坝路）、泉坝路（东四路-芙蓉区界） | 2020-2022 | 33223 | 20000 | 自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 402 |  |  | 续建 | 2.东四路（老远大路-泉坝路）、东五路（映霞路-人民路）映霞路（东四路-春华路） |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 |  |  | 续建 | 3.人民路（芙蓉区界-东五路）榔广、榔新、榔乐110KV电力管线迁改项目、东四-东五片区新建道路弱电管线迁改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 长沙经开区三一智能重卡片区开发及基础设施配套建设 项目 | 续建 | 1.排头路（远大路-人民路）道路工程 | 2021-2022 | 29867 | 2000 | 业主自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 405 |  |  | 续建 | 2.思原路（龙峰大道-蓝田路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  |  | 续建 | 3.三一路（蓝田大道-人民东路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 |  |  | 续建 | 4.木鱼山路（远大路-思源路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 |  |  | 续建 | 5.黄花大道（远大路-思源路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 |  |  | 续建 | 6.黄龙北路（黄花大道-黄谷路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 长沙经开区双创工场项目管理有限公司 | 长沙经开区双创工场项目管理有限公司 | 续建 | 子项目15个，含双创工场、员工小区及13个地下综合管沟 | 2021-2024 | 238256 | 20000 | 社会融资 | 开元东路地下管沟、漓湘东路地下综合管沟、龙峰大道地下综合管沟、湘峰路地下综合管沟、凉塘东路地下综合管沟、长丰路地下综合管沟、长界北路地下综合管沟、双创工厂等项目建设 |  |  |
| 411 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 长沙经开区智联路（三一路-蓝田大道）道路工程 | 续建 | 位于长沙经济开发区三一智联重卡片区，东西走向，西接三一路，东至蓝田大道。桩号范围K0+28.693至K0+209.16，全长约180.5米。路面结构层为上面层4c米厚细粒式改性玄武岩沥青砼（AC-13C）、下面层8c米中粒式热再生沥青混凝土（AC-20C）。路幅断面为（3.5米机动车道+2.5米非机动车道+3米人行道+2米绿化带）*2，共计宽度22米。主要工程内容包括土方、道路、排水、照明工程、交通设施、绿化、电力埋管、通信埋管等 | 2021-2022 | 1208 | 908 | 区级财政 | 土方、道路、排水、照明工程、交通设施、绿化、电力埋管、通信埋管等 | 5月 |  |
| 412 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 黄龙北路 | 续建 | 长约710米，宽36米，含排水、人行道、绿化、交安、照明及电力管道等附属配套工程 | 2021-2022 | 6107 | 6107 | 区级财政 | 路基、排水工程 | 12月 |  |
| 413 | 长沙经济技术开发集团有限公司 | 黄花污水厂建设工程 | 续建 | 黄花镇污水处理厂现状规模为1.22万吨/天，拟在现有黄花镇污水厂厂区西侧，一期设计污水处理规模为7万吨/天，含污水处理建（筑）筑物、配套设备、道路景观等工程 | 2021-2022 | 30900 | 2100 | 自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 414 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限 公司 | 蓝田北路（开元东路-雷鸣路）拓宽改造工程 | 续建 | 起于长峰路，止于雷鸣路，道路总长约1700米，路幅宽36米，为城市主干道路。建设内容主要含路面铣刨、路基处理、管线迁改、绿化及路面提质、交通设施等工程 | 2021-2022 | 2500 | 1000 | 专项债及自筹 | 完成人行道及绿化、沥青路面 | 12月 |  |
| 415 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限 公司 | 新湘路（长峰-开元东路）、经开纵五路道路工程 | 续建 | 经开纵五路（开元路—长峰路）为城市支路，全长418.737米.道路路幅宽度为24米，设计车速30公里/小时，双向4车道。工程建设包括道路、排水、交通、绿化及照明等配套设施等工程 | 2021-2022 | 4200 | 2200 | 专项债及自筹 | 完成沥青路面及绿化工程 | 12月 |  |
| 416 |  |  | 续建 | 新湘路（开元路—长峰路）为城市次干道，全长587.657米，道路路幅宽度为24米，设计车速30公里/小时，双向4车道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限 公司 | 南雅（高溪公园） | 续建 | 本项目位于长峰路以南、经开纵五路以西、长界北路以东，占地面积约37905.74平方米，工程建设包括排水、建筑、园林景观、电气等配套设施工程 | 2021-2022 | 2300 | 1000 | 专项债及自筹 | 完成园建及景观绿化工程 | 12月 |  |
| 418 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 明月路 （大元路～春晓路） | 新建 | 城市次干道，道路全长1154米，红线宽度30米 | 2022-2023 | 14630 | 5000 | 自筹 | 路基工程 | 9月 |  |
| 419 | 长沙经开区城建开发有限公司 | 英华路（星湖路-秋江路）道路 工程 | 新建 | 道路长约1570米，宽26米，含路基路面排水、综合管线、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 16828 | 9000 | 自筹 | 进行路基、排水施工 | 9月 |  |
| 420 | 长沙经开区城建开发有限公司 | 腾龙路（星湖路-秋江路）道路 工程 | 新建 | 长约1518米，宽26米，含路基路面排水、综合管线、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 15950 | 9500 | 自筹 | 进行路基、排水施工 | 9月 |  |
| 421 | 长沙经开区城建开发有限公司 | 福星路（金成路-腾龙路）道路 工程 | 新建 | 道路长约1800米，宽26米，含路基路面排水、综合管线、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 19189 | 10000 | 自筹 | 进行路基、排水施工 | 9月 |  |
| 422 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 白竹路（大元路～龙华路） | 新建 | 城市次干道，道路全长约 780 米，红线宽度26 米 | 2022-2023 | 8698 | 5000 | 自筹 | 路基、排水施工 | 9月 |  |
| 423 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 龙华路（东六路-东八路）道路 工程 | 新建 | 项目西起于东六路，东止于东八路，全长1627.37米，路幅宽度30米，双向四车道 | 2022-2023 | 21700 | 10000 | 区级财政 | 路基及排水施工 | 9月 |  |
| 424 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 龙华片区南干管工程 | 新建 | 新建 DN1800 污水干管沿龙华路由东向西、东七路由北往南，最终接入城南污水厂三期，管道总长 1676 米（顶管段长约 1373米，直埋段长约 303 米） | 2022-2023 | 7200 | 2000 | 区级财政 | 沟槽开挖 | 9月 |  |
| 425 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 双桥港市政箱涵及污水管道工 | 新建 | 长约649.3米，大元路-下游现状雨水箱涵，采用明渠+雨水箱涵 | 2022-2023 | 14797 | 4000 | 区级财政 | 管道开挖 | 9月 |  |
| 426 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 时中路道路工程（漓湘路-盼盼路） | 新建 | 道路起于漓湘路，止于盼盼路，道路长度730米，路幅宽度36米，设计时速30公里/小时，双向六车道，为城市次干路，含道路、桥涵、给排水、绿化、交安等内容 | 2022-2023 | 9500 | 8000 | 区级财政 | 清表及土方 | 9月 |  |
| 427 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 盼盼路（京港澳桥梁-时中路）道路工程 | 新建 | 本项目西起于芙蓉区与长沙经开区交界处，东至既有京珠西辅道，长度为 469.734米。其中桥梁段主桥桥头西引道不在本次设计范围内。路幅宽度 60米，设计速度50公里/小时，桥下辅道 30公里/小时，双向（主 8+辅 2）车道，为城市主干路，路面结构为沥青砼路面。本项目设计内容包含道路、给排水、综合管线、照明、强弱电、交通、绿化等 | 2022-2023 | 9300 | 8000 | 区级财政 | 清表及土方 | 3月 |  |
| 428 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 长沙经开区劳动东路及配套基础设施项目 | 新建 | 1、劳动东路（黄兴大道－龙峰大道）长6060米、宽60米，工程内容包括道路、排水、桥梁、交通、电力、通讯、绿化景观等内容 2、标准厂房建筑面积667390平方米，配套建设加油站1座用地面积为2，503.32平方米，停车位5339 个，3块广告牌，充电桩801个 | 2022-2026 | 546747 | 20000 | 自筹 | 2022 年 9 月开工， 2024 年 12月底前完工 | 9月 |  |
| 429 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限 公司 | 智慧停车场及社区公园绿地 | 新建 | 项目选址于盛地东方之芯（君滔酒店）项目以南市政绿地内，地下建设1层地下车库地下室面积约7000平方米，共计车位数224个；地面市政绿地面积约10000平方米 | 2022-2023 | 4300 | 3600 | 专项债及自筹 | 完成地下停车场土建、安装工程及地面园建设施 | 1月 |  |
| 四、浏阳市及宁乡市项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 浏阳项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 镇头镇人民政府 | 浏阳市环保科技示范园基础设施建设项目 | 续建 | 紫薇路、丹桂路道路建设及人行道及绿化、亮化工程，电力、自来水、基础配套设施建设 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 431 | 浏发集团 | 长兴西片区开发-博德路（予倩路-道吾山路）建设项目 | 续建 | 长1036米，宽32米，包含路基、路面、交通工程、绿化、亮化、管线等 | 2020-2022 | 6475 | 1475 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 432 | 浏发集团 | 占佳片区开发-渭川河、长兴湖片区雨污分流改造工程项目 | 续建 | 渭川河流域、长兴湖片区改造和配套建设污水收集支管网，改造部分开放式小区排污系统，补充建设污水收集主干网 | 2020-2022 | 2500 | 1400 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 433 | 浏发集团 | 杉木、金桥片区开发-予倩路（西北环线-浏阳大道）建设项目 | 续建 | 全长3230米，路幅宽42米，城市主干道，设计车行速度为50千米/小时，建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线等工程 | 2021-2023 | 27558 | 14000 | 自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 434 | 浏发集团 | 水佳片区开发-泰安路（浏阳河路-白沙路）建设项目 | 续建 | 长约970米，宽32米，包括路基、路面、排水、桥涵、人行道、交通、绿化、亮化等 | 2021-2022 | 8000 | 4000 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 435 | 浏发集团 | 水佳片区开发-长岭路（复兴路-李畋路）建设项目 | 续建 | 长约1210米，宽24米，包括土石方、路基、路面、排水、管综、桥梁、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等 | 2021-2023 | 8800 | 3000 | 自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 436 | 浏发集团 | 杉木、金桥片区开发-石霜路（菊花石路-予倩路）建设项目 | 续建 | 长约534米，宽42米，包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等 | 2021-2022 | 5000 | 4200 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 437 | 浏发集团 | 杉木、金桥片区开发-菊花石路（禧和路-南泥湾路）建设项目 | 续建 | 长约916米，宽32米，包括土石方、路基、路面、排水、桥梁、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等 | 2021-2022 | 7420 | 6610 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 438 | 浏发集团 | 占佳片区开发-滨湖路（李畋路-大围山路） | 续建 | 长713米，宽12米，包含路基、路面、交通、绿化、亮化、管线等工程 | 2021-2023 | 2165 | 1000 | 自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 439 | 浏发集团 | 长兴西片区开发-渭川河流域治理大围山路以南（长兴湖A区） | 续建 | 项目面积约为20万平方米，主要建设内容包括园建、绿化及土方、游步道、铺砖工程、附属配套设施、照明、排水等工程 | 2021-2023 | 4900 | 2400 | 自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 440 | 浏发集团 | 禧和片区开发-丰木路（禧和路-南泥湾路）建设项目 | 续建 | 长约490米，宽10米，包括路基、路面、排水、人行道、交安、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 6200 | 1800 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 441 | 浏发集团 | 禧和片区开发-南泥湾路（金沙路-丰木路）及南泥湾路与花炮大道交叉口地下通道项目 | 续建 | 长约550米，宽36米，其中淮川河桥长40米，宽36米，南泥湾路与花炮大道交叉路口地下通道面积约2100平方米，包括路基、路面、排水、桥涵、人行道、地下人行通道、综合管线预埋、交安、绿化、亮化等 | 2021-2023 | 7000 | 3500 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 442 | 浏发集团 | 长兴西片区开发-复兴安置区雨污分流改造 项目 | 续建 | 小区新建、改造排水系统。含土方、路面开挖、恢复、管道铺设、砌筑检查井等 | 2021-2022 | 1100 | 600 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 443 | 浏发集团 | 多元经营-人民医院西侧临时停车场项目 | 续建 | 临时停车场占地面积约17000平方米，建成后可提供临时车位636个 | 2021-2022 | 430 | 430 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 444 | 浏发集团 | 长兴西片区开发-渭川河流域治理大围山路以南（长兴湖E区）项目 | 续建 | 该项目为片区开发经营性项目的配套项目。项目面积约为8.5万平方米，主要建设内容包括土石方工程、景观小品、驳岸工程、照明工程、游步道、铺装工程、绿化工程及配套设施设备 | 2021-2024 | 4500 | 2430 | 自筹 | 完成部分建设 |  |  |
| 445 | 浏发集团 | 禧和片区开发-大塘冲路（大塘冲路-礼花路）建设项目 | 续建 | 长约310米，宽20米。主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2021-2022 | 1500 | 1500 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 446 | 浏发集团 | 禧和片区开发-工业品市场城市支路项目 | 续建 | XWL-06-09-02号地块支路，长约400米、宽12米，包括土石方、路基、路面、排水、人行道、交通、绿化、亮化等 | 2021-2022 | 650 | 650 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 447 | 浏发集团 | 新屋岭片区开发-西北环线辅道（加油站段）项目 | 续建 | 北辅道长约520米、宽15米，南辅道长约292米，宽19米 | 2021-2022 | 3200 | 3200 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 448 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 北盛大道（中心消防站-盛世路）道路工程 | 续建 | 城市主干道，道路长约3700米，东起于盛世路，西止于中心消防站，路幅宽42-50米。工程内容：路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等 | 2022-2023 | 51275 | 20000 | 自筹 | 完成40%工程量 |  |  |
| 449 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 金阳大道北辅道（健阳路－经九路）道路 工程 | 续建 | 一级公路辅道工程，道路长约720米，路幅宽18米，西起经九路，东止武深高速。工程内容：路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等 | 2022-2022 | 6000 | 6000 | 自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 450 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 西园泵站（永久性泵站）扩容 | 续建 | 污水泵站提升能力40000立方米/天，工程内容：新建格栅井、事故调节池、泵室，DN820的污水压力管道1400米 | 2022-2022 | 5800 | 5800 | 自筹 | 完成建设 | 2月 |  |
| 451 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目 | 续建 | 项目位于浏阳经开区G319以南，建设内容为洞阳路（G319-柳冲路）道路工程，长度约670米，路幅宽53米；中央大道（含洞阳路互通）道路工程，长度约2100米，路幅宽66米；瑞林片区原联东U谷选址及周边地块平地约1800亩 | 2022-2023 | 50731 | 35000 | 自筹 | 进行平地及路网建设，完成总体60%工程量 |  |  |
| 452 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 洞阳路（中央大道至东昇路）道路工程 | 续建 | 1、城市主干道，道路长约1150米，路幅宽42米，北起于东昇路，南止于中央大道。工程内容：含路面、路基、附属、排水、给水、综合管线、环境、照明及交通工程等 2、康平路南侧及拟建洞阳路东侧（联东U谷段）边坡工程，边坡总长度约850米（其中康平路边坡长度约500米，拟建洞阳路边坡长度约350米），边坡高度5-15米不等。建设内容含放坡边坡支护、绿化、排水等 | 2020-2022 | 6329 | 5800 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 453 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 健寿大道（中央大道-金阳大道）及柳冲路（凤凰路-健寿大道）道路工程项目设计采购施工总承包 | 续建 | 1、健寿大道（中央大道至金阳大道）：城市主干道，道路长约1200米，路幅宽42米，北起于中央大道，南止于金阳大道；主要建设内容为路基、路面、管涵、给排水、综合管线、绿化、照明、人行道铺装、交通等 | 2020-2022 | 14193 | 11000 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 454 |  |  | 续建 | 2、柳冲路（健寿大道-凤凰路）：城市主干路，道路长约380米，路幅宽32米，西起于健寿大道，东止于凤凰路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 石塘路 （尔康路至健阳路）南半幅道路 工程 | 续建 | 城市次干道，长度650米，南半幅宽13.5米（含中分带1.5米），西起于尔康路，东止健阳。工程内容：路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等 | 2020-2022 | 5500 | 5200 | 自筹 | 完成建设 | 10月 |  |
| 456 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 石丰路 （尔康路－健阳路）道路及污水干管工程 | 续建 | 1．城市支路，道路长约800米，路幅宽16～22米，西起于尔康路，东止健阳。工程内容：路基土方工程、路面工程、给排水工程、行道树栽植、铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等； 2．尔康路、健阳路污水干管工程，d600管道70米；d1000管道980米，其中开挖施工730米，顶管施工250米 | 2020-2022 | 6000 | 6500 | 自筹 | 完成建设 | 10月 |  |
| 457 | 浏阳经开区污水处理工程有限公司 | 长沙市浏阳经开区北园污水处理厂截污干管建设一期工程（二阶段） | 续建 | 一体化泵站及污水转输管道安装 | 2021-2022 | 6000 | 4800 | 自筹及争取上级 资金 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 458 | 浏阳市永安供水有限 公司 | 长沙市浏阳经开区（高新区）永安联合水厂二期建设项目 | 续建 | 新建规模为8万吨/天的制水工艺设施及配套的厂区道路、绿化、食堂和倒班休息室等附属设施 | 2021-2022 | 16000 | 13500 | 自筹及争取上级 资金 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 459 | 浏发集团 | 多元经营-道吾市民公园社会公共停车场项目 | 新建 | 该项目为片区开发经营性项目的配套项目。地下停车位约200个，包括土方、钢筋砼地下室、消防、通风、照明、交安、给排水等 | 2022-2023 | 5000 | 4000 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 460 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 洞阳路（跨金阳大道）桥涵工程 | 新建 | 长约100米，路幅宽50米，包含涵洞工程长63.5米，宽28.5米。主要建设内容为路基土石方，路面、给排水、综合管线、绿化、照明、人行道铺装等 | 2022-2022 | 5000 | 5000 | 自筹 | 完成建设 | 2月 |  |
| 461 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 金城大道北辅道及阳光路道路工程 | 新建 | 1.阳光路（G319-纬二路）道路工程，起点为 G319，终点为纬二路，道路长度 1293 米，宽度 32 米 | 2022-2023 | 18951 | 16800 | 自筹 | 完成60%工程量 | 2月 |  |
| 462 |  |  | 新建 | 2.金城大道北辅路（永裕北路-经九路）道路工程，起点永裕北路，终点经九路，道路长度 1800 米，宽度 18 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 |  |  | 新建 | 3.金城大道北辅路（经九路-教育路）道路工程，道路长约 560 米，路幅宽 18 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 克里片区周边配套项目 | 新建 | 1．砰山路（东昇路－金城大道）道路工程，城市主干道，道路长约1100米，路幅宽24米，北起于东昇路，南止于中央大道。工程内容：路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等 | 2022-2023 | 11000 | 8500 | 自筹 | 1、砰山路完成50%工程量。2、康平路南侧支路完成主体工程 | 3月 |  |
| 465 |  |  | 新建 | 2．康平路南侧支路（砰山路联东U谷东侧支路）道路工程，城市支路，道路长度约850米，宽度约24米，道路等级为城市支路。工程内容：路基路面工程、排水工程、电气工程、土石方工程、绿化铺装工程、交通工程、综合管线工程等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 湖南金阳新城建设发展集团有限 公司 | 洞阳路（柳冲路至金阳大道）道路工程 | 新建 | 城市主干道，道路长约800米，北起于柳冲路，南止于金阳大道，路幅宽46-52米，设计时速60公里/小时（辅路40公里/小时），双向六车道。工程内容：路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等 | 2022-2023 | 11659 | 6000 | 自筹 | 完成35%工程量 | 6月 |  |
| 467 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 建新中路（永隆路-永康路）道路工程 | 新建 | 城市次干道，道路长度810米，路幅宽度24米，起于永隆路，止于永康路 | 2022-2022 | 5844 | 5844 | 业主自筹 | 完成建设 | 1月 |  |
| 468 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 永康路（永隆路-建新中路）道路工程 | 新建 | 城市次干道、道路长度500米，路幅宽度24米，起于永隆路，止于建新中路 | 2022-2023 | 5200 | 4800 | 业主自筹 | 完成路基工程 | 10月 |  |
| 469 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 浏阳经开区（高新区）永安污水处理厂尾水湿地工程 | 新建 | 占地面积约63200平方米的人工湿地工程，采用垂直潜流型处理工艺，尾水湿地工程处理规模为4.5万吨/天，以及配套公用工程 | 2022-2023 | 20000 | 8500 | 园区财政 | 完成50％工程量 | 1月 |  |
| 4.2 宁乡项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 下穿常益长铁路的道路建设（三环路、康宁北路、春城北路、花明北路、欧洲北路、安友路） | 续建 | 三环路、康宁北路、春城北路、花明北路、欧洲北路、安友路下穿常益长高铁路段路基工程、桥梁工程、排水工程、管道预埋工程等 | 2021-2022 | 12133 | 4000 | 业主自筹 | 完成建设 | 4月 |  |
| 471 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 金全路及 金全路跨沙河桥 | 续建 | 全场1200米，路幅宽30米，城市次干道，设计时速40公里/小时，沥青路面 | 2021-2022 | 8000 | 3500 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 472 | 长沙灰汤温泉建设投资有限公司 | 灰汤大道及华天路延伸线建设 | 续建 | 建设内容为道路工程、交通设施工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等 | 2021-2022 | 33000 | 25000 | 业主自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 473 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 向前路（宁乡大道—花明北路） | 续建 | 全长约1063米，路幅宽24米， 采用城市次干路设计标准，双向4车道，设计速度40公里/小时，沥青砼路面 | 2020-2022 | 4166 | 3000 | 建设单位自筹 | 建设完成，投入使用 | 2月 |  |
| 474 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 曾家河片区一期综合开发建设 | 续建 | 项目开发范围为宁乡市曾家河以西、319国道以北、创业大道以东、滨江大道以南围合区域，占地面积约2.8k平方米。施工内容包括骨干路网建设工程、次干路网建设工程、环境治理建设工程、公共配套建设工程等 | 2021-2025 | 267200 | 66121 | 建设单位自筹 | 1、金玉路（创业大道-曾家河） 2、金全路（利和东路-曾家河） 3、东西向支路一 4、东西向支路二 5、金利路（滨江大道-G319） 6、发展路及发展大桥（一环东路-G319） 7、玉潭东路跨曾家河桥梁（玉潭东路-发展路） |  |  |
| 475 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 仁福大道（金龙路-学府路） | 续建 | 全长 3.88 公里，路幅宽 42 米 | 2021-2023 | 80000 | 53000 | 银行申贷和建设单位自筹 | 路面、亮化、人行道、绿化 | 3月 |  |
| 476 | 宁乡国资投资控股集团有限公司 | 东城大道 | 续建 | 宁乡市东城大道（金盾路-G319国道段）建设项目。道路全长约793米，包含路基工程、路基基层及路面工程、排水、给水及燃气工程、交通设施设备、绿化、强电弱电、照明工程等 | 2021-2022 | 4000 | 3500 | 建设单位自筹 | 水稳、路面、绿化、亮化 | 6月 |  |
| 477 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 尚义路（石泉路-宁乡大道） | 续建 | 道路全长约500米，路幅宽20米，路基、路面、亮化、绿化、人行道、雨污排水 | 2021-2022 | 753 | 753 | 建设单位自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 478 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 一环东路（创业大道-东升路） | 续建 | 道路全长约1000米，路幅宽40米，路基、路面、亮化、绿化、人行道、雨污排水 | 2021-2022 | 3000 | 2000 | 建设单位自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 479 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 玉屏路（车站路-檀金路段） | 续建 | 道路长度约2.6公里，路幅宽30米 | 2021-2022 | 20000 | 5000 | 建设单位自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 480 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 船形山路（车站路-檀金路段） | 续建 | 道路长度约2.3公里，路幅宽24米 | 2021-2022 | 11000 | 10000 | 建设单位自筹 | 完成项目建设 | 12月 |  |
| 481 | 金玉公司 | 宁乡经开区绿色建材产业园建设项目一期玉兰路工程 | 续建 | 建设路段约831米，双向四车道，路幅宽28米，人行道4米+车行道15米+9米绿化带。包括路基、路面、综合管线、绿化、亮化等工程 | 2021-2022 | 1200 | 400 | 建设单位自筹 | 完成项目建设 | 6月 |  |
| 482 | 长沙（中国水务）环保有限责任公司 | 宁乡市城乡排水一体化PPP项目 | 续建 | 城区新建两座污水处理厂和配套污水管网、排渍泵站工程、老城区水系提质项目，新建乡镇及次集镇的污水处理厂或设施及配套管网，存量的污水处理厂和污水管网项目建设。城区存量在建污水处理厂一座，规模为5万吨/日；城区新建污水管网长度约43公里；乡镇对既有的26个污水处理厂提标改造建设；次集镇新建3座污水处理厂和62处地埋式一体化污水处理设施。乡镇配套新建206.4公里污水管网接入存量和新建的污水处理厂 | 2021-2025 | 220000 | 80000 | 政府自筹+社会资本 | 完成截污干管、老城区水系提质工程量30%；3座排渍泵站建设；乡镇小型设施及管网配套建设工程量30% | 12月 |  |
| 483 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 园区路网提质拓建（包括一环东路、花明北路南延、玉兰路） | 新建 | 道路全长约3000米，包括路基、路面、亮化、绿化、人行道、雨污排水等建设和提质 | 2022-2022 | 5800 | 5800 | 自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 484 | 历经铺街道办事处 | 楼台山公园 | 新建 | 一期项目建设以游步道为主，总长约为4500米主路宽为2米，停车场；二期项目主要以山体周围配套设施为主，主要包括环山路提质改造、民宿等的打造 | 2022-2023 | 8000 | 6000 | 业主自筹 | 完成一期工程建设，启动二期建设 | 1月 |  |
| 485 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | G319汽车桥沙河桥维修加固及防洪圈闭合 | 新建 | 对沩江桥、沙河桥进行维修加固 主要包括桥梁结构加固，河床防护，裂纹处置，缺陷修补，以及护栏更换、桥面铺装改造、锥坡防护设置、照明、管线处置保护、相关设施翻新等 | 2022-2022 | 5000 | 5000 | 业主自筹 | 完成建设 | 6月 |  |
| 486 | 长沙金洲 新城开发建设投资有限公司 | 新越路（金洲大道-金林西路） | 新建 | 道路长度约580米，路幅宽度14米 | 2022-2022 | 3300 | 33000 | 建设单位自筹 | 完工 | 4月 |  |
| 487 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 正江路 （琴海路-沿江路） | 新建 | 项目全长501米，规划红线宽度为20米，道路等级为城市支路，设计速度30公里/小时，沥青砼路面 | 2022-2022 | 3854 | 1500 | 建设单位自筹 | 建设完成，投入使用 | 3月 |  |
| 488 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 龙江路（规划支路-仁福大道） | 新建 | 项目全长 309 米，规划宽度为 34 米，城市次干路，设计速度 50 公里/小时， 沥青砼路面。主要建设内容为路基土石方、路面、排水、绿化景观、交通设施、照明、电力埋管等工程 | 2022-2022 | 3851 | 500 | 建设单位自筹 | 建设完成，投入使用 | 3月 |  |
| 489 | 宁乡国资投资控股集团有限公司 | 正大路 | 新建 | 该项目位于宁乡现代农业产业园内，道路长约883米，路幅宽度18米，双向四车道，沥青路面，城市次干道 | 2022-2023 | 1950 | 1000 | 建设单位自筹 | 完成项目土方及半幅路 | 7月 |  |
| 490 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 拓邦拟用地（K0+770K—白玉溪）箱涵排水工程 | 新建 | 排水箱涵断面尺寸3500*3500，起点为上游既有箱涵，终点为白玉溪，长度500米 | 2022-2023 | 3000 | 2500 | 建设单位自筹 | 启动施工 | 9月 |  |
| 491 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 电力杆线改迁、改造，自来水及燃气管道 | 新建 | 为落地企业提供要素保障 | 2022-2022 | 7000 | 7000 | 建设单位自筹 | 完工 |  |  |
| 492 | 金玉公司 | 雨污分流改造工程 | 新建 | 金玉工业园雨污分流改造 | 2022-2022 | 400 | 400 | 建设单位自筹 | 完成项目建设 | 6月 |  |
| 493 | 长沙金洲新城开发建设投资有限 公司 | 金林西路（澳洲南路-美洲南路） | 新建 | 道路长度约1210米，路幅宽度24米 | 2022-2022 | 8497 | 8497 | 建设单位自筹 | 完工 | 2月 |  |
| 494 | 长沙金洲新城开发建设投资有限 公司 | 金林西路（历泉路至澳洲南路） | 新建 | 道路长度约1277米，路幅宽度24米 | 2022-2022 | 8864 | 8864 | 建设单位自筹 | 完工 | 11月 |  |

附件2：

长沙市2022年市政基础设施项目储备目录

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设性质 | 总体建设内容 | 起止年限 | 预估 总投资 （万元） | 预估 2022年 年度投资（万元） | 资金 来源 | 2022年 主要建设内容 | 开工/竣工月份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、市本级项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 长沙市城发集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 集团本部项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市城发集团、芙蓉区政府 | 杨家湾撇洪渠溢流污染治理（二期） | 新建 | 新建初期雨水调蓄池一座，总容积为7.5万方，近期实现溢流污染控制效果；新建星沙污水处理厂深度处理人工湿地，配套建设湿地景观公园 | 2022-2025 | 33000 | 1000 | 芙蓉区 财政 | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 2 | 岳麓山旅游文化开发有限公司 | 长沙市咸嘉湖儿童友好实践区建设项目 | 新建 | 改造热情沙滩，新建公益性游乐设施、儿童体育设施 | 2022-2023 | 3500 | 2000 | 政府补贴、业主自筹 | 完成热情沙滩建设 | 6月 |  |
| 3 | 长沙城投城乡开发建设有限公司 | 马栏山园区交通信号控制智慧化改造项目（一期） | 新建 | 通过梳理马栏山园区道路交通现状，合理优化信号配时方案，有效解决信号绿灯空放等问题 | 2022-2024 | 6500 | 1500 | 专项债 资金 | 完成滨河路、马栏山路交通信号控制智慧化改造 | 9月 |  |
| 4 | 长沙城投城乡开发建设有限公司 | 马栏山产业园滨河路门户空间 | 新建 | 位于三一大道、滨河路与匍园路交叉处，长约 275米，宽约18米，用地面积约7200平方米 | 2022-2022 | 400 | 400 | 业主自筹 | 完成建设 | 6月 |  |
| 5 | 长沙市水利建设投资管理有限公司 | 马栏山滨河路（三一大道-芙蓉区界）品质 提升 | 新建 | 对滨河路（三一大道-芙蓉区界）段的进行绿化提升、路面整治、人行道板修复，完善交通标识标线、微改造等 | 2022-2022 | 3000 | 3000 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 6 | 长沙城发能源有限公司 | 洞井铺输变电工程220千伏线路李家塘段配套电力廊道 项目 | 新建 | 在李家塘南加油加气站建设用地北侧两端的电力塔杆之间修建地下电力廊道，长度约300米，廊道内净高2米，宽1.8米 | 2022-2022 | 1180 | 1180 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 7 | 长沙市新河三角洲开发建设有限公司 | 黄兴北路三角城市花园 | 新建 | 对黄兴北路S3地块110KV中山变电站周边及北侧进行公园景观、绿地建设等，总用地面积约11亩 | 2022-2022 | 1200 | 1200 | 业主自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 8 | 长沙市新河三角洲开发建设有限公司 | 黄兴北路品质提升 | 新建 | 包含黄兴北路慢行系统、空中连廊、道路两侧绿化及公共设施的提质改造、未出让地块覆绿等 | 2022-2023 | 4000 | 2000 | 业主自筹 | 完成道路两侧绿化及公共设施的提质 | 9月 |  |
| 9 | 长沙城投铁路站场迁建开发有限公司 | 家龙路（工商巷-潘家坪路） | 新建 | 全长274米，宽度20米，建设内容包括道路工程、给排水工程、景观绿化工程、照明工程、交通工程及相关附属设施等 | 2022-2023 | 1000 | 200 | 业主自筹 | 启动项目建设 | 10月 |  |
| 10 | 岳麓山旅游文化开发有限公司 | “山水洲城”湘江游配套码头 项目 | 新建 | 中山西路码头：恢复中山西路码头使用功能，改建现有中山西路停车场，建设约7000平方米游客服务中心及趸船码头裕湘纱厂码头：裕湘纱厂码头及停车场改造 | 2022-2023 | 10000 | 1000 | 业主自筹 | 中山西路码头开展前期工作，裕湘纱厂码头启动建设 | 12月 |  |
| 11 | 岳麓山旅游文化开发有限公司 | “山水洲城”湘江游项目 | 新建 | 包含江天暮雪、恰同学少年、湘江游船、橘子洲沙滩公园等多个子项目，依托一江两岸旅游资源，打造新型沉浸式文旅产品 | 2022-2024 | 50000 | 12000 | 业主自筹 | 完成江天暮雪和工人文化宫项目，同步推进其它项目建设 | 6月 |  |
| 12 | 长沙达美文化传播有限公司 | 长沙市公交站亭提质 项目 | 新建 | 第一批提质改造：主要对五一路、芙蓉路、湘江大道、八一路、湘府路、车站路、杜鹃路等7条主干道进行提质改造。逐步推进其它路段提质改造 | 2022-2023 | 15000 | 5000 | 业主自筹 | 完成重要路段站点的提质改造 | 6月 |  |
| 13 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司 | 湘府东路东延（黄兴大道_机场大道） | 新建 | 黄兴大道_机场大道段，全长约9.131公里 | 2022-2024 | 400000 | 15600 | 财政资金（暂未明确） | 完成部分路基及桥梁桩基工程 | 9月 |  |
| 14 | 长沙城投城乡开发建设有限公司 | 马栏山核心区提质工程 | 新建 | 对马栏山核心区范围内浏阳河两冀景观、道路及其它绿地进行提质，包含亮点打造、增设设施等，提升片区品质 | 2022-2023 | 5000 | 2500 | 业主自筹 | 完成马栏山核心区浏阳河两翼和部分道路提质 | 7月 |  |
| 15 | 长沙城投城乡开发建设有限公司 | 马栏山视频文创产业园智慧公园 项目 | 新建 | 以“科技+文创公园”为项目定位，通过AI、大数据、云计算、物联网等一系列高新科技手段，打造智慧公园大数据运营管理平台，云数据中心，智慧生态景观、智慧服务与设施、智慧运动健康、智慧创新体验和智慧运营管理5类智慧化场景应用 | 2022-2024 | 4000 | 400 | 业主自筹 | 在马栏山公园B、C区及公园步道，建设部分智慧便民设施和智慧健身设施 | 6月 |  |
| 16 | 长沙城投铁路站场迁建开发有限公司 | 精英路（开福寺路—潘家坪路） | 预备 | 道路起止范围北起开福寺路，南至潘家坪路，规划为城市支路，道路全长约250米，路幅宽为20米，设计时速30公里/小时 | 2022-2023 | 1000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 17 | 长沙市水利建设投资管理有限公司/长沙城发智慧出行公司投资运营有限公司 | 马栏山园区公交首末站及停车场 建设 | 预备 | 占地面积2000平方米，设置两层立体车辆停放中心 | 2022-2023 | 3000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 18 | 长沙北城发展有限公司 | 荷叶驼山山体公园 | 预备 | 公园绿地，总面积约12.35公顷 | 2022-2024 | 12970 |  |  | 完成相关设计工作，完成项目拆迁工作 |  |  |
| 19 | 长沙北城发展有限公司 | 长青路（青竹湖东沿线-大安路） | 预备 | 该道路为集聚区的配套道路项目，城市主干道，青竹湖东沿线-大安路，全长2100米，宽46米 | 2022-2024 | 33565 |  |  | 完成项目设计及拆迁工作 |  |  |
| 20 | 长沙北城发展有限公司 | 前塘路（中青路-关公湖小支路） | 预备 | 该道路为集聚区的配套道路项目，该道路西起关公湖小支路，东至中青路，全长约1000米，宽36米，为城市主干道 | 2022-2024 | 10980 |  |  | 完成项目设计 |  |  |
| 21 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司 | “一江两岸”城市照明亮化工程三期 | 预备 | 待定 |  | 20000 |  |  | 待定 |  |  |
| 22 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 城南路过京广铁路通道 | 前期研究 | 城南路下穿京广铁路项目极其重要，是中心城区东西向过京广铁路重要通道，下穿通道建设有助于连通城南路、朝晖路两条断头路，有效缓解中心城区人民路和桂花路过京广铁路通道的压力，解决区域近距离交通问题，完善中心城区的路网结构 | 2022- |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 23 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 红旗路 南延线 | 前期研究 | 红旗路南延线北起绕城高速南侧的红旗路，南延至洞株公路，主线双向六车道，全长约5.4公里，城市主干道，其中包括约430米隧道一座 | 2022-2025 | 212500 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 24 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司 | 湘府东路东延（机场大道_机场中轴大道） | 前期研究 | 机场大道_机场中轴大道段，全长约2.275公里 | 2022-2026 | 100000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 25 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 韶山路（汽车南站节点、湘府路节点）快捷化改造 | 前期研究 | 桥梁南起万芙路以北，北至迎新路以北，高架桥总长约2690米，并在汽车南站节点设置南北定向地下匝道衔接汽车南站地下车库 | 2022-2025 | 150000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 26 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 芙蓉路和湘雅路节点改造工程 | 前期研究 | 根据现有建设条件和远期轨道交通9号线的建设需要，设置芙蓉路上跨湘雅路的高架桥及相应的道路改造，包含代建规划9号线湘雅医院站西侧地下连续墙，与湘雅路过江通道工程同步实施 | 2022-2025 | 150000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 27 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 德雅路 | 前期研究 | 东风路至三一大道，长约3600米，宽36米 |  |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 28 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 湘江大道南延线（南三环至湘潭边界） | 前期研究 | 加速长株潭交通一体化建设 |  |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 29 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 万家丽快速南延（含天际岭隧道拓宽工程） | 前期研究 | 结合5号线南延统筹实施，加速长株潭交通一体化建设 |  |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 30 | 长沙市城市建设投资开发集团有限公司 | 三一大道快速化改造（湘江大道—京港澳高速星沙收费站） | 前期研究 | 湘江大道至京港澳高速星沙收费站实施，全长约8960米，宽60米 |  |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 31 | 长沙城投城乡开发建设有限公司 | 阳光路（万家丽-枫林塘路） | 前期研究 | 全长400米，宽度20米，建设内容包括道路工 程、给排水工程、景观绿化工程、照明工程、交通工程及相关附属设施等 | 2022-2024 | 1440 |  |  | 完成前期研究 |  |  |
| 32 | 长沙城投城乡开发建设有限公司 | 临山撇洪渠 （阳光路-浏阳河）疏浚加固工程及两岸建设 | 前期研究 | 对马栏山视频文创产业园核心区范围内的临山撇洪渠进行加固疏浚，并对两岸绿地及相关排水设施进行建设，涉及渠道长度约900米 | 2022-2024 | 3500 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 33 | 长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司 | 昭云大道（长沙段） | 前期研究 | 起于湘潭市昭山区昭云大道，与洞株公路交叉，止于株洲市云龙区云峰大道，主线双向四车道，长沙境内全长约8.3公里 | 2022-2025 | 107272 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 34 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 万家丽路（中意路—暮坪湘江特大桥河东段起点） | 前期研究 | 全长约2.17公里，宽约66米 | 2022-2024 | 70000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 35 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 牛角塘路（规划中） | 前期研究 | 中意路至暮云大道段，全长约656米，宽约20米 | 2022-2024 | 5000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 36 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 暮云大道 （圭白路-牛角塘路） | 前期研究 | 城市次干道，长0.7公里，包括道路工程，交通设施工程、给排水工程、电力埋管敷设、绿化景观、照明设施等 | 2022-2024 | 7000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 37 | 长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司 | 塘一路 （圭白路-中意路） | 前期研究 | 城市次干道，长0.9公里，包括道路工程，交通设施工程、给排水工程、电力埋管敷设、绿化景观、照明设施等 | 2022-2024 | 6000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 38 | 长沙市南湖新城建设开发有限责任公司 | 新城路（猴子石路-湘江大道）道路工程 | 前期研究 | 城市支路、长0.610公里、宽18米路幅+10米绿化带，起于猴子石路止于湘江大道 | 2022-2024 | 8600 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 39 | 长沙市南湖新城建设开发有限责任公司 | 新城路（南湖路-都江路）道路 工程 | 前期研究 | 城市支路、长0.560公里、宽18米路幅+10米绿化带，起于南湖路止于都江路 | 2022-2024 | 8700 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 40 | 长沙北城发展有限公司 | 金塘路 （前塘路-金霞路） | 前期研究 | 该道路为集聚区的配套道路项目，城市次干道，前塘路—金霞路，全长1100米，宽26米 | 2022-2023 | 6184 |  |  | 完成项目设计 |  |  |
| 41 | 长沙北城发展有限公司 | 毛湾路 （钟石路-长青路） | 前期研究 | 该道路为集聚区的配套道路项目，该道路西起钟石路，东至长青路，全长约1200米，宽26米，为城市次干道 | 2022-2023 | 10905 |  |  | 完成项目设计 |  |  |
| 42 | 长沙北城发展有限公司 | 前塘路（中青路-长青路） | 前期研究 | 该道路为集聚区的配套道路项目，该道路西起中青路，东至长青路，全长约4000米，宽36米，为城市主干道 | 2022-2024 | 42880 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 43 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 三一大道（河西段）-岳麓大道通道改造工程 | 前期研究 | 三一大道（河西段）-岳麓大道通道改造（前期研究） | 2023-2025 | 222800 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 44 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 潇湘大道（含景观道）快捷化改造 | 前期研究 | 潇湘大道（含景观道）南三环至北二环段快捷化改造（前期研究） | 2023-2025 | 917000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 1.1.2 高铁会展片区项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 长沙会展新城管委会 | 敢胜垸污水厂环保督查问题整改 工程 | 新建 | 市政管网错混接改造约100处；市政管网病害修复约120处；排口整治3处，智能截污井3座，截污管长度约500米 | 2022-2023 | 12000 | 3000 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 46 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 金太路 （中轴大道-香樟东路） | 新建 | 金太路（中轴大道-香樟东路）道路长855米，路幅宽度18米 | 2022-2023 | 5815 | 2315 | 业主自筹 | 完成部分土路基建设 | 9月 |  |
| 47 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 兴盛路 （金桂路-向荣路）道路工程 | 新建 | 兴盛路（金桂路-向荣路）道路长1900米，路幅宽度18米 | 2022-2023 | 12540 | 6540 | 业主自筹 | 完成部分土路基建设 | 9月 |  |
| 48 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 会展片区公共绿地项目（一期） | 新建 | 位于会展片区，包含N08-A12，N07-B09，N07-B20，N09-A13，N08-C30（含向荣东、西路之间绿带），N08-E18，N07-C18共7块绿地，净用地面积约12.7万平方米，G1绿地 | 2022-2023 | 4504 | 2004 | 业主自筹 | 启动建设 | 9月 |  |
| 49 | 长沙城发能源有限公司 | 高铁会展片区区域能源项目 | 新建 | 完成4座能源站的建设，包含能源站的土建工程、能源站设备安装工程、能源站室外供能一次管网工程，设备、智慧管理平台的联调联试等 | 2022-2030 | 140000 | 2000 | 业主自筹 | 完成1#、3#能源站的土地归集与设计工作，启动部分管网建设 | 9月 |  |
| 50 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 光达公园 | 预备 | 金桂路、杜荣路、支路十三、黄江大道合围区域（光达故居除外），总用地面积67879平方米，净用地面积49730平方米，绿地率不小于90% | 2022-2024 | 12273 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 51 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 杜荣路（高塘坪路-螺塘湾西路） | 预备 | 西起高塘坪路，东至东四线，长约1400米，宽24米，城市支路 | 2022-2024 | 13916 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 52 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 浏阳河风光带 | 预备 | 位于浏阳河东岸敢胜垸，由南北两段组成，分别为劳动东路-榨山港段和湘府东-香樟东路段，总长约6.2公里，用地面积约32.93万平方米 | 2022-2024 | 131800 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 53 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 会展新城黄江大道垃圾中转站（暂定名） | 预备 | 位于黄江大道与香樟东路匝道交汇处，总用地面积2.1亩 | 2022-2023 | 1044 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 54 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 百岁路（滨河东路-兴盛路）道路工程 | 预备 | 百岁路（滨河东路-兴盛路）道路长650米，路幅宽度18米 | 2022-2023 | 3400 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 55 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 敢胜停车场建设项目（暂定名） | 预备 | N07-C17，位于敢胜路、兴盛路、康体路、百岁路合围区域北侧。占地面积13040平方米，绿地率35% | 2022-2023 | 2123 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 56 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 滨河路景观提质项目（黄江大道-香樟路；劳动路-高塘坪路） | 预备 | 景观提质（黄江大道-香樟路；劳动路-高塘坪路） | 2022-2024 | 1200 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 57 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 杜荣路（光达泵站-高塘坪路）道路工程 | 预备 | 城市支路，长1.6公里，包括道路工程，交通设施工程、给排水工程、电力埋管敷设、绿化景观、照明设施等 | 2022-2024 | 8404 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 58 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 湘府东路过浏阳河电力隧道工程 | 预备 | 连接湘府东路两侧已建成电力隧道，全长约600米 | 2022-2024 | 4000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 59 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 杜家坪路两侧绿化带 | 预备 | 南起湘府东路，北至中轴大道，长约2400米，为杜家坪路两厢城市景观及绿化带建设项目 | 2022-2024 | 3504 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 60 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 会展片区画田垸湿地项目（一期） | 预备 | 范围为东四线以东，螺塘湾东路以西 | 2022-2024 | 170000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 61 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 片区高压电力杆线迁改项目（220KV星芙线ⅠⅡ回、榔边线） | 前期研究 | 220KV星芙线ⅠⅡ回长度约4.7千米，铁塔17座 | 2022-2025 | 20000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 62 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 定向商品房源配套公园 | 前期研究 | 1.黄兴公园：占地约1.54万平方米，园林景观建设。2.向荣公园：占地约2.19万平方米，园林景观建设 | 2022-2025 | 11938 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 63 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 中轴大道风光带（金桂路-东四线） | 前期研究 | 西起滨河东路，东至东四线，占地约23.47万平方米，为中轴大道两厢城市景观及绿化带建设项目 | 2022-2025 | 75482 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 64 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 国际会议中心A21配套绿地项目（暂定名） | 前期研究 | N08-A21地块，东临光达路，北临后塘路，净用地面积4991平方米，绿地率不小于75% | 2022-2025 | 1002 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 65 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 国际交流区体育文化公园项目（暂定名） | 前期研究 | N07-B08，体育用地，占地面积14121平方米，容积率1.0，绿地率35%，建筑限高24米。；N07-B10，文化设施用地，占地面积7075平方米，容积率2.5，绿地率35%，建筑限高24米 | 2022-2025 | 30077 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 66 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 国际交流区文化广场项目（暂定名） | 前期研究 | 广场用地，N07-B19-2，占地面积7056平方米，容积率0.5，建筑限高12米，绿地率40% | 2022-2025 | 3132 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 67 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 黄兴大桥东广场项目（暂定名） | 前期研究 | N09-A10，广场用地，占地面积23675平方米，容积率0.05，建筑限高6米，绿地率30% | 2022-2025 | 5628 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 68 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 黄兴大桥东交通枢纽建设项目（暂定名） | 前期研究 | N09-A11，交通枢纽用地，净用地面积37737平方米，容积率0.5，建筑限高24米，绿地率40% | 2022-2025 | 22486 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 69 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 黄兴大桥东停车场项目（暂定名） | 前期研究 | 停车用地，N09-A19，占地面积15031平方米 | 2022-2025 | 4975 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 70 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 向荣广场项目（暂定名） | 前期研究 | N08-C06广场用地，净用地面积13404平方米，容积率0.5，建筑限高12米；N08-C08社会停车场用地，净用地面积13271平方米，容积率为0，绿地率35% | 2022-2025 | 10524 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 71 | 长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司 | 敢胜特勤消防站建设项目（暂定名） | 前期研究 | N07-C19，净用地面积7157平方米，容积率0.5，建筑限高12米，绿地率40% | 2022-2025 | 6445 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 1.1.3 先导集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙西站提前实施城际场及相关 工程 | 新建 | 提前实施城际场主要建设内容：城际场提前实施3台5线站场及线路工程 | 2022-2025 | 32500 | 10000 | 新区财政 | 进行过渡线及站场施工 | 4月 |  |
| 73 | 长沙先导文化旅游投资有限公司 | 月亮岛水利整改工程 | 新建 | 根据省河长办交办意见需对月亮岛部分建设区域进行整改，恢复月亮岛行洪功能，拟对月亮岛部分未建区域水系扩建、已建水系疏浚、水系周边护坡、水系底部防渗及防管涌处理、洲头新建行洪涵闸、洲尾涵闸改造、跨水系箱涵改造等。最终实施内容以水利部门批复意见为准 | 2022-2023 | 27000 | 20000 | 片区成本及望城区财政 | 完成影响行蓄洪功能关键区域整改施工 | 4月 |  |
| 74 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙高铁西站南侧山体景观护坡 项目 | 新建 | 主要建设内容为山体土石方开挖约120万方、边坡支护约1700米、景观护坡约6万平方米 | 2022-2025 | 31000 | 19000 | 新区财政 | 1、完成项目用地范围拆迁 2、项目委托铁路建设，与城际场建设同步 | 3月 |  |
| 75 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 莲山变配套电力埋管（站址-坪塘大道） | 新建 | 莲山变配套，长度约150米，10kv电力埋管跨连山路、坪塘大道各12孔 | 2022-2023 | 800 | 100 | 新区财政 | 施工进场 | 12月 |  |
| 76 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖片区雨污分流整治工程（含洋湖片区地下管网修复工程） | 新建 | 污染治理： 1）市政污水管道建设1.0公里，管径Dn400~Dn800 2）地块分流制改造，小区雨污分流新建0.3平方公里，分流制小区混接改造3.0平方公里 3）市政错混接改造110余处（包含小区排出口错混接），Ⅲ、Ⅳ级结构性缺陷330处，清淤0.9万立方米 内涝整治 4）新建dn1000~dn1500雨水低排管道1200米 注：最终以实际研究的建设内容为准 | 2022-2025 | 24550 | 1000 | 新区财政 | 开展洋湖片区地下管网修复工程，进行洋湖湿地排口治理 | 12月 |  |
| 77 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖智慧环保（一期） | 新建 | 采用建设或采购服务方式，实现洋湖湿地公园与雅河区域的雨水与污水管网监测可视化、堵塞报警、巡检管理、保养管理及智能分析等，解决目前纯人工排查检修难，水质难以溯源治理等问题。计划2022年完成项目关键节点的建设，或完成服务单位采购并完成关键节点监测。2023年完成项目终验，或服务外包步入监测正轨 | 2022-2023 | 1000 | 700 | 新区财政 | 启动项目上线 | 12月 |  |
| 78 | 长沙城发能源有限公司 | 洋湖生态新城南区智慧能源站 | 新建 | 完成能源站的建设，包含能源站的土建工程、能源站设备安装工程、能源站室外供能一次管网工程，设备、智慧管理平台的联调联试等 | 2022-2024 | 10000 | 1650 | 业主自筹 | 完成土地归集，完成湿地范围内配套管网施工，完成能源站设计工作 | 6月 |  |
| 79 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖智· 文旅 | 新建 | 以洋湖湿地公园及周边旅游配套为主要载体，以白鹭塔、三馆、洋湖水街为重点区域进行联动，建设洋湖特色虚拟现实互动体验、AI智能互动体验，绿色智能步道、智能健身等，提升市民、游客休闲娱乐科技体验感。计划2022年完成重点样板部分的建设，2023年完成项目终验 | 2022-2023 | 2000 | 500 | 新区财政 | 完成前期工作并启动项目建设 | 11月 |  |
| 80 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 滨江金融广场和滨江步道智能化 项目 | 新建 | 拟选址滨江金融广场以及滨江步道（滨江金融广场至渔人码头段），项目主要包括湖南金融中心规划展示长廊、未来银行展示区、金融知识科普（含金融政策宣传）以及AI互动设施（如智能跑道、互动骑行）等内容 | 2022-2023 | 1500 | 1000 | 新区财政 | 启动项目上线试运行 | 8月 |  |
| 81 | 长沙三汊矶棚改投资有限责任公司 | 潇湘大道（北津城段）北延道路工程 | 新建 | 南起北津城路，北至北二环，宽度约40米，长约1600米。其中约250米途径铬盐厂及铬渣堆处，西侧紧邻北津城遗址文物保护线 | 2022-2024 | 90500 | 62500 | 新区财政 | 视拆迁情况适时启动建设 | 12月 |  |
| 82 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 湖南金融中心环境整治工程 | 新建 | 滨江片区市政道路、公园、广场等品质提升 | 2022-2024 | 60000 | 30000 | 新区财政 | 启动建设，完成部分关键节点改造 | 6月 |  |
| 83 | 长沙市铬污染物治理有限公司 | 铬治理周边配套项目 | 新建 | 建设区域内排水工程，绿化工程，道路工程，项目展示工程等 | 2022-2023 | 2000 | 800 | 新区财政 | 完成围墙建设 | 11月 |  |
| 84 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 傅家洲环境整治工程 | 新建 | 岸线全长约 3.9 公里，建设内容包括：根据傅家洲岸线护岸损坏情况，进行整体修复及加固等相关水利设施工程；增设游步道及活动广场、梳理杂乱的植被空间、增设交通配套的码头和停车场、增设景观亮化照明等设施 | 2022-2023 | 24000 | 9000 | 新区财政、业主自筹 | 进行地形整理，游步道修建，护岸加固等施工 | 10月 |  |
| 85 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 岳麓山景观整治工程 | 新建 | 岳麓山、天马山、凤凰山、湘江西岸的景观整治 | 2022-2023 | 16000 | 3000 | 新区财政 | 完成湘江西岸的景观整治 | 9月 |  |
| 86 | 长沙先导文化旅游投资有限公司 | 月亮岛南塘路上岛桥梁工程 | 预备 | 月亮岛南塘路上岛桥梁工程位于月亮岛北部，承接湘江西岸南塘路与岛上主要道路新月路，呈东西走向，桥长242米，宽12米 | 2023-2025 | 6600 |  |  | 完成施工图设计 |  |  |
| 87 | 长沙先导文化旅游投资有限公司 | 月亮岛景区环境与配套工程 | 预备 | 主要建设范围包含月亮岛及三座上岛桥梁、桥头景观平台、社投项目公共部分、水系、道路及滩涂等区域，主要建设内容包含园林景观品质提升、配套建筑品质提升、水系水质治理、夜景亮化等 | 2023-2025 | 10000 |  |  | 根据月亮岛水利整改事宜推进情况适时启动建设 |  |  |
| 88 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖水街旅游配套服务项目360 剧场 | 预备 | 360剧场为洋湖湿地旅游配套服务项目中的一个子项，建设用地位于洋湖湿地旅游配套服务项目西南角，地块性质为公园绿地，净用地面积约27亩，地块容积率0.4，限高24米.建设内容包括主剧场、服务配套用房、地下停车库、设备管廊等 | 2023-2025 | 16000 |  |  | 完成初步设计 |  |  |
| 89 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 支路一 | 预备 | 支路一（观沙岭路至潇湘中路），长300米，宽9米，城市支路 | 2023-2024 | 897 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 90 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 支路十八 | 预备 | 支路十八（长望路至双河路），长290米，宽9米，城市支路 | 2023-2024 | 913 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 91 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙高铁西市民文化活动中心及配套公共基础设施建设 项目 | 前期研究 | 1、黄金河北路（望城大道-沿河东路）宽约36米，长度约1620米 2、金山路（银星路-沿河路）宽约30米，长度约530米 3、金河路（银星路-沿河路）宽约25米，长度约510米 4、包含E06-D140及C06-D105-1地块，新建1组文化类场馆及配套建筑，总建筑面积约65000平方米 5、E06-E67社区公园（金河公园） 6、金柳南路（银星路-沿河路） 7、金桂南路（沿河路-黄金河北路） 8、黄金河北路（望城大道西-雷高二路）宽约36米，长度约350米 9、E06-D120（中央公园），C06-D105（中央公园） | 2022-2025 | 155752 |  |  | 1、完成黄金河北路用地范围征地拆迁 2、启动项目设计工作，完成初步设计批复 |  |  |
| 92 | 长沙高铁西城建设投资有限公司 | 长沙市高铁西城区域能源基础设施配套建设项目一期工程 | 前期研究 | 本项目拟建设南北两区能源站，采用冷热管网两管制。一期建设拟完成南区能源站及相关配套管网建设，预估一期项目总投资约25000万元 | 2023-2025 | 25000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 93 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 和顺路（跨靳江河桥） | 前期研究 | 和顺路跨靳江河桥 | 2023-2024 |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 94 | 长沙先导城市建设投资有限公司 | 南三环 Y06-小时33绿地 | 前期研究 | 绿化、道路铺装、景观小品、照明及相关配套设施等 | 2023-2024 | 600 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 95 | 长沙先导洋湖建设投资有限公司 | 洋湖智·生活（一）期 | 前期研究 | 以洋湖湿地公园、三馆、洋湖沿江沿河绿道为重点区域，建设便民智能化终端设施、湿地科普互动体验、智能安防终端，线上线下结合提升洋湖生态新城的居住体验，打造宜居洋湖、智慧洋湖（含智慧社区）；以洋湖国家湿地公园为载体，建设湿地生态数据监测终端及基础数据工程，与湿地科普互动结合，让市民游玩之余更加感受到“科技+文化+趣味”的相辅相成，并统一为新区及相关单位提供基数据资源服务，推进国内一流生态大数据服务中心建设。计划2023年完成项目前期工作、启动项目进场实施并完成三馆区域试点建设，2024年完成项目终验 | 2023-2024 | 10000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 96 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 滨江片区地下管网整改修复 | 前期研究 | 对滨江片区（银杉路以东、北津城路以南、滨江景观道与潇湘中路以西、营盘路隧道以北）地下雨污管道混接、堵塞等问题进行整改 | 2022-2024 |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 97 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 观沙岭路（长望路-北津城路）道路工程 | 前期研究 | 南起长望路，北至北津城路，全长约300米，路幅宽30米，城市主干道 | 2023-2024 | 4151 |  |  | 开展前期研究，根据拆迁情况适时启动建设 |  |  |
| 98 | 长沙市滨江新城建设开发有限责任公司 | 桐梓坡路城市风貌提质 | 前期研究 | 桐梓坡路（银盆南路至潇湘中路段）两厢城市风貌进行前期研究 | 2023-2025 |  |  |  | 完成概念方案设计 |  |  |
| 1.2 长沙市轨道集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 集团本部项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | S1线（长宁快线） | 预备 | 自宁乡高铁站至长庆站，线路全长38.98千米，设站14座 | 2023-2027 | 1692000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 100 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | S2线（长浏快线） | 预备 | 自黄花机场T3航站楼至浏阳市，拟分段实施 | 2023-2028 | 926500 |  |  | 开展相关前期研究 |  |  |
| 101 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 1号线北延一期沙河停车场配套综合治理一期（堤防及堤顶道路工程） | 预备 | 包括堤岸工程、堤顶道路工程、排水箱涵穿堤部分工程及生态景观工程等 | 2022-2023 | 29268 |  |  | 完成项目前期工作，具备开工条件 |  |  |
| 102 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 1号线北延一期沙河停车场配套综合治理二期（泵站、排水箱涵及配套市政工程） | 预备 | 包括抬填工程、排水工程、泵站工程、道路工程、景观工程及满足片区正常使用功能的其他工程 | 2022-2023 | 44000 |  |  | 完成项目前期工作，具备开工条件 |  |  |
| 103 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通5号线土桥地铁消防站 | 预备 | 包括综合楼、值班室、训练塔、消防装备及配套设施等 | 2022-2024 | 7200 |  |  | 完成项目前期工作，具备开工条件 |  |  |
| 104 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通5号线南延线工程 | 预备 | 起于大托东站，止于毛竹塘站（不含），线路全长 8.43 公里，共设站 7 座 | 2023-2027 | 672700 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 105 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙磁浮快线黎明 派出所 | 预备 | 新建黎明派出所办公用房及相关的室外配套工程，地下一层，地上三层，总建筑面积约2800平米 | 2022-2023 | 1800 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 106 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通5号线北延线工程 | 前期研究 | 起于玮三路站，止于水渡河站（不含），线路全长3.65公里，共设站2座 | 2023-2026 | 140900 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 107 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通4号线北延线工程 | 前期研究 | 自罐子岭站至白马巷站，线路全长15.26公里，设站9座 | 2023-2027 | 1025200 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 108 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通7号线一期工程（五里牌—汽车东站） | 前期研究 | 自五里牌站至汽车东站，线路全长约5.2公里，设站5座 | 2023-2027 | 500000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 109 | 长沙市轨道交通集团有限公司 | 轨道交通1号线北延二期工程 | 前期研究 | 自丁字镇站至金盆丘站（不含），线路全长4.63 公里，设站 2 座 | 2023-2026 | 173800 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 1.2.2 武广片区项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 武广公司 | 22号路（粟塘路—机场高速南辅道）道路 工程 | 新建 | 道路宽16米，长约524米 | 2022-2023 | 1800 | 500 | 业主自筹 | 完成部分土方外运 | 9月 |  |
| 111 | 武广公司 | 阳明路（黎托北路—23号路）道路工程 | 新建 | 道路宽16米，长约272米 | 2022-2023 | 1100 | 500 | 业主自筹 | 完成部分土方外运 | 9月 |  |
| 112 | 武广公司 | 17路（13号路—湘府东路）道路 工程 | 新建 | 道路宽20米，长约1216米 | 2022-2023 | 5500 | 1000 | 业主自筹 | 完成部分土方外运 | 9月 |  |
| 113 | 武广公司 | 合庆路（机场高速北辅道-火焰路）道路工程 | 预备 | 道路宽24米，长约1024米 | 2022-2023 | 4200 |  |  | 完成施工图设计 |  |  |
| 114 | 武广公司 | 阳泰路（红旗路～川河路）道路 工程 | 预备 | 道路长约470米，宽24米 | 2022-2023 | 1900 |  |  | 完成施工图设计 |  |  |
| 1.3 长沙市交通集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 市交通集团 | 金屏大道 | 预备 | 跳马金屏大道直连暮云西湖路，东至红旗路，西至芙蓉路 | 2022-2026 | 20000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 116 | 长沙交通投资控股集团有限公司 | 中青路北延线（绕城高速-茶亭互通） | 前期研究 | 中青路北延线：望京大道至北横线互通，结合高速公路建设开展前期研究 |  |  |  |  | 前期研究 |  |  |
| 117 | 市交通集团（置业公司） | 捞刀河公交站综合开发 | 前期研究 | 总建筑面积约2.5万平方米，进行公交站场TOD模式综合开发 | 2022-2025 | 13000 |  |  | 开展项目调规等前期工作 |  |  |
| 118 | 市交通集团（置业公司） | 新开铺18号地公交站场综合开发 | 前期研究 | 总建筑面积约5.4万平方米，进行公交站场TOD模式综合开发 | 2022-2025 | 37500 |  |  | 开展项目调规等前期工作 |  |  |
| 119 | 市交通集团（长湘公司） | 东岸公交 基地 | 前期研究 | 总建筑面积约13万平方米，进行公交站场TOD模式综合开发 | 2022-2025 | 130000 |  |  | 开展项目前期策划设计 |  |  |
| 120 | 市交通集团（长湘公司） | 火车站南片单元城市 更新 | 前期研究 | 总建筑面积约44.3万平方米，进行火车站南片单元城市更新 | 2022-2026 | 500000 |  |  | 开展项目前期策划设计 |  |  |
| 121 | 市交通集团（长湘公司） | 陈家湖公交站场综合 开发 | 前期研究 | 总建筑面积约11万平方米，进行公交站场TOD模式综合开发 | 2022-2025 | 136000 |  |  | 开展站场前期策划设计 |  |  |
| 1.4 长沙市水业集团项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 长沙供水 有限公司 | 长沙市城区居民住宅小区二次供水设施户表改造工程 | 预备 | 对内五区约365个老旧小区进行户表改造 | 2022-2024 | 67000 |  |  | 完成内五区年度计划内小区户表改造工程 |  |  |
| 123 | 长沙市排水有限责任 公司 | 新港水质净化厂一期二阶段工程 | 预备 | 新建5万吨/天规模污水处理设施 | 2022-2023 | 10000 |  |  | 加快前期研究工作，根据前期研究情况启动建设 |  |  |
| 124 | 长沙供水 有限公司 | 雷锋水厂厂区及取水系统工程 | 预备 | 在利用现有15万吨/天清水池的基础上，建设30万吨/天净水工程及配套设施、取水泵房及配套设施 | 2022-2024 | 120000 |  |  | 开展前期工作，完善前期手续 |  |  |
| 125 | 长沙供水有限公司 | 丁字水厂新建工程 | 预备 | 新建一期20万吨/天净水工程及配套设施、取水泵房及配套设施 | 2022-2024 | 128000 |  |  | 开展前期工作，完善前期手续 |  |  |
| 1.5 长沙市公建中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 红旗渠水系排水改造 项目 | 新建 | 含结构修复加固、溢流污染控制、内涝整治三个子项 | 2021-2026 | 135700 | 15000 | 市财政 区财政 | 完成部分截污干管、出水压力管建设和管线迁改工作，在区级资金及时到位的情况下完成三角塘泵站和湘湖污水处理厂厂前提升泵房改造工作 | 1月 |  |
| 127 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 韶山路（南二环-万家丽路）电力隧道 | 新建 | 新建电力隧道（土建部分），北起南二环，南至万家丽路，全长10.23公里，埋深12-38米，采用盾构方式建设 | 2022-2026 | 130000 | 500 | 市财政 区财政 | 完成前期工作，启动建设，完成场地平整及部分绿化移植、管线迁改 | 10月 |  |
| 128 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 京珠高速东辅道（人民路-滨河路） | 预开工 | 京珠高速东辅道（人民路~滨河路），设计等级为城市支路，长约552米 ，路幅宽20米 | 2022-2024 | 4500 |  |  | 完成前期工作，在属地负责实施的相应区段电力走廊完成的前提下启动建设 |  |  |
| 129 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 三馆一厅跨浏阳河人行桥工程 | 预备 | 位于新河三角洲，新建从三馆一厅向北跨浏阳河人行景观桥 | 2022-2023 | 18926 |  |  | 完成前期工作，待资金来源明确后适时启 动建设 |  |  |
| 130 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 轨道7号线韶山路城南路节点 | 预备 | 双向四车道下穿地道，与轨道7号线城南路站结构共建 | 2022-2023 | 31000 |  |  | 完成征地拆迁及前期工作，视资金到位情 况启动建设 |  |  |
| 131 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 轨道7号线韶山路新建路节点 | 预备 | 双向四车道跨线桥，与轨道7号线雨花亭站结构共建 | 2022-2023 | 20000 |  |  | 完成征地拆迁及前期工作，视资金到位情 况启动建设 |  |  |
| 132 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 朝晖路 | 预备 | 古曲路至沙湾路，全长1163米，宽30米 | 2022-2025 | 24140 |  |  | 待资金来源明确后，调整投资规模，再开 展后续工作 |  |  |
| 133 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 先锋路 大托路口以南至芙蓉南路段排水改造项目 | 预备 | 新建4000x2000雨水箱涵，长约308米，坡度为3‰，临时接入下游芙蓉路现状d2400雨水管道；新建d800污水管，长约210米，坡度为1‰，接入现状d1200污水管 | 2022-2024 | 3200 |  |  | 2022年12月完成可研批复 |  |  |
| 134 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程-湘江大道截污干管提标改造项目 | 预开工 | 沿湘江大道新建南湖港泵站至风嘴泵站截污干管，截污干管长度总计7.7公里，管径为D1500-D2400 | 2022-2025 | 35000 |  |  | 开展可研报批等工作，力争启动建设 |  |  |
| 135 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程-桂花祠泵站改造及调蓄设施建设项目 | 预备 | 建设约3000立方米溢流污染调蓄池及截污井1座，同步对桂花祠泵站进行综合改造 | 2022-2025 | 12000 |  |  | 完成可研批复，适时启动建设 |  |  |
| 136 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程-浏正码头泵站改造及调蓄池建设项目 | 前期研究 | 建设约2000立方米溢流污染调蓄池及截污井1座，同步对浏正码头进行综合改造 | 2022-2025 | 8000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 137 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程-北站路泵站改造及调蓄池建设 项目 | 前期研究 | 建设约4000立方米溢流污染调蓄池及截污井2座，同步对北站路南北泵站进行综合改造 | 2022-2025 | 12000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 138 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程-老康凼泵站改造及调蓄池建设 项目 | 前期研究 | 建设约4000立方米溢流污染调蓄池及截污井1座，同步对老康凼泵站进行综合改造 | 2022-2025 | 12000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 139 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程-灵官渡泵站改造及调蓄设施建设项目 | 前期研究 | 建设约5000立方米溢流污染调蓄池及截污井1座，同步对灵官渡泵站进行综合改造 | 2022-2025 | 15000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 140 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程-凤嘴泵站及出水管道提标改造 项目 | 预备 | 凤嘴泵站旱季提升规模由18万吨/天扩建至30万吨/天，雨季提升规模扩建至75万吨/天，出水压力管道同步提标扩建 | 2022-2024 | 18000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 141 | 长沙市 公共工程 建设中心 | 湘江大道沿线排水等管线改造工程-南湖港泵站改造及调蓄设施建设项目 | 前期研究 | 建设约21500立方米溢流污染调蓄池及截污井1座，同步对南湖港泵站进行综合改造 | 2022-2025 | 16000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 1.6 长沙市城管局项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 市城管执法局（牵头）、高新区管委会、各区（县）政府实施 | 市政设施整治提升项目 | 新建 | 1.开展城区人行道清障专项整治，对城区主干道人行道箱柜、杆线等占道设施进行清理整治 2.开展城区窨井盖专项整治，对城区道路各类管线井盖缺失、变形、移位、异响，以及井座沉塌、井圈破损等病害进行排查和整改 3.开展城区市政道路安全隐患专项排查整治，对城区道路进行空洞隐患排查、检测，对存在安全隐患及各类病害的道路进行整治 | 2022-2022 |  |  | 市、区（县）财政 | 按照市级统筹、区级实施的原则，完成任务 | 7月 |  |
| 143 | 市城管执法局、内五区、望城区政府 | 二环线品质提升项目 | 新建 | 按照“以问题为导向”的基本原则，对二环线全线（东二环、南二环、西二环、北二环）进行桥梁主体一般病害处治、路面修复、桥梁涂装、桥梁护栏、挡墙、隔音屏等附属设施更新、两侧建筑前区打造、架空线入地、多杆合一、景观绿化提质、照明设施完善、管线梳理整治、桥下空间提质等 | 2022-2022 | 142900 | 142900 | 市、区 财政 | 完成二环线品质提升主体工程建设 | 7月 |  |
| 144 | 长沙市城市桥梁隧道事务中心 | 桥梁隧道提质项目 | 新建 | 对城区通航桥梁防撞性能进行综合评估，依据综合评估结论进行整治；拆除石马铺跨京广铁路旧桥，消除桥梁安全隐患；对城区24座护栏不满足现行规范、存在安全隐患的桥梁进行升级改造；对猴子石大桥、团结桥、新开铺高架桥、东方红高架桥、梅溪湖路跨龙王港桥、荣银桥老桥和树木岭立交桥部分结构技术状况被评为D级（需加固）的桥梁进行维修加固；对年嘉湖隧道、浏阳河隧道、南湖路隧道、天际岭隧道、红旗路隧道自然老化严重，不能正常运行的消防、中控系统进行维修改造；对营盘路隧道设施进行提质改造（侧墙装饰板更换，路面整修、机电设备设施专项检测、照明设施维修更换，中控、消防、通风设施维修更换、电缆沟清淤维修）；依据城区单墩单支座桥梁抗倾覆评价结果，对存在安全隐患的单墩单支座桥梁进行整治 | 2022-2023 | 33815 | 13282 | 市财政 | 完成部分项目建设，启动部分项目实施 | 7月 |  |
| 145 | 市城管理执法局（牵头）、湘江新区管委会、市城发集团、各区政府实施 | 景观亮化设施整修优化项目 | 新建 | 整修岳麓山、天马山、凤凰山景观亮化建设，消除安全隐患；补齐“一江两岸”景观亮化建设暗区、两岸楼宇立面亮化及部分岸线，优化“一江两岸”亮化效果 | 2022-2022 |  |  | 湘江新区、区级财政、业主自筹+市级补助 | 完成建设任务 | 9月 |  |
| 146 | 市城管 执法局 | 老旧路灯配电设施更新项目 | 新建 | 1.全面清查摸底，建立功能照明设施全生命周期大数据，对使用超过15年以上的箱变、地柜、灯杆及管线进行提质改造（5620万） 2.对历史遗留问题的12465盏路灯及相关电源终端设施进行整修（4000万） | 2022-2023 | 9620 | 4000 | 市财政 | 启动项目建设 | 7月 |  |
| 147 | 市城管执法局（牵头）、高新区管委会、各区 （县市）政府实施 | “百街千巷”环境综合整治提升项目 | 新建 | 按照“整治、提质、整治+提质”的策略，全市综合整治提升1011条支路街巷，以环境综合整治为主，结合提质改造措施，对设施较好或受损较轻的支路街巷进行维护维修和环境综合整治，对设施受损较重的进行提质改造 | 2022-2022 |  |  | 区级财政+市级补助 | 按照市级统筹、区（县市）级实施的原则，完成支路街巷环境综合整治提升项目 | 7月 |  |
| 148 | 市城管执法局（牵头）、高新区管委会、各区（县）政府及其他有关单位实施 | “厕位”建设三年行动 | 新建 | 2022年至2024年，全市新建公共厕所240座，提质改造公共厕所600座（含加油站、农贸市场、客运站、旅游景区等区域） | 2022-2024 | 42000 | 14000 | 各区财政+市级补助 | 1.配置环卫作业车辆 70台（其中新能源车辆不少于 35 辆） 2.市城管执法局向各区（县）赠送精细化洗扫设备 | 5月 |  |
| 149 | 市城管执法局（牵头）、高新区管委会、各区（县市）政府实施 | 老旧环卫车辆更新 | 新建 | 逐步淘汰老旧环卫作业车辆，新购的环卫车辆中新能源车辆占比不低于50% | 2022-2022 | 8300 | 8300 | 各区财政+市级补助 | 1.淘汰更换环卫车辆70台（新能源车辆不少于35辆） 2.市城管执法局向各区（县）赠送精细化洗扫设备 | 5月 |  |
| 150 | 市城管执法局（牵头）、高新区管委会、各区政府、相关平台公司实施 | 国家生态园林城市创建行动 | 新建 | 1.高新区：建设明湖公园14.6公顷，建设信息大道绿带3.3公顷社区公园，新建或提质不少于4公里道路绿化，完成尖青路（旺龙路一尖山路）、永安路（青山路一岳麓大道）等60条道路行道树提质，以及欣盛路（东方红路一延农路）、湖相路（青山路一岳麓大道）、岳兴路（东方红路一延农路）、尖青路（尖山路-望青路）4条道路行道树提质 2.芙蓉区：新建52公顷东湖湿地综合公园，新建或提质22.76公里道路绿化 3.天心区：新建融城公园生态建设4.6公顷，新建融城公园建设项目2.6公顷，新建或提质共17.84公里道路绿化，建设3.25公里林荫路 4.岳麓区：新建社区公园14.41公顷，新建或提质不少于23.2公里道路绿化，新建或提质不少于3.2公顷防护绿地，建设9公里林荫路 5.开福区：建设马栏山公园27公顷，新建社区公园40.16公顷，新建或提质不少于23.1公里道路绿化，建设11.26公里林荫路 6.雨花区：建设合丰垸浏阳河风光带（浏阳河西岸，起于圭塘河口，终于湘府东路）100公顷，新建社区公园44.43公顷，（雨花区政府负责建设25.55公顷，市武广新城开发建设公司负责建设18.88公顷），新建或提质32.76公里道路绿化 7.望城区：建设长润奇乐园项目（含星悦湖公园）以及奇峰公园共10.28公顷，金星大道综合提质改造，道路绿化提质约5.5公里 | 2022-2023 | 140000 |  | 区级财政、业主自筹+市级补助 | 完成部分综合公园建设，完成社区公园、防护绿地、林荫路建设 | 5月 |  |
| 151 | 湖南烈士公园管理处 | 烈士公园综合提质改造工程 | 预备 | 公园红色场馆建设及红军渡雕塑群打造；烈士塔塔基原预留位置的浮雕建设；对全园电力系统进行整体提质改造（总投资5000万，电力局承担60%，市财政配套40%）；水系统治理（给、排水管网改造，湖、塘等水系治理，年嘉湖泄水涵闸拆除重建等）；民俗村基础设施及危房改造；围绕“扬正气，树清廉”的主题，以游览车串联公园“两点六站”共八个区域，建设清廉公园文化阵地；丰富公园重要节点花化彩化的植物配置，打造四季有花，四季有景的景观效果，在公园13个重点区域进行四季摆花种花造景；对公园东门停车场实施景观整治提升，配套建设2层地下停车场，与红旗渠水系排水改造调蓄池项目同步实施（以市政府审定方案为准）；开展与省博物馆融合，共创5A景区的相关前期工作（以市政府审定方案为准） | 2022-2024 | 25400 |  |  | 开展前期工作，视资金安排情况力争启动部分建设 |  |  |
| 152 | 市城管 执法局 | 长沙市城西生活垃圾焚烧发电项目（长沙市城西循环经济产业园建设） | 前期研究 | 项目生活垃圾处理规模5000吨/日；建设内容：道路、主厂房、垃圾池、焚烧系统、发电系统、烟气净化系统、污水处理系统等相关设施 | 2022-2028 | 300000 |  |  | 对循环经济园区进行高起点规划设计，启动垃圾焚烧发电项目前期工作 |  |  |
| 1.7 长沙市新奥燃气项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 长沙新奥燃气有限公司 | 开福北及望城河东四镇天然气利用工程 | 新建 | 长度约16.8公里，包含湘江大道（秀峰路-沙河桥南）DN600次高压燃气项目及黄桥大道（湘江大道-芙蓉北路）DN300燃气项目 | 2022-2022 | 4000 | 4000 | 企业自筹 | 全线完成并竣工 | 3月 |  |
| 154 | 长沙新奥燃气有限公司 | 梅溪湖西延线（黄桥大道-梅溪湖调压站）高压燃气工程 | 预备 | 长度约2公里DN900高压管道 | 2022-2023 | 1000 |  |  | 开展规划报建手续，并出具施工图设计 |  |  |
| 155 | 长沙新奥燃气有限公司 | 高压东环（金阳大道-空港阀室001高压燃气工程）燃气工程 | 预备 | 长度约9公里DN900高压燃气管道 | 2022-2025 | 8100 |  |  | 选址等前期工作 |  |  |
| 156 | 长沙新奥燃气有限公司 | 雷高路高高压调压站 | 预备 | 占地面积约4619平方米，燃气高压场站，主要包括调压工艺区及综合生产用房，设计规模为20万方/小时 | 2022-2023 | 3000 |  |  | 开展规划报建手续，并出具施工图设计 |  |  |
| 157 | 长沙新奥燃气有限公司 | 金阳大道高高压调压站 | 预备 | 拟选站址中，燃气高压场站，主要包括调压工艺区及综合生产用房，设计规模为20万方/小时 | 2022-2023 | 3000 |  |  | 选址等前期工作 |  |  |
| 158 | 长沙新奥燃气有限公司 | 长沙LNG储配站 | 前期研究 | 拟建场站规模为5万立的LNG储罐及相关配套设施 | 2022-2025 | 30000 |  |  | 选址等前期工作 |  |  |
| 1.8 长沙市住建局项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 长沙市 城区排水 事务中心 | 小西门环保督察整改--排水系统联合运行调度体系建设 | 预备 | 构建金霞纳污区厂、网、站一体化联调联控管理控制体系 | 2022-2023 | 2000 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 二、区县项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 开福区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 区公建中心 | 星光路（提质工程） | 新建 | 按基地配套路实施，西起开福区嘉华路，东至长沙县锦绣路， 全长约580米，双向两车道，根据现场情况，设置单侧人行道； 恢复重建世界之窗进出通道 | 2022-2024 | 5104 | 3100 | 区财政 | 启动项目建设 | 3月 |  |
| 161 | 开福区 | 临山撇洪渠雨污分流整治工程--开福区部分 | 新建 | 污染治理： （1）市政管网补齐及完善，管径d500~d600，长度约3.2公里 （2）市政管网错混接改造约15处 （3）市政管网病害修复约54处 （4）小区雨污分流新建约1.15平方公里，小区雨污分流改造约0.2平方公里 （5）调蓄池1座（共1.2万立方米） 内涝整治： （1）新建雨水箱涵，管径5400*3800，长度约0.62公里 注：最终以实际研究的建设内容为准 | 2022-2025 | 23590 | 1800 |  | 开展对临山撇洪渠进行清淤疏浚，对缺失的井段开挖工作井，对沿线污水接入情况进行检测排查，对临山撇洪渠沿线污水接入问题进行整治，确保沿线污水接入市政管网” | 12月 |  |
| 162 | 湖南金霞发展集团 | 钟石路改造工程 | 新建 | 城市次干道，广胜路-荷莲路，长544米 | 2022-2023 | 5829 | 2800 | 自筹 | 启动建设 | 3月 |  |
| 163 | 开福区政府 | 留芳岭路拓改工程 | 新建 | 芙蓉北路至蔡锷北路，长445米进行局部拓宽、堵点拆违拆迁、路面提质（拆迁暂估4000万）。2022年全面开展征拆腾地工作 | 2022-2023 | 5000 | 4000 |  | 启动建设 | 12月 |  |
| 164 | 区城北投 | 桂月路 （青环路—中青路） | 新建 | 青环路—中青路，全长约547米，宽18米，面积约9846平方米 | 2022-2023 | 2946 | 594 | 自筹 | 启动建设 | 11月 |  |
| 165 | 区城北投 | 横支一路（开福大道-纵支一路） | 新建 | 开福大道-纵支一路，全长约317米，宽12米，面积约3800平方米 | 2022-2023 | 1074 | 200 | 自筹 | 启动报建 | 12月 |  |
| 166 | 长沙市恒晟城市更新投资有限责任公司 | 潘家坪路道路工程 | 新建 | 潘家坪路湘江中路-芙蓉北路段，全长1300米，路幅宽30米，为城市次干道 | 2022-2024 | 82000 | 20000 | 上级资金+自筹 | 2022年3月启动征收 | 3月 |  |
| 167 | 区公建中心 | 横河路南段（斗门路-双河路） | 新建 | 五矿片区路网，斗门路至双河路，长约260 米，宽16米 | 2022-2023 | 900 | 630 | 区城投 | 完善前期手续，启动建设 | 6月 |  |
| 168 | 金霞发展 集团 | 悦影路道路工程 | 新建 | 高冲路—鹅秀路，长428米，宽18米 | 2022-2023 | 5066 | 2900 | 业主自筹 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 169 | 金霞发展 集团 | 高岭组团过三环雨污水管网 | 新建 | 星月路—开福大道，污水管长1680米，管径D500，三环以南雨水管长900米 | 2022-2023 | 5600 | 3000 | 业主自筹 | 启动项目建设 | 9月 |  |
| 170 | 湖南金霞发展集团 | 谊信路西段 | 预备 | 城市主干道，彭家巷路-竹隐路，长620米 | 2022-2024 | 8701 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 171 | 湖南金霞发展集团 | 鹅秀东路（秀东路-植基路） | 预备 | 城市次干道，秀东路-植基路，长412米 | 2022-2024 | 5058 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 172 | 湖南金霞 发展集团 | 高岭路中段 | 预备 | 城市主干道，明秀路-青环路，长518米 | 2022-2024 | 5689 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 173 | 湖南金霞 发展集团 | 龙翔路 | 预备 | 城市支路，柏曹路-湘捞路，长692米 | 2022-2023 | 5754 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 174 | 长沙开福城市建设投资有限公司 | 山月路 | 预备 | A-2路至福元路段，道路全长约900米，规划路幅宽度为30米 | 2022-2024 | 6375 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 175 | 区城建投 | 中星路 （中青路-长青路） | 预备 | 中青路-长青路，全长约1798米，宽20米，面积约35960平方米 | 2022-2024 |  |  |  | 启动报建 |  |  |
| 176 | 区城建投 | 彭家巷北路（大安大道-和明路） | 预备 | 大安大道-和明路，全长约1201米，宽46米，面积约55246平方米 | 2022-2024 |  |  |  | 启动报建 |  |  |
| 177 | 区城北投 | 长铜路 | 预备 | 高源路北—桂月路，全长约756米 | 2022-2024 | 6628 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 178 | 区城北投 | 霞安路（绕城高速-长青路） | 预备 | 绕城高速-长青路，全长约4414米 | 2022-2024 |  |  |  | 土地整理 （启动统征和拆迁） |  |  |
| 179 | 区公建中心 | 捞刀河南岸岸线整治及市政工程（双河北路-开福大道段） | 预备 | 项目湘江入江口-双河北路段已实施完毕；本次实施的双河北路-开福大道段为最后一段，长约650米，建设南侧50米绿化带 | 2017-2023 |  |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 180 | 区公建中心 | 文福路 | 预备 | 北起福元东路，南至金鹰路，长600米，宽26米 | 2022-2023 |  |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 181 | 金霞发展集团 | 翠城路二期道路工程 | 预备 | 秀东路—植基路，长465米，宽18米 | 2022-2023 | 5000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 182 | 开福区政府 | 学院路（学堂园路-三一大道） | 前期研究 | 学院路（学堂园路-三一大道）为城市支路，长度约450米，规划宽度20米 |  |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 183 | 开福区政府 | 学堂园路（陡岭路-学院路） | 前期研究 | 学堂园路（陡岭路-学院路）为城市次干道，长度约500米，规划宽度26米 |  |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 184 | 待明确 | 金安大道 （兴联东路）（中青路-白沙河桥） | 前期研究 | 中青路-白沙河桥，全长约6000米 | 2022-2025 | 150800 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 2.2 天心区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 天心区 | 小西门环保督察整改--天心区部分 | 新建 | 管网功能性、结构性修复；解放路、五一路、西湖高区截污管改造；解放路、五一路等高排提标；坡子街高低区混接改造；小西门汇水区餐饮废水整治 | 2022-2023 | 25800 | 6400 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 186 | 天心区 | 南湖港流域排水系统提标改造工程 | 新建 | 污染治理： （1）新建南湖港片区污水管，近期作为截污管，管道总长度12公里，管径为dn600-dn1500 （2）市政管网结构性、功能性病害修复约445处 （3）书院路、南湖路、湘江大道等截污井改造，总计10处 （4）南湖港水系片区海绵城市建设 内涝整治： （1）南湖路、书院路、湘江大道为核心的雨水管道提标，总长度约18公里，管径为dn1000-dn2600. （2）涂新社区地下调蓄池一座，容积约为2000立方米 （3）南湖路、书院路、芙蓉路等区域收集系统完善 （4）11处管网瓶颈、逆坡、反坡改造 （5）南湖路拱涵结构修复，尺寸为2.5米x2.0米-3米x4米 （6）管道清淤，总淤积量约为2240立方米 （7）3处高低混接改造 （8）其他防涝应急抢险措施 | 2022-2025 | 38000 | 1500 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 187 | 天心区 | 石碑大港环保督察问题整改工程--天心区部分 | 新建 | 市政管网雨污分流改造新建管道13公里；调蓄池1座；管网提标改造，长度约2公里；小区雨污分流新建约2.8平方公里，小区雨污分流改造约0.5平方公里 | 2022-2023 | 59000 | 17000 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 188 | 天心区 | 暮云片区雨污分流整治工程 | 新建 | （1）市政管网补齐及完善，管径d500~d1000，长度约3.27公里 （2）市政管网错混接改造约5处 （3）市政管网病害修复约220处 （4）小区雨污分流新建约0.26平方公里，小区雨污分流改造约4.15平方公里 （5）调蓄池1座（共2.5万立方米） 注：最终以实际研究的建设内容为准 | 2022-2025 | 38241 | 1500 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 189 | 天心区政府 | 红旗渠水系排水改造项目-天心区部分 | 预备 | 承担辖区内结构修复加固、内涝部分 | 2022-2025 | 600 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 190 | 区公建中心 | 雀园路截污干管及刘家冲路末端截污工程 | 预备 | 新建刘家冲路末端截污接入雀园路新建截污干管；雀园路（芙蓉南路至先锋路）新建截污干管D1200，长度约1260米，接入先锋路截污干管 | 2022-2023 | 5000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 191 | 区公建中心 | 云塘路东段 | 预备 | 新韶山南路至通达路，城市支路，长705米，宽18米 | 2022-2023 | 5000 |  |  | 进行前期手续办理 |  |  |
| 192 | 区公建中心 | 桂花坪路 西段 | 预备 | 城市次干道，广场东路至芙蓉南路，长205米，宽37米 | 2022- | 2000 |  |  | 进行前期手续办理 |  |  |
| 193 | 区公建中心 | 宫御路 | 预备 | 新菊路至港子河路，城市支路，长550米，宽12米 | 2022- | 1700 |  |  | 进行前期手续办理 |  |  |
| 2.3 芙蓉区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 芙蓉区 | 小西门环保督察整改--芙蓉区部分 | 新建 | 管网功能性、结构性修复；小西门汇水区餐饮废水整治 | 2022-2023 | 4100 | 1000 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 195 | 隆平高科技园管委会 | 对山路 （西段） | 新建 | 合平路-东湖路，长约560米，宽26米 | 2022-2023 | 7488 | 2500 | 业主自筹 | 完成部分路基及排水工程 | 6月 |  |
| 196 | 芙蓉城建投 | 五号点西侧公园项目 | 新建 | 位于五号点西侧，面积4.3万平方米，包括绿化、景观等 | 2022-2023 | 14300 | 12000 | 自筹 | 完成深层管网建设和土方整形 | 9月 |  |
| 197 | 区公建中心 | 古曲中路电力埋管 | 新建 | 山塘变配套，山塘变-人民路，长约1140米，110千伏埋管9孔，10千伏埋管24孔 | 2022-2022 | 1500 | 1000 | 区财政 | 完成部分路由 | 9月 |  |
| 198 | 区公建中心/辉煌国际 | 桐西路 （西段） | 新建 | 农园路-滨河路，长约310米，宽26米 | 2022-2023 | 1260 | 400 | 社会资本 | 完成部分路基及排水 | 9月 |  |
| 199 | 区城管局 | 远大路空间品质提升 项目 | 新建 | 对远大路（万家丽路-红旗路）进行综合提质，包括立面、市政设施、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 区财政 | 完成部分改造 | 9月 |  |
| 200 | 区城管局 | 韶山路空间品质提升 项目 | 新建 | 对外立面和弱电线路微改造，多杆合一，绿化改造 | 2022-2022 | 400 | 400 | 区财政 | 完成改造 | 6月 |  |
| 201 | 区城管局 | 曙光路空间品质提升 项目 | 新建 | 包括景观绿化建设、城市家具建设、建筑前区提质、微改造等 | 2022-2022 | 1000 | 1000 | 区财政 | 完成改造 | 6月 |  |
| 202 | 区城管局 | 蔡锷路空间品质提升 项目 | 新建 | 对道路两厢立面进行微整治 | 2022-2022 | 300 | 300 | 区财政 | 完成改造 | 6月 |  |
| 203 | 区城管局 | 蓉园二期提质改造 | 新建 | 对蓉园二期（一、二、三、六生活区及接待办区域）地面立面、园林绿化、市政工程、公共配套设施等综合提质 | 2022-2023 | 14900 | 7000 | 上级补助2309万元，剩余为市区两级财政 | 完成部分改造 | 6月 |  |
| 204 | 区城管局 | “一江两岸”城市照明提质工程（三期）项目 | 新建 | 对五一路、芙蓉路周边重要节点楼宇进行亮化提质 | 2022-2022 | 2000 | 2000 | 区财政 | 完成提质 | 12月 |  |
| 205 | 芙蓉城建投 | 农园路 （北段） | 预备 | 西龙路-营盘东路，长约800米，宽20米 | 2022-2024 | 6200 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 206 | 芙蓉城建投 | 双杨路 （北段） | 预备 | 西龙路-营盘东路，长约870米，宽36米 | 2022-2024 | 11737 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 207 | 芙蓉城建投 | 长白路 （北段） | 预备 | 营盘路-远大路，长约1000米，宽26米 | 2022-2023 | 10900 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 208 | 区公建中心 | 东湖服务站营院排污工程 | 预备 | 对营院北侧与南侧排污管网进行改造 | 2021-2022 | 200 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 209 | 区公建中心 | 汇一城人行天桥 | 预备 | 跨星沙大道，长约46米，宽4米，包含电力下地 | 2022-2023 | 3000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 210 | 芙蓉区政府 | 红旗渠水系排水改造项目-芙蓉区部分 | 预备 | 承担辖区内结构修复加固、内涝部分 | 2022-2025 | 38500 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 211 | 芙蓉城市建设投资集团有限公司 | 长农路 （西段） | 预备 | 京珠东辅道-红旗路，长约1760米，宽30米 | 2023-2025 | 15000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 212 | 芙蓉区政府 | 解放路下穿京广铁路东延线工程 | 前期研究 | 解放路下穿京广铁路通道东起车站路，西至东二环，为城市次干路，规划路幅宽度27-30米。该项目是我市河东主城区一条重要的东西向城市下穿通道 |  |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 2.4 雨花区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 雨花区市政设施维护 中心 | 2022 年雨花区主次干道及支路街巷提质改造工程 | 新建 | 项目主要包括 4 个建设内容：1.主次干道提质改造对区内主、次干道路面及人行道品质较差路段提质，含车行道铣刨重铺、人行道破除重建、排水管网清淤疏浚及窨井设施提质等；2.主、次干道隐患点修复工程，对主次干道隐患点进行集中修复，进行路基修复、空洞修复等；3.主、次干道病害预防性检测，对主次干道进行预防性检测；4.对辖区内支路、街巷路提质改造 | 2022-2033 | 12000 | 6500 | 区财政 | 完成辖区内部分主次干道提质工程；完成 2021年道路病害检测中发现的隐患点修复工作；完成部分主、次干道预防性检测工作 | 9月 |  |
| 214 | 长沙雨花经开开发建设有限公司 | 园区市政 主干道品质提升工程（精美长沙建设） | 新建 | 项目由3个部分组成：振华路、振东路、环保大道（比亚迪路-振东路），主要建设内容为道路综合提质改造，精美建设品质提升 | 2022-2023 | 9000 | 6000 | 园区自筹 | 基本完成主体建设 | 3月 |  |
| 215 | 长沙雨花经开开发建设有限公司 | 园区支路路网建设 | 新建 | 项目由3个部分组成，①花卉路（比亚迪路-振东路）城市支路，全长约623米，路幅宽度20米，起点为比亚迪路，终点为振东路 ②正大路（黄谷路-朝日五路），城市支路，全长约150米，路幅宽度20米 ；③杨洪路二期（比亚迪路-沪昆高铁桥下），城市支路，全长357米，路幅宽度20米 | 2022-2023 | 9500 | 2000 | 园区自筹 | 进行路基部分建设 | 9月 |  |
| 216 | 雨花区公共工程建设 中心 | 主次干道电力埋管 | 新建 | 其中：长沙大道电力埋管（车站南路-万家丽路），火焰变配套，万家丽路至车站南路，长度约2500米，10千伏12孔电力埋，总投资约2500万元；劳动路电力埋管（古曲南路-京港澳高速西侧），山塘变配套，长度约1280米，110千伏电力埋管9孔，总投资约1500万元；朝晖路电力埋管（万家丽路-古曲路），山塘变配套，万家丽路至古曲路，长度约900米，10千伏20孔电力埋管，总投资约1500万元 | 2022-2023 | 6400 | 2940 | 区财政 | 完成建设 | 6月 |  |
| 217 | 长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司 | 黄梅冲东路 | 新建 | 城市次干道，总长度787米，标准路幅宽度26米，侯照路—川河路，主要是路幅、人行道、公共设施、管网建设 | 2022-2023 | 10554 | 3500 | PPP模式 | 完成50%的路基部分建设 | 9月 |  |
| 218 | 雨花区政府 | 红旗渠水系排水改造项目-雨花区部分 | 预备 | 承担辖区内结构修复加固、内涝部分 | 2022-2025 | 29900 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 219 | 雨花区公建中心 | 桃花路 | 预备 | 城市支路，长428米，宽20米 | 2022-2023 | 3000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 220 | 雨花区市政设施维护 中心 | 韶山路截污干管工程 | 预备 | 项目全长约900米，管径D1000，顶管施工1355米，附属支管管径D400，明挖施工230米，过流方向为由南往北接入高升路截污干管 | 2023-2024 | 4361 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 221 | 雨花区公建中心 | 树木岭电力隧道工程 项目 | 预备 | 雅塘片区沿雅塘冲路、锦源路高压电力杆线入地工程，建设地下电力箱涵 | 2022-2023 | 10000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 222 | 雨花区公建中心 | 石坝路（东） | 预备 | 长301米，宽30米，次干道 | 2022-2023 | 9000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 223 | 长沙雨花经开开发建设有限公司 | 荷新路 | 预备 | 城市支路，全长1072.8米，路幅宽度20米，比亚迪路-振东路 | 2022-2023 | 8000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 224 | 长沙雨花经开开发建设有限公司 | 支路八 | 预备 | 城市支路，道路全长约550米，宽20米 | 2022-2023 | 2200 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 225 | 雨花区公建中心 | 林高路 | 预备 | 长450米，宽20米 | 2023-2024 | 4800 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 226 | 雨花区公建中心 | 人民路电力隧道工程 | 预备 | 榔梨-黎托双回220千伏项目配套，长约1000米，220千伏6回，110千伏6回 | 2023-2023 | 7500 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 227 | 长沙市雅塘新城建设投资有限责任公司 | 雅居路 | 预备 | 城市支路，全长980，宽18米，建设内容为道路、弱电、交通设施 | 2023-2023 | 3600 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 228 | 雨花区公建中心 | 雀园路 | 预备 | 长 385 米，宽 26 米，金海路-省农机局段 | 2023-2024 | 6000 |  |  | 启动前期工作 |  |  |
| 229 | 待明确 | 林科路中段 | 预备 | 林科路中段（双塘路-荷叶冲路） | 2023-2024 | 33700 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 2.5 岳麓区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 岳麓区 | 赵洲港泵站环保督察问题整改工程 | 新建 | 污染治理： 1）市政污水管道建设3公里，管径Dn500~Dn1000，山水分离管道建设8公里，管径Dn1000 2）地块分流制改造，合流制小区5.0平方公里，分流制小区混接改造4.0平方公里，空白区2.0平方公里 3）市政错混接改造40公里，200余处（包含小区排出口错混接），Ⅲ、Ⅳ级结构性缺陷1415处（排查长度约300公里），清淤3万立方米 4）调蓄池1座（容积约40000立方米） 内涝整治： 1）消除许家洲内涝点1处 2）高低区分流雨水管道，管径Dn1500，长度约1.5公里 | 2022-2023 | 171550 | 50000 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 231 | 岳麓区 | 含浦片区雨污分流整治工程 | 新建 | 污染治理： 1）管网资料不全，暂估需新增市政污水管道2公里，管径Dn400~Dn800，错混接约100处，结构性缺陷约1100处。清淤约2.4万立方米。（参考洋湖及岳麓前后片区） 2）地块分流制改造，合流制小区1.0平方公里，分流制小区混接改造4.18平方公里，管网空白区约2平方公里 3）调蓄池1座 内涝整治：（1）学士排渍泵站现状规模21.94立方米/秒，泵站扩容至57.7立方米/秒 （2）低区雨水提标管道及箱涵总计6.1公里 注：最终以实际研究的建设内容为准 | 2022-2025 | 91650 | 3000 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 232 | 长沙麓山城市更新投资建设有限公司 | 郡兴路（郡辉路-谷岳路） | 新建 | 南起郡辉路北至谷岳路，城市支路，全长约625米，宽26米，双向四车道 | 2022-2023 | 5328 | 2000 | 自筹 | 完成部分路基建设 | 10月 |  |
| 233 | 长沙麓山 城市更新投资建设有限公司 | 郡辉路（郡兴路-观沙路） | 新建 | 东起郡兴路西至观沙路，城市支路，全长约261米，宽26米，双向四车道 | 2022-2023 | 2172 | 1000 | 自筹 | 完成部分路基建设 | 12月 |  |
| 234 | 区公共工程建设中心 | 双塘路南段（咸嘉湖路—桐梓坡路）道路 工程 | 新建 | 城市景观路，咸嘉湖路—桐梓坡路，长度约685米，宽20米 | 2022-2023 | 18500 | 15000 | 区财政 | 完成拆迁腾地工作，办理前期手续，适时启动建设 | 6月 |  |
| 235 | 区公共工程建设中心 | X083县道（花溪街路-坪塘监狱）提质改造 项目 | 新建 | 道路起点为花溪街与X083县道交叉口，终点坪塘监狱，全场1172米，四级公路 | 2022-2022 | 1398 | 1398 | 湘江新区财政 | 完成建设 | 1月 |  |
| 236 | 岳麓高新区 | 人工智能 科技城配套工程（玉赤大道节点 工程） | 新建 | 项目位于长韶娄线以北，玉赤大道以西，项目建设内容为临时出行道路长约440米，宽7米，临时雨污排放管网390米 | 2022-2022 | 800 | 800 | 岳麓 高新区 | 完成建设 | 3月 |  |
| 237 | 岳麓高新区 | 玉溪路 +桥梁 | 新建 | 玉赤大道-长潭西高速，长约801米，宽26米，城市次干道 | 2022-2023 | 6221 | 4977 | 岳麓 高新区 | 完成部分路基建设 | 10月 |  |
| 238 | 岳麓高新区 | 莲浦大道 | 新建 | 智达路-玉赤大道，长约600米，宽46米 | 2022-2023 | 7728 | 6182 | 岳麓 高新区 | 完成部分路基建设 | 10月 |  |
| 239 | 麓山投资控股集团有限公司 | 望藕路道路工程 | 新建 | 1.西起C07-A04-01地块东北角（藕塘村安置保障房路段），东至规划中肖家塘路，长约450米，宽16米 2.金星大道（藕塘村安置房路段）-长望路立交南，长约560米，宽18米 | 2022-2023 | 7624 | 4100 | 自筹 | 完成部分土路基施工 | 10月 |  |
| 240 | 麓山投资控股集团有限公司 | 花园路道路工程 | 新建 | 城市支路，青山路-景园路，长约300米，宽18米 | 2022-2023 | 2538 | 2538 | 自筹 | 完成路基建设 | 9月 |  |
| 241 | 麓山投资控股集团有限公司 | 排山路中段道路工程 | 新建 | 城市支路，景园路-谷塘路，长约300米，宽20米 | 2022-2023 | 2819 | 2000 | 自筹 | 完成路基建设 | 10月 |  |
| 242 | 麓山投资控股集团有限公司 | 排山路（金星小学段）道路工程 | 新建 | 城市支路，西二环-招商雍山湖，长398米，宽20米 | 2022-2024 | 待定 | 待定 | 区财政 | 启动建设 |  |  |
| 243 | 麓山投资控股集团有限公司 | 藕塘路道路工程 | 新建 | 城市支路，长望路-望藕路，长约432米，宽18米 | 2022-2023 | 3658 | 2000 | 自筹 | 完成路基建设 | 10月 |  |
| 244 | 麓山投资控股集团有限公司 | 寻藕路道路工程 | 新建 | 城市支路，望藕路-金星大道，长约178米，宽25米 | 2022-2023 | 1851 | 1200 | 自筹 | 完成路基建设 | 10月 |  |
| 245 | 麓山投资控股集团有限公司 | 望月路道路工程 | 新建 | 城市支路，桐梓坡路-西山汇景，长度约400米，宽30米 | 2022-2025 | 5700 | 1000 | 自筹 | 启动建设 | 10月 |  |
| 246 | 麓山投资控股集团有限公司 | 华安路（谷山中学段）工程 | 预备 | 城市支路，西二环-谷山中学西北角，长 644米，宽 18 米 | 2022-2023 | 8500 |  |  | 完成可研审批 |  |  |
| 247 | 区住房和城乡建设局 | 柏家塘小区排水雨污分流改造工程 | 预备 | 对小区排水管网实施雨污分流改造、对每栋建筑物从立面到地面的排水管网进行改造、对小区错接漏接管网的改造、原有污水管道和化粪池的清理及改造、管道开挖路面的修复、改造范围内海绵城市建设 | 2022-2023 | 9700 |  |  | 完成可研审批 |  |  |
| 248 | 岳麓高新区 | 杏雨路 | 预备 | 城市支路，鹤纹路-含浦大道，长670米，宽18米 | 2022-2024 | 2211 |  |  | 办理前期手续，适时启动建设 |  |  |
| 249 | 岳麓高新区 | 玉璞路 | 预备 | 城市支路，含浦大道-东山湾路，长1200米，宽20米 | 2022-2023 | 6720 |  |  | 完成前期手续，适时启动建设 |  |  |
| 250 | 岳麓高新区 | 智渊路 | 预备 | 莲坪大道-三环线辅道，长约574米，宽26米，城市次干路 | 2022-2023 | 4179 |  |  | 办理前期手续，适时启动建设 |  |  |
| 251 | 岳麓高新区 | 木梓塘公园 | 预备 | 总用地面积 5.91 万平方米，位于莲坪大道、木梓路、智渊路与玉璞路合围区域 | 2022-2025 | 21600 |  |  | 完成可研审批 |  |  |
| 252 | 岳麓高新区 | 智晓路 | 预备 | 玉溪路-长潭西高速，长约885米，宽20米，城市支路 | 2022-2024 | 4956 |  |  | 办理前期手续，适时启动建设 |  |  |
| 253 | 麓山投资控股集团有限公司 | 景园路道路工程 | 预备 | 城市支路，杜容路-排山路，长约400米，宽18米 | 2022-2023 | 2023 |  |  | 办理前期手续，适时启动建设 |  |  |
| 254 | 麓山投资控股集团有限公司 | 谷塘路（金星小学段）道路工程 | 预备 | 城市支路，排山路-青竹路，长209米，宽26米 | 2022-2023 | 1223 |  |  | 办理前期手续，适时启动建设 |  |  |
| 255 | 麓山投资控股集团有限公司 | 花木路 | 预备 | 城市支路，青山路-青容路，长261米，宽20米 | 2022-2025 |  |  |  | 办理前期手续，适时启动建设 |  |  |
| 256 | 麓山投资控股集团有限公司 | 青容路（雷锋大道-青城路） | 预备 | 城市支路，雷锋大道-青城路，长704米，宽20米 | 2022-2025 |  |  |  | 办理前期手续，适时启动建设 |  |  |
| 2.6 望城区政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 长沙市望城经开区基础设施建设有限公司 | 富民一路 | 新建 | 北起高乌大道，南至兴工三路，长约960米，宽18米 | 2022-2023 | 5000 | 2000 | 业主自筹 | 启动道路建设 | 6月 |  |
| 258 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 连港路（黄桥大道-艺术路） | 新建 | 西起黄桥大道，东至艺术路，规划路幅14米，总长度约510米，道路等级为城市支路 | 2022-2023 | 2295 | 700 | 区财政 | 完成部分建设 | 6月 |  |
| 259 | 长沙市望城经开区基础设施建设有限公司 | 高乌路（高教路-郭亮南路） | 新建 | 西起高教路，东至郭亮南路，长约 1800 米，宽 20 米 | 2022-2024 | 11000 | 5500 | 业主自筹 | 启动道路建设 | 8月 |  |
| 260 | 城投 集团（交） | 湾田路（太阳山路-腊树塘路）污水管网改造工程 | 新建 | 湾田路（太阳山路-腊树塘路）污水管网改造工程，北起太阳山路，南至腊树塘路，管径DN800，全长约800米 | 2022-2023 | 1800 | 800 | 区财政 | 完成部分建设 | 6月 |  |
| 261 | 城投 集团（基） | 雷锋公园地块渠道改迁工程 | 新建 | 新建管道总长为548米，管道内径为2.2米以及0.12立方米/s灌溉泵站一座和385米DN315PE管压力管道 | 2022-2022 | 878 | 878 | 区财政 | 完成建设 | 3月 |  |
| 262 | 望城区水投集团 | 潇湘路北延线靖港船厂段道路工程 | 新建 | 绕船厂建设长约1.8公里道路，路基宽22米 | 2022-2024 | 16500 | 5000 | 自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 263 | 望城区水投集团 | 枫林路二期 | 新建 | 城市次干路，全长约560米，路幅宽度26米，起于园区大道，止于双湖路 | 2022-2024 | 8600 | 4000 | 自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 264 | 长沙市望城区重点建设项目事务中心 | 水洲路二期（观音岩路-洗心路） | 新建 | 东起观音岩路，西至洗心路，长约701.491米，宽26米，道路等级为城市次干道 | 2022-2023 | 9241 | 200 | 区财政 | 开展前期工作 | 12月 |  |
| 265 | 望城区城投集团 | 银星路拓改工程 | 预备 | 城市主干道快捷化改造，全程6公里，路幅宽46米 | 2023-2024 | 140000 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 266 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 银星路（马桥河路-三环线） | 预备 | 长益复线两侧辅道及观音岩互通上下匝道段，沿长益复线高速两侧布置，长约1100米 | 2022-2024 | 18000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 267 | 长沙市望城经开区基础设施建设有限公司 | 腾飞路西延线（黄桥大道至黄乌大道） | 预备 | 东起黄桥大道，西至黄乌大道，长约2000米，宽46米 | 2022-2025 | 20000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 268 | 长沙市望城经开区基础设施建设有限公司 | 高铁西城北组团路网 建设 | 预备 | 1.金桂北路，长 900 米，宽 20 米； 2.金柳北路，长 900 米，宽 18 米 | 2022-2024 | 14000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 269 | 望城区水投集团 | 丁源路一期工程 | 预备 | 游园南路—枫林路段，长约1160米，路幅宽度18米 | 2022-2023 | 5033 |  |  | 启动前期工作 |  |  |
| 270 | 望城区水投集团 | 城湘大道提质改造 | 预备 | 路面铺沥青，道路两厢景观改造，排水设施改造 | 2022-2023 | 21900 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 271 | 望城区城投集团 | 谢家湾路（龙垸路—太阳山路段） | 预备 | 城市次干道，总长 668.78 米，路幅宽度 20米，起于太阳山路，止于龙垸路 | 2023-2025 | 7000 |  |  | 启动前期工作 |  |  |
| 272 | 望城区水投集团 | 茶山路 | 预备 | 古城街—书堂大道，长约2.76公里，路幅宽36米 | 2023-2025 | 15000 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 273 | 望城区水投集团 | 丁江路新建段（桃花路—桃园路） | 预备 | 桃花路—桃园路段，长约420米，路幅宽度24米 | 2023-2025 | 5856 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 274 | 望城区城投集团 | 腊树塘路北延线 | 预备 | 次干道，总长500米，路幅宽度26米，起于万顺路、止于太阳山路 | 2022-2024 | 16000 |  |  | 启动前期工作 |  |  |
| 275 | 长沙市望城区望联开发建设有限 公司 | 黄龙路二期三标段 | 预备 | 道路、交安、绿化、排水建设 | 2023-2024 | 8000 |  |  | 前期手续办理 |  |  |
| 276 | 长沙市望城区望联开发建设有限 公司 | 华城路（莲花路~城湘大道） | 预备 | 道路、交安、绿化、排水建设 | 2023-2024 | 6000 |  |  | 前期手续办理 |  |  |
| 277 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 观音岩路南段（银星路-培文路） | 预备 | 长563.635米，设计路幅宽26米，城市次干道 | 2022-2023 | 5300 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 278 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 云湖路（金星大道-雅湖路）道路工程 | 预备 | 西起金星大道东至雅湖路，全长约246米，规划路幅宽24米，设计车速为30公里/小时，为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化景观工程和与本项目相关的所有专项设计 | 2022-2023 | 1700 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 279 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 通湖路（金星大道-知贤路）道路工程 | 预备 | 起于金星大道止于知贤路，全长约528米，规划路幅宽24米，设计车速为30公里/小时，为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化景观工程和与本项目相关的所有专项设计 | 2022-2023 | 2300 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 280 | 城投 集团（基） | 迎江路（潇湘北路至雅湖路段） | 预备 | 西起雅湖路，东至潇湘北路，长662米，宽30米 | 2023-2024 | 14023 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 281 | 望城区水投集团 | 茶山路 | 预备 | 古城街—书堂大道，长约2.76公里，路幅宽36米 | 2023-2025 | 15000 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 282 | 望城区水投集团 | 书堂大道（望京大道—铜官互通）拓改 工程 | 预备 | 红线50米，长12公里 | 2023-2025 | 220499 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 283 | 望城区水投集团 | 书环路 | 预备 | 湘江景观道～书堂大道，长约3770米，宽36米 | 2023-2025 | 55500 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 284 | 望城区水投集团 | 园区大道提质改造 | 预备 | 枫林路—书堂大道，长约2800米，宽46米 | 2023-2025 | 38254 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 285 | 望城区水投集团 | 梅铜公路拓改 | 预备 | 红线宽22米，长约3.5公里 | 2023-2025 | 23000 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 286 | 望城区水投集团 | 三叉河路 | 预备 | 高塘岭大道—郭亮北路，规划宽度18米，两侧各5米绿化带，长度约405米 | 2022-2023 | 3368 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 287 | 望城区水投集团 | 戏择路 | 预备 | 三叉河路—黄桥大道，规划宽度18米，长约920米，为城市支路 | 2023-2025 | 4943 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 288 | 望城区水投集团 | 游园南路 | 预备 | 园区大道～芙蓉北路，宽18米，长约780米 | 2023-2025 | 4170 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 289 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 高教路（喻家坡路-望京大道） | 预备 | 起于喻家坡路，止于望京大道，道路宽度32米，长约360米，城市次干路 | 2022-2023 | 6220 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 290 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 麓南路（新巷路-华灿路） | 预备 | 起于新巷路，止于华灿路，长约620米，规划路幅宽度12米，城市支路 | 2022-2023 | 3377 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 291 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 高原路 | 预备 | 起于喻家坡路，止于金穗西路，道路宽度42米，长约300米，城市主干路 | 2022-2023 | 5220 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 292 |  |  | 预备 | 起于宝粮西路，止于体育南路，近期实施道路宽度 36 米，长约 700 米，城市主干路 | 2022-2024 | 6361 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 293 | 长沙市望城经开区基础设施建设有限公司 | 黄乌大道（兴工大道-腾飞路） | 预备 | 北起兴工大道，南至腾飞路，长约900米，宽26米 | 2022-2024 | 8000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 294 | 望城区水投集团 | 双湖路 新建段 | 预备 | 桃花路至桃园路段，全长约420米，路幅宽度36米，城市主干路 | 2023-2025 | 5430 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 295 | 望城区水投集团 | 谭家坡路 | 预备 | 新建湘江北路——铜官窑路，长约2.2公里，18米路幅 | 2023-2025 | 6100 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 296 | 望城区水投集团 | 龙武路 | 预备 | 湾田路至湘江大道段，全长约720米，路幅宽度18米，城市支路 | 2023-2025 | 5849 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 297 | 望城区水投集团 | 黄桥大道延长线（桥汨公路—黑麋峰大道） | 前期研究 | 长约1180米，宽36米 | 2023-2025 | 12617 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 298 | 望城区水投集团 | 忠树路 | 前期研究 | 汤家湖路—西一路，规划宽度33米，长约270米 | 2023-2025 | 2646 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 299 | 望城区水投集团 | 桃花路三期 | 前期研究 | 支路，总长550米，路幅宽度24米，起于石乡路、止于丁江路 | 2023-2025 | 3920 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 300 | 望城区水投集团 | 丁源路二期 | 前期研究 | 支路，总长500米，路幅宽度18米，起于湾田路、止于枫林路 | 2023-2025 | 2673 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 301 | 望城区水投集团 | 施家湖路 | 前期研究 | 支路，总长920米，路幅宽度18米，起于湘江大道景观道，止于枫林路 | 2023-2025 | 4918 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 302 | 望城区水投集团 | 丁字联络线拓改 | 前期研究 | 园区大道至双湖路段，全长约420米，路幅宽度36米，城市主干路，拓宽改造 | 2023-2025 | 4491 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 303 | 望城区水投集团 | 荷叶路 | 前期研究 | 桃花路—桃园路段，长约429米，路幅宽度18米 | 2023-2025 | 2293 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 304 | 望城区水投集团 | 桃园路 | 前期研究 | 双湖路—石乡路，长约860米，宽48米 | 2023-2025 | 12260 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 305 | 望城区水投集团 | 湖外路拓改 | 前期研究 | 芙蓉北路—新港路，长约630米，宽48米 | 2023-2025 | 8981 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 306 | 长沙市望城区重点建设项目事务 中心 | 喻家坡路（高教路-高原路） | 前期研究 | 该项目长度约为470米，设计速度30公里/小时，规划路幅宽20米，道路等级为城市支道，路面结构为沥青混凝土 | 2022-2023 | 2965 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 2.7 长沙县政府项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 长沙县 | 敢胜垸污水厂环保督查问题整改工程--长沙县部分 | 新建 | 黄兴市场群片区小区及企事业单位约6平方公里雨污分流建设；黄兴镇片区老旧小区及企事业单位约5平方公里雨污分流建设 | 2022-2023 | 32000 | 9000 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 308 | 长沙县 | 捞刀河流域松雅湖片区排水整治 工程 | 新建 | 污染治理： （1）市政管网补齐及完善，管径d400-d1650，长度约15公里 （2）市政管网病害修复约493处 （3）排口整治5处，智能截污井5座，调蓄池5座 （4）污水泵站1座 （5）管网清淤 内涝整治： （1）管网提标改造，管径d1000-Bxh=5×3米，长度约7.8公里 （2）泵站提标改造，提标规模约38立方米/秒 （3）内涝节点改造13处 注：最终以实际研究的建设内容为准 | 2022-2025 | 84230 | 2500 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 309 | 长沙县星城发展集团北城公司 | 金安大道（物流大道）西延 项目 | 预备 | 项目西起金安大道西段白沙河路，跨白沙河落地与现状村道连接，远期连接至兴联路，长约0.58公里（含桥梁段长372米），宽42米，定位为城市主干道。主要包含道路、桥梁、交安、排水、绿化等工程的建设 | 2022-2023 | 25000 |  |  | 完成前期手续 |  |  |
| 310 | 城管局 | 城区易涝点排水改造 项目 | 预备 | 对滨湖路东三路片区、北斗路东六路片区、龙塘水体公园排水进行排水改造 | 2022-2023 | 4000 |  |  | 2022年计划完成前期工作 |  |  |
| 311 | 长沙县 | 临山撇洪渠雨污分流整治工程（长沙县部分） | 预备 | 小区雨污分流新建约0.24公里 | 2022-2025 | 1920 |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 312 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 梨坡路（南王路至捞刀河南路） | 预备 | 路线长1700米，标准路幅宽36~42米，双向6车道 | 2022-2024 | 20803 |  |  | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁 |  |  |
| 313 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 大华北路（苏家路至梨坡路） | 预备 | 路线长299米，标准路幅宽26米，双向4车道 | 2022-2024 | 2100 |  |  | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁，具备开工条件 |  |  |
| 314 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 蟠龙路（湘龙西路至南王路） | 预备 | 路线长1848米，标准路幅宽30米，双向4车道 | 2022-2024 | 15835 |  |  | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁 |  |  |
| 315 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 龙塘路（潇湘西路至星沙联络线） | 预备 | 路线长437米，标准路幅宽36米，双向6车道 | 2022-2024 | 3822 |  |  | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁，具备开工条件 |  |  |
| 316 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 南王路（星沙联络线至梨坡路） | 预备 | 路线长841米，标准路幅宽36米，双向6车道 | 2022-2023 | 8636 |  |  | 完成前期手续 |  |  |
| 317 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 苏家路（南王路至万家丽路） | 预备 | 路线长710米，标准路幅宽20米，双向2车道 | 2022-2024 | 3932 |  |  | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁，具备开工条件 |  |  |
| 318 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 思童路 （梨坡路至蟠龙路） | 预备 | 路线长581米，标准路幅宽20米，双向2车道 | 2022-2024 | 3215 |  |  | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁 |  |  |
| 319 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 骏豪路 （湘绣路至清水路） | 预备 | 路线长400米，标准路幅宽30米，双向4车道 | 2022-2024 | 3841 |  |  | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁，具备开工条件 |  |  |
| 320 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 潇湘西路（梨坡路至龙塘路） | 预备 | 路线长850米，标准路幅宽26米，双向4车道 | 2022-2024 | 6327 |  |  | 完成可研、初步设计等前期工作，开展施工图设计，完成征地拆迁 |  |  |
| 321 | 长沙县重点建设项目事务中心 | 凉塘东路含电力隧道（东十一路至绕城高速） | 预备 | 凉塘东路（东十一路至绕城高速）路线长约900米，标准路幅宽24米，双向4车道，次干道；电力隧道（含下穿长株高速）全长约1400米 | 2022-2024 | 14891 |  |  | 完成前期手续 |  |  |
| 三、国家级园区项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 湖南湘江新区管委会项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 湖南湘江新区投资集团有限公司（待定） | 青山路 （望青路-青城路） | 新建 | 含光路西延线（青城路至望青路），城市主干道，全长约2千米，规划路幅宽度36米 | 2022-2025 | 150000 | 51000 | 新区财政预算 | 视拆迁和征地情况适时启动建设 | 12月 |  |
| 323 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 西二环（岳麓大道立交 节点）交通改善工程 | 新建 | 涧塘立交东西向两条辅道拉通、西往北匝道桥梁拼宽、玉兰路出口封闭、北往西匝道拓宽以及桐梓坡路口进口拓宽改造 | 2022-2024 | 10000 | 200 | 新区财政预算 | 启动项目建设 | 12月 |  |
| 324 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖国际社区环境综合整治工程 | 新建 | 节庆岛环岛绿道建设，主要包括环岛绿道建设及部分铺装、绿化改造 | 2022-2022 | 3000 | 2500 | 新区财政预算 | 基本完成建设 | 6月 |  |
| 325 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 梅溪湖路道路景观提质，中央绿化、退让绿地、人行道及周边设施等景观提质 | 2022-2022 | 8000 | 7500 | 新区财政预算 | 基本完成建设 | 6月 |  |
| 326 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 环湖路道路景观提质，行道树、人行道铺装、树池等道路景观提质 | 2022-2022 | 8000 | 7500 | 新区财政预算 | 基本完成建设 | 6月 |  |
| 327 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 环湖修复及绿道建设，主要包括环湖环境修复及环湖绿道（含水上绿道等）建设、管理用房、标识系统、基础亮化及周边绿化改造等 | 2022-2023 | 12000 | 3600 | 新区财政预算 | 完成30%绿道及30%绿化种植 | 9月 |  |
| 328 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 梅溪湖一期亮化、路灯、公园修复提质改造 1.梅溪湖一期路灯、亮化修复：迎春路等10条道路路灯修复移交，以及梅溪湖大桥等9个亮化项目修复。 2.杨梅公园提质改造:用地面积约22270平方米，建设内容主要包括铺装、绿化、水电、标识标牌、共厕所及管理用房等服务设施改造，明确公园主题，提升公园品质 | 2022-2022 | 1100 | 1100 | 新区财政预算 | 完成建设 | 6月 |  |
| 329 | 湖南湘新 水务环保投资建设有限公司 | 龙王港碧道示范工程 | 新建 | 一期工程：结合肖河两厢可利用开发建设空间条件，打造肖河（看云路-入龙王港段）碧道示范工程，包括滨水慢行生态廊道建设、驳岸生态景观提质、水生态修复、公共服务设施完善等 二期工程：结合龙王港干流两厢可利用开发建设空间条件，打造龙王港干流碧道示范工程，包括滨水慢行生态廊道建设、驳岸生态景观提质、水生态修复、公共服务设施完善等 | 2022-2024 | 10000 | 1000 | 新区财政预算 | 一期工程启动建设； 二期工程启动前期研究工作 | 12月 |  |
| 330 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 中轴线地下空间西段 | 新建 | 中轴线地下空间西段（一期）：地面景观绿地面积约63006平方米，包含地下两层停车场、地下商业、地面景观及地上人行景观桥三个部分 | 2023-2024 | 33483 | 4000 | 新区政府性基金预算 | 完成土方及基坑 | 8月 |  |
| 331 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 |  | 新建 | 中轴线地下空间西段（二期）：74513平方米，包含地下两层停车场、地下商业、地面景观及地上人行景观桥三个部分 | 2023-2024 | 51000 | 2000 | 高新区政府性基金预算 | 启动建设 | 11月 |  |
| 332 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 110Kv映日变配套工程 | 新建 | 场地平整及新建110Kv电力埋管10孔，长度约2100米 | 2022-2022 | 1600 | 1600 | 新区政府性基金预算 | 完成建设 | 8月 |  |
| 333 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖二期垃圾转运站3（L10-B14） | 新建 | 项目位于龙柏路北侧，建设规模约104吨/天 | 2022-2023 | 1000 | 100 | 高新区政府性基金预算 | 启动建设 | 12月 |  |
| 334 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司 | 龙王港（黄桥大道-梅溪湖路西延线段）景观工程 | 新建 | 该项目位于梅溪湖二期，现状梅溪湖水质净化厂配套人工湿地（政府引领性项目建设工程）地块内，用地范围约3.88公顷，建设内容包含园建、绿化、给排水、桥梁、电气以及相关配套设施等 | 2022-2023 | 2300 | 1000 | 政府性基金预算 | 完成景观桥基础建设 | 9月 |  |
| 335 | 长沙湘江通用航空发展有限公司、湖南湘江新区投资集团有限公司 | 长沙坪塘通用机场（临时起降点）项目 | 新建 | 项目场址位于长沙市岳麓区南部，大王山旅游度假区西南方向，湘江西侧约 4公里，长潭高速公路以东，潭州大道以西。长沙坪塘通用机场性质定位为A2 级通用机场，本期飞行区指标为2B，项目占地面积约500亩。配套空管、助航灯光、油料、货运、航食、供水、供电、供气、供冷、供暖、道路、轨道、通信导航、信息中心、生产辅助、应急救援、污水污物等设施（具体建设内容以审定的方案为准） | 2022-2024 | 70000 | 21000 | 新区财政预算 | 视拆迁征地划拨情况启动土方施工 | 12月 |  |
| 336 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 莲山路（虹山路-联江路） | 新建 | 虹山路至联江路，城市支路，宽度14米，长度459米 | 2022-2023 | 1300 | 500 | 新区政府性 基金预算 | 启动建设 | 12月 |  |
| 337 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 国家智能网联汽车质量检验中心 | 新建 | 位于大王山南片。试验场长1682米，最宽处约352米，最窄处宽33米，总占地面积209106.95平方米（约313亩），整体为不规则形状 | 2022-2023 | 53000 | 1000 | 新区财政预算 | 视征拆情况启动建设 | 12月 |  |
| 338 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 黄桥大道南延线（雨九线-长潭界） | 预备 | 城市快速路，北起雨九线，南至长潭界，全长约10.07千米，道路标准断面宽27米，双向6车道 | 2024-2028 | 165434 |  |  | 待定 |  |  |
| 339 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 岳麓山大学科技城配套公共基础设施项目 | 预备 | 原小运量有轨公共交通T1线（梅溪湖市府线一期）项目，全线长17.1千米，主要经由梧桐路-梅溪湖路-梅溪湖大桥- 金星路-杜鹃路-银杉路-佑母塘路，设站18座，平均站间距1千米，车辆基地设1座，占地约4.5公顷，位于梧桐路与紫荆路路口东南坡地，同时配套龙王港立交改造 | 2023-2025 | 125000 |  |  | 完成部分前期工作 |  |  |
| 340 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 麓景路快捷化改造（岳麓大道-梅溪湖路） | 预备 | 对岳麓大道-梅溪湖路段进行快捷化改造，包括局部节点立交和高架，宽60米，长约3千米 | 2023-2027 | 26400 |  |  | 完成初步设计编制，适时启动迁改 |  |  |
| 341 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 西二环节点改造工程 | 预备 | 位于升华大道与西二环相交处，增强升华大道与西二环的交通转换，道路等级为城市次干路 | 2023-2024 | 2000 |  |  | 确定施工单位 |  |  |
| 342 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 潭州大道快速化改造第三段（莲坪路-九华界） | 预备 | 1.莲坪路-花扎街大道段：城市主干路（快捷路），全长约7.5千米 2.花扎街大道-九华界段：城市主干路（快捷路），全长约3.4千米 | 2024-2026 | 300000 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 343 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 枫林西路 三期 | 预备 | 黄桥大道至京港澳高速西线段：城市主干路，东起黄桥大道，西至京港澳高速西线，全长5.15千米，道路标准断面宽34-36米 | 2023-2027 | 62000 |  |  | 视征拆情况启动建设 |  |  |
| 344 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 松柏路跨龙王港桥梁工程 | 预备 | 松柏路跨龙王港桥梁工程：长约120米，宽40.5米 |  | 3000 |  |  | 完成设计工作 |  |  |
| 345 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 川塘路（枫林路-映日路） | 预备 | 城市支路，位于梦想枫林湾地块东侧，连接枫林三路和映日路。长约520米，宽20米 | 2023-2024 | 6000 |  |  | 完成前期工作 |  |  |
| 346 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 银杏公园地面绿化及地下停车场 | 预备 | 结合地面景观，优化银杏公园周边停车问题 | 2023-2024 | 15000 |  |  | 根据管委会要求适时启动前期设计工作 |  |  |
| 347 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 沙滩公园地面绿化及地下停车场 | 预备 | 结合地面景观，优化沙滩公园周边停车问题 | 2023-2024 | 15000 |  |  | 根据管委会要求适时启动前期设计工作 |  |  |
| 348 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 中央绿轴地面绿化及地下停车场 | 预备 | 结合地面景观，优化中央绿轴周边停车问题 | 2023-2024 | 20000 |  |  | 根据管委会要求适时启动前期设计工作 |  |  |
| 349 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 中轴线（三环线-龙王港）慢行 系统 | 预备 | 中轴线（三环线-龙王港）段增设立体过街通道连接周边街区 | 2023-2024 | 10000 |  |  | 完成初步设计编制 |  |  |
| 350 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖护学过街设施 项目 | 预备 | 梅溪湖片区一期学校附近建设爱心斑马线、家长等候区以及交通稳静化设施等 | 2023-2024 | 3000 |  |  | 完成设计工作 |  |  |
| 351 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司 | 梅溪湖东湖扩容和水生态系统构建工程 | 预备 | 1.湖区扩容与基底改造工程；2.雨水净化湿地建设工程；3.雨水收集及净化工程；4.生态岸线建设工程；5.园林绿化工程；6.道路及桥梁工程；7.建筑工程；8.市政工程 | 2023-2024 | 8700 |  |  | 完成初步设计编制 |  |  |
| 352 | 湖南湘新 水务环保投资建设有限公司 | 核心片区排水主干管网改造 | 预备 | 启动龙王港两厢核心片区排水主干管网基底调查和问题分析研究工作，重点研究解决片区内管网淤堵、渗漏、过流能力不足、抗风险能力差等问题，如龙王港北岸d1800污水干管倒虹吸系统运行问题等，提出排水主干管网改造方案，完善排水体系 | 2023-2024 | 10000 |  |  | 完成研究方案 |  |  |
| 353 | 湖南湘新 水务环保投资建设有限公司 | 梅溪湖综合泵站扩容工程-综合配套管理用房 | 预备 | 位于长沙市梅溪湖东湖北岸，建设配套管理用房，建筑面积约1800平，提升梅溪湖东湖防涝排渍及防汛调度功能，兼顾新区智慧水务调度和展示平台等功能 | 2023-2024 | 1200 |  |  | 完成施工图编制 |  |  |
| 354 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梧港路（梧桐路-雨月路）道路 工程 | 预备 | 长约132米，宽度12米 | 2023-2024 | 800 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 355 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 雨月路（听雨路-赏月路）道路 工程 | 预备 | 长约380米，宽度12米 | 2023-2024 | 1400 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 356 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 连翘南路（白杨西路-梧桐路） | 预备 | 连翘南路（白杨西路-梧桐路）：长约148米，宽度15米 | 2023-2024 | 660 |  |  | 完成方案设计 |  |  |
| 357 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 青梅路（白杨东路-梧桐路） | 预备 | 青梅路（白杨东路-梧桐路）：长约176米，宽度14米 | 2023-2024 | 740 |  |  | 完成方案设计 |  |  |
| 358 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 竹山路（梅溪湖路西延线-油松路） | 预备 | 竹山路（梅溪湖路西延线-油松路）：长597米，宽度20米 | 2023-2024 | 3600 |  |  | 完成方案设计 |  |  |
| 359 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 横塘路 （油松路-紫荆路） | 预备 | 横塘路（油松路-紫荆路）：长约1300米，宽度20米 | 2023-2024 | 7800 |  |  | 完成方案设计 |  |  |
| 360 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 白杨路 （紫荆路-听雨路） | 预备 | 白杨路（紫荆路-听雨路）：长约1767米，宽15米 | 2023-2024 | 7900 |  |  | 完成方案设计 |  |  |
| 361 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 白桦路（紫荆路-听雨路） | 预备 | 白桦路（紫荆路-听雨路）：长约1852米，宽15米 | 2023-2024 | 8300 |  |  | 完成方案设计 |  |  |
| 362 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 玫瑰路（红枫路-梅溪湖路西延线）道路 工程 | 预备 | 长约2780米，宽度30米 | 2023-2025 | 27200 |  |  | 完成施工图编制 |  |  |
| 363 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 紫荆路（梅溪湖路西延线-油松路） | 预备 | 长约460米，宽度约40米 | 2023-2024 | 5500 |  |  | 完成施工图编制 |  |  |
| 364 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 看云路（樱花路-紫荆路）道路 工程 | 预备 | 长约460米，宽度30米 | 2023-2025 | 4100 |  |  | 完成施工图，完成土地手续调整 |  |  |
| 365 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梧桐路 3号桥 | 预备 | 桥梁全长590米，桥面分左右两幅，单幅桥宽17米 | 2023-2024 | 21000 |  |  | 完成前期工作 |  |  |
| 366 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖公交站台建设 项目 | 预备 | 梅溪湖公交站台的建设 | 2023-2024 | 3000 |  |  | 完成设计工作 |  |  |
| 367 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 天顶消防站 | 预备 | 规划净用地面积6848平米 | 2023-2025 | 12527 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 368 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 总部基地南侧景观工程及地下空间 | 预备 | 总绿化面积约27488平方米，地下空间面积约8846平方米，其中含一座跨龙王港人行天桥 | 2023-2024 | 12000 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 369 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖路西延线北厢绿化带景观 工程 | 预备 | 东起高新区与岳麓区交界处，西至黄桥大道，全长约2880米，绿带宽约20米 | 2023-2025 | 2100 |  |  | 完成施工图编制 |  |  |
| 370 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 雷锋新河景观工程 | 预备 | 雷高路、樱花路、红枫路、雪松路围合公园，总面积约15公顷 | 2023-2025 | 9000 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 371 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 梅溪湖二期活力绿环 工程 | 预备 | 沿看云路、朝龙路、梧桐路、黄馨路等形成的绿环，面积约55566平方米 | 2023-2024 | 2400 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 372 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 龙王港山体公园项目 | 预备 | 包括龙王港山体公园及南侧林地，公园占地约19.3公顷，林地占地约5.6公顷 | 2023-2025 | 14500 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 373 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 龙王港河道生态岸线恢复及排口整治工程 | 预备 | 包含2.29公里生态岸线、3座梯级雨水湿地、6个排口水处理措施 | 2023-2025 | 3800 |  |  | 完成施工图编制 |  |  |
| 374 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 象鼻窝森林公园小微水体恢复工程 | 预备 | 包括小微水体4处，新增和恢复水面面积约1.35公顷，绿地面积约3.8公顷 | 2023-2025 | 2400 |  |  | 完成施工图编制 |  |  |
| 375 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 长沙市象鼻窝省级森林公园保护性开发项目 | 预备 | 建设内容主要包括为展示森林文化和生态的活动空间而进行的基础设施及公共服务设施建设 基础设施建设主要为林相改造绿化工程4068亩、园路、道路广场95407平方米、游憩设施（康养步道休憩亭、登山步道休憩亭、亲水平台休憩亭等）2820平方米、给排水供电设施、通信网络设施、防灾应急设施、公园解说系统等 项目公共服务设施主要为游客服务中心两处，总建筑面积6800平方米；配套管理服务用房（兼公厕）6处，总建筑面积640平方米；垃圾中转站两处，总建筑面积200平方米 | 2023-2025 | 19212 |  |  | 完成可研、立项、施工图设计、阶段招标、评审等前期工作 |  |  |
| 376 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 暮坪大桥河西联络线 | 预备 | 暮坪大桥河西联络线连接暮坪大桥和潭州大道，长度约1400米，近期先建设辅道 | 2023-2024 | 15800 |  |  | 视拆迁和征地情况适时启动建设 |  |  |
| 377 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 新学士路西延线（长潭西高速至黄桥大道段） | 预备 | 长潭西高速至黄桥大道，城市主干道，全长约4千米，规划路幅宽36米，双向6车道 | 2024-2027 | 60000 |  |  | 完成施工图设计，完成拆迁工作 |  |  |
| 378 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 暮坪大桥西延线（长潭西高速-潭州大道） | 预备 | 长潭西高速至潭州大道段，道路等级城市快速路，长约3000米，规划宽度50米，最终以审定的方案为准 | 2024-2026 | 50000 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 379 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 白庭路 | 预备 | 白庭路（靳江路-巴溪大道）：城市主干路，北起靳江路，南至巴溪大道，全长2956米，规划路幅宽度40米 | 2024-2026 | 65000 |  |  | 完成初步设计编制 |  |  |
| 380 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 预备 | 白庭路（红桥大道-长潭西高速白泉联络线）：红桥大道至白泉路段，道路等级城市主干路，长约2950米，规划宽度40米，最终以审定的方案为准 | 2023-2024 | 36070 |  |  | 完成初设批复 |  |  |
| 381 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 长潭西高速白泉联络线-规划道路一（潭州大道-白庭路） | 预备 | 潭州大道至白庭路，道路等级城市主干路，长约1700米，规划宽度36米，最终以审定的方案为准 | 2024-2025 | 22774 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 382 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 花扎街大道 （白庭路-潭州大道） | 预备 | 花扎街大道：白庭路-潭州大道，城市次干道，36米，1.8千米 | 2024-2026 | 14821 |  |  | 完成方案设计 |  |  |
| 383 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 蓝天路 | 预备 | 联江路至莲坪路，宽16米，长533米 | 2023-2023 | 3481 |  |  | 完成施工图备案 |  |  |
| 384 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 洋湖南路 | 预备 | 三环线至靳江河路，长2086米，宽16米 | 2023-2026 | 10791 |  |  | 完成初设编制 |  |  |
| 385 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 | 湘江科创基地（三期）（原科创服务中心）路网项目 | 预备 | 湘江科创基地（三期）（原科创服务中心）科研路（麓景路至昌盛路）：西起麓景路，东至昌盛路，道路全长约690米，路幅宽18米 | 2023-2024 | 11006 |  |  | 施工图备案完成 |  |  |
| 386 | 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 |  | 预备 | 湘江科创基地（三期）（原科创服务中心）昌盛路（升华大道至含浦大道）：北起升华大道，南至含浦大道，道路全长约979米，路幅宽30米 | 2023-2024 | 24126 |  |  | 施工图备案完成 |  |  |
| 387 | 湘江新区 | 桐梓坡路拓改工程 | 预备 | 建设范围为金星路至岳华路，建设时序为轨道交通6号线地面部分交付后启动建设，与湘雅路过江通道工程同步建成 |  |  |  |  | 开展前期工作 |  |  |
| 388 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 雷锋大道快速化改造（岳麓大道-望城区边界） | 前期研究 | 开展雷锋大道岳麓大道至望城区边界快速化改造研究，全长4.5公里 | 2024-2025 |  |  |  | 完成前期研究成果并通过相关部门审查 |  |  |
| 389 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 望雷大道（梅溪湖西延线—万家丽路） | 前期研究 | 南北向主干路，北起梅溪湖西延线，南至万家丽路，全长17.4千米，标准断面宽46米 | 2024-2028 | 26400 |  |  | 完成前期研究成果并通过相关部门审查 |  |  |
| 390 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 潇湘大道快捷化改造及潇湘风光带景观提质工程（银盆岭大桥-猴子石大桥） | 前期研究 | 潇湘大道快捷化改造及潇湘风光带景观提质工程（银盆岭大桥-猴子石大桥）：包括道路、隧道、桥梁、排水、交通、照明和景观 绿化工程，全长约24千米 | 2024-2027 | 453000 |  |  | 方案研究 |  |  |
| 391 | 主体待定 （湘新投公司负责开展前期研究） | 望岳路（金星路以南）接白云路 工程 | 前期研究 | 拉通金星路-白云路段前期研究，全长约920米；白云路局部段，长800米，宽40米 | 2024-2025 |  |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 392 | 主体待定 （湘新投公司负责开展前期研究） | 新学士过江通道工程 | 前期研究 | 开展新学士过江通道前期研究工作 | 2024-2025 |  |  |  | 完成方案研究 |  |  |
| 393 | 主体待定 （湘新投公司负责开展前期研究） | 清风路或莲坪大道过江通道 | 前期研究 | 开展新学士路过江通道和莲坪大道过江通道前期研究工作 | 2024-2025 |  |  |  | 完成方案研究 |  |  |
| 394 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 梅江路（C线）道路工程 | 前期研究 | 长约3.2千米，西二环线-桃花岭景区环道-梅浦联络线，为城市次干路或支路，西二环线-桃花岭景区环道路幅宽24米；桃花岭景区环道-梅浦联络线路幅宽16-24米 | 2023-2027 | 33000 |  |  | 完成方案设计 |  |  |
| 395 | 主体待定 （湘新投公司负责开展前期研究） | 洋湖大道-含浦大道快改（潭州大道-云栖路段） | 前期研究 | 洋湖大道约1.9千米，含浦大道（洋湖大道/学士联络线）约2.3千米，总长约4.2千米 | 2023-2025 | 27720 |  |  | 方案研究 |  |  |
| 396 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司 | 梅溪湖核心泵站扩容 | 前期研究 | 考虑远期污水和初雨污染治理要求，提高系统抗风险能力，合理确定梅溪湖核心泵站近远期设计规模，并对“厂-站-网”规模进行进一步论证。待调规完成后再行启动工程实施 | 2023-2025 | 10000 |  |  | 完成研究方案及调规报告编制 |  |  |
| 397 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 意杨路（黄桥大道-樱花路）道路工程 | 前期研究 | 长约2013米，宽30米 | 2023-2024 | 14000 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 398 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 丁香路（栀子路-玫瑰路）道路 工程 | 前期研究 | 长约906米，宽度20米 | 2023-2024 | 5400 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 399 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 黄馨路（丁香路-意杨路）道路 工程 | 前期研究 | 长约334米，宽度20米 | 2023-2024 | 1800 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 400 | 梅溪湖投资（长沙）有限公司 | 黄杨路（意杨路-梅溪湖路西延线）道路 工程 | 前期研究 | 长约568米，宽度20米 | 2023-2024 | 3400 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 401 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司 | 梅溪湖水质净化厂（二期）配套人工湿地项目 | 前期研究 | 污水处理规模20万吨，项目占地约330亩 | 2023-2025 | 60000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 402 | 湖南湘新水务环保投资建设有限公司 | 梅溪湖水质净化厂（一期）污泥处置项目 | 前期研究 | 污泥处置设计规模200吨/日（含水率80%），主要建设内容包括污泥高干脱水系统、污泥资源化利用系统、除臭系统等 | 2023-2024 | 6500 |  |  | 确定实施模式 |  |  |
| 403 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 白庭路（含浦大道-靳江河南岸） | 前期研究 | 白庭路（含浦大道-靳江河南岸）：城市主干路，北起含浦大道，南至靳江河南岸，全长约2.2千米，规划路幅宽36米 | 2024-2026 | 55000 |  |  | 完成初步设计编制 |  |  |
| 404 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 白庭路 | 前期研究 | 白庭路（X082-长潭界）：城市主干道，全长4千米，标准横断面40米，双向6车道 | 2024-2026 | 40000 |  |  | 完成方案研究 |  |  |
| 405 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 红桥大道 | 前期研究 | 红桥大道（白庭路-潇湘大道）：白庭路至潇湘大道，道路等级为城市主干路，长约3200米，宽36米 | 2024-2026 | 23000 |  |  | 完成方案审查 |  |  |
| 406 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 前期研究 | 红桥大道（长潭西-白庭路）：长潭西至白庭路，道路等级为城市主干路，长约900米，宽36米 | 2024-2026 | 8000 |  |  | 完成方案审查 |  |  |
| 407 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 巴溪洲联络桥（二期） | 前期研究 | 长约350米，宽约5米 | 2023-2026 | 3080 |  |  | 根据招商情况适时完成部分前期工作 |  |  |
| 408 | 长沙湘江通用航空发展有限公司、湖南湘江新区投资集团有限公司 | 长沙坪塘通用机场（临时起降点）配套设施 项目 | 前期研究 | 1.站前广场及进场道路（暂定名）：占地面积约120亩，包含进场道路、集散中心、绿化、停车场、充电桩等，投资约1.7亿元（具体建设内容以审定的方案为准） | 2023-2024 | 17000 |  |  | 启动设计，完成成拆迁工作 |  |  |
| 409 |  |  | 前期研究 | 2.长沙市航空应急管理中心（暂定名）：占地面积约70亩，建筑面积约36000平方米，投资约1.5亿元（具体建设内容以审定的方案为准） | 2023-2024 | 15000 |  |  | 完成拆迁工作 |  |  |
| 410 |  |  | 前期研究 | 3.无人机空管服务中心（暂定名）：占地面积约40亩，建筑面积约20000平方米，投资约0.84亿元（具体建设内容以审定的方案为准） | 2023-2024 | 8400 |  |  | 完成拆迁工作 |  |  |
| 411 |  |  | 前期研究 | 4.通航展销中心（暂定名）：占地面积约75亩，建筑面积约100000平方米，投资约3.23亿元（具体建设内容以审定的方案为准） | 2023-2024 | 32300 |  |  | 完成拆迁工作 |  |  |
| 412 |  |  | 前期研究 | 5.机场配套设施（二期），占地面积约584亩，建筑面积约100000平方米，投资约3.23亿元（具体建设内容以审定的方案为准） | 2023-2024 | 100000 |  |  | 启动拆迁工作 |  |  |
| 413 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 大王山片区基础设施配套工程 | 前期研究 | 1.莲花湖：位于潭州大道以西学士路以北的长沙恒大童世界核心区域，北连长塘水库，南通正家坡塘，东连桐溪水系，规划新建小型水库一座，水库水域面积约290亩 | 2023-2027 | 32148 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 414 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 前期研究 | 恒大童话市政配套项目：恒大童话世界乐园用地范围内配套建设的广场及其他公共绿化工程约120亩，具体建设内容待定 | 2023-2027 | 38920 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 415 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 人民港排渍泵站 | 前期研究 | 现状规模3.76吨/秒，远期规划规模 35吨/秒 | 2023-2024 | 5000 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 416 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 大王山片区污水提升 泵站 | 前期研究 | 占地7000平方米，规模9万吨/天 | 2023-2024 | 1800 |  |  | 完成方案编制 |  |  |
| 417 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 大王山北部片区环境优化项目 | 前期研究 | 门户广场及绿廊环境优化项目位于坪塘片区，项目总面积约131560平方米，拟建内容主要包括：广场铺装、入口标志物、人行景观桥、游步道、景观绿化、夜景亮化、给排水管网、景观小品等相关配套设施。本项目总投资估算约9800万元，最终投资金额以项目审批通过的可行性研究报告批复为准，建设资金为政府投资 | 2023-2024 | 9800 |  |  | 方案研究 |  |  |
| 418 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 |  | 前期研究 | 莲坪路环境优化项目位于坪塘片区，项目总面积约58250平方米，拟建内容主要包括：现有道路内绿化改造、道路外侧绿化、游步道、夜景亮化、给排水管网、景观小品等相关配套设施。本项目总投资估算约3450万元，最终投资金额以项目审批通过的可行性研究报告批复为准，建设资金为政府投资 | 2023-2024 | 3450 |  |  | 方案研究 |  |  |
| 419 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 大王山北部片区环境优化项目 | 前期研究 | 莲坪城市公园项目位于坪塘片区，东临蓝天路、南接莲坪路，北临蓝山路，项目总面积约50108平方米，拟建内容主要包括：广场铺装、游步道、景观绿化、夜景亮化、给排水管网、景观小品等相关配套设施。本项目总投资估算约3000万元，最终投资金额以项目审批通过的可行性研究报告批复为准，建设资金为政府投资 | 2023-2024 | 3000 |  |  | 方案研究 |  |  |
| 3.2 长沙高新区管委会项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 桥头铺河（夏鹃路-雷锋河西侧）改道 工程 | 新建 | 1200米长河道改道工程 | 2022-2023 | 8000 | 6000 | 区财政 | 主体施工 | 12月 |  |
| 421 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 桐梓坡路（雷高路-麓景路）立体空间提质改造工程 | 新建 | 桐梓坡路提质改造区段西起雷高路，东至麓景路，共计约6500米 | 2022-2022 | 38000 | 38000 | 区财政 | 建成通车 | 2月 |  |
| 422 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 玫瑰路 （枫林路-红枫路） | 新建 | 长1280米，宽30米 | 2022-2023 | 12000 | 10000 | 财政预算 | 路基及排水施工 | 8月 |  |
| 423 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 海葱南路（枫林路—红枫路） | 新建 | 长1100米，宽20米 | 2022-2023 | 15500 | 5000 | 财政预算 | 启动建设 | 12月 |  |
| 424 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 东方红路（黄金大道-看云路）立体空间提质改造工程 | 新建 | 东方红路提质改造区段从黄金大道延伸至看云路，共计约 7200 米 | 2022-2023 | 80000 | 20000 | 财政预算 | 主体施工 | 12月 |  |
| 425 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 岳麓大道（收费站以东）南北辅道贯通工程 | 预备 | 岳麓大道收费站以东10公里南北辅道拉通扩展，先期实施岳麓大道（东方红路-麓谷大道）南辅道贯通拓宽 | 2023-2025 | 30000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 426 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 麓谷大道（青山路-桐梓坡路）扩宽工程 | 预备 | 道路长1400米，宽46米，城市主干道 | 2023-2025 | 12000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 427 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 岳麓大道（旺龙路以东）高架改造工程 | 预备 | 岳麓大道旺龙路以东2公里全线高架化改造 | 2023-2025 | 50000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 428 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 麓云路北延线工程 | 预备 | 规划建设道路全长1000米，含800米下穿隧道 | 2023-2025 | 25000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 429 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 日月湖公园 | 预备 | 将明湖公园、安支塘公园合并打造45公顷公园 | 2022-2024 | 20000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 430 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 枫林路南侧（黄桥大道-薄荷路）污水管道工程 | 预备 | 该项目为枫林路以北排水通道，长度约2000米 | 2022-2024 | 4000 |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 431 | 长沙高新区 | 岳麓大道南侧辅道（东方红路至旺龙路路段） | 预备 | 规划为绿地，宽20米。东方红路至旺龙路路段，全长0.7公里 |  |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 3.3 长沙经开区管委会项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 长沙经开区 | 花园港流域雨污分流整治工程 | 新建 | 污染治理： （1）市政管网补齐及完善，管径d500~d600，长度约12.14公里 （2）市政管网病害修复约48处 （3）小区雨污分流新建约1.93公里2；（4）一体化污水处理设施8座及污水收集支管d300~d400长度约11公里 内涝整治： （1）新建雨水管道，管径d800~d1200，长度约1.3公里。管径d1500~d2400雨水管道1.2公里 注：最终以实际研究的建设内容为准 | 2022-2025 | 28944 | 1000 |  | 开展前期工作，适时启动建设 | 12月 |  |
| 433 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 蓝田公园 | 新建 | 占地4.1公顷，属于社区公园，主要建设内容包含绿化，园建、管理用房等 | 2022-2023 | 9943 | 8048 | 区级财政 | 前期设计工作，适时启动建设 | 3月 |  |
| 434 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 三博公园（暂用名） | 新建 | 项目位于人民东路以北、黄兴大道以西，建设地下停车场、景观、路基路面、综合管线、管理用房、强弱电等 | 2022-2024 | 12010 | 7000 | 区级财政 | 完成基础及地下室结构 | 1月 |  |
| 435 | 长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司 | 龙峰北路跨（长杭高速跨线桥） | 预备 | 龙峰路跨线桥位于雷鸣路与长永南辅道之间，桥长约290米，桥梁跨径组合（30+30+26+26）米预制小箱梁+（2*45）顶推钢箱梁+3*30米预制小箱梁 | 2022-2024 | 12500 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 436 | 长沙经济技术开发区城建开发有限公司 | 远大路（芙蓉区界～长桥社区综合市场） | 预备 | 城市主干路，道路全长803米，红线宽度36米 建设内容：路基路面、排水、景观、亮化、综合管线等 | 2022-2023 | 8400 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 四、浏阳市及宁乡市项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 浏阳项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 浏发集团 | 水佳片区开发-泰学路（长岭路-水佳路）建设项目 | 新建 | 长约290米，宽12米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022 | 766 | 766 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 438 | 浏发集团 | 水佳片区开发-水佳路（复兴路-李畋路）建设项目 | 新建 | 长约1060米，宽36米，主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 8400 | 2000 | 自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 439 | 浏发集团 | 水佳片区开发-李畋路（浏阳河路-白沙路）建设项目 | 新建 | 长约868米，宽42米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 8020 | 1000 | 自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 440 | 浏发集团 | 2022年电力630攻坚 项目 | 新建 | 水佳变电站配套出线，新建10KV电力埋管，道吾山路（复兴路-泰安路）12孔，复兴中路与白沙路交口12孔，秋收路（浏阳河路-白沙路）14孔，浏阳河路（圭斋路-秋收路）12孔，天马路（天马大桥-六桥6孔，圭斋东路（思邈公园-浏阳河路）12孔 | 2022 | 2100 | 2100 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 441 | 浏发集团 | 长兴北片区开发-复兴路（浏阳大道-大围山路）建设项目 | 新建 | 长约673米，宽42米，主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 6500 | 1000 | 自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 442 | 浏发集团 | 杉松、金桥片区开发-高力城市公园支路（道吾山路-菊花石路）建设项目 | 新建 | 长约370米×2，宽15米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、交通、绿化、亮化等 | 2022-2024 | 2500 | 500 | 自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 443 | 浏发集团 | 杉松、金桥片区开发-杉松片城市支路（鼎丰路-南泥湾路） | 新建 | 长约928米，宽20米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、交通、绿化、亮化等 | 2022-2024 | 4100 | 4100 | 自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 444 | 浏发集团 | 2022年智慧停车系统建设项目 | 新建 | 中医院新院区停车场建设、城市广场南停车场扩建、南转盘大型车辆停车场等停车场的新建和改造升级；新增和已建成道路智慧停车位的无人化视频技术设备及系统平台升级；已建成道路停车位和停车场老化破损的标识标牌标线和地面的修复翻新等 | 2022-2023 | 1980 | 1500 | 自筹 | 完成部分建设 | 12月 |  |
| 445 | 浏发集团 | 多元经营-菊花石路南侧临时停车场项目 | 新建 | 主要建设内容包括地面停车位、基础、砼路面、人行道铺装、排水、绿化、照明、指示牌等 | 2022 | 400 | 300 | 自筹 | 完成建设 | 12月 |  |
| 446 | 浏发集团 | 水佳片区开发-锦程大道（李畋路-浏阳河路）建设项目 | 新建 | 长约810米，宽100米，包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 19756 | 10000 | 自筹 | 完成可研 | 12月 |  |
| 447 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 浏北路（永福路-华振供水段）道路工程 | 新建 | 城市支路、道路长度200米，路幅宽度12米，起于永福路，止于华振供水企业南侧 | 2022-2023 | 500 | 200 | 业主自筹 | 完成路基工程 | 8月 |  |
| 448 | 浏发集团 | 新屋岭片区开发-双拥路（杉松路-鼎丰路）建设项目 | 预备 | 长270米，宽26米，包括路基、路面、给排水、亮化、绿化等 | 2022-2023 | 5900 |  |  | 完成前期手续，具备开工条件 |  |  |
| 449 | 浏发集团 | 新屋岭片区开发-杉松路（双拥路-鼎丰路）建设项目 | 预备 | 长约400米，宽32米，包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 6900 |  |  | 完成前期手续，具备开工条件 |  |  |
| 450 | 浏发集团 | 新屋岭、杉松、金桥片区开发-济川河渠（禧和路-干渠）建设项目 | 预备 | 长1680米，包括箱涵、基础、防护、土方等工程 | 2022-2023 | 6400 |  |  | 完成前期手续，具备开工条件 |  |  |
| 451 | 浏发集团 | 杉木、金桥片区开发-东沙路（菊花石路-大围山路）建设项目 | 预备 | 长约550米，宽32米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 7900 |  |  | 完成前期手续，具备开工条件 |  |  |
| 452 | 浏发集团 | 水苑路（水佳路-李畋路）建设项目 | 预备 | 长约970米，宽18米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022-2023 | 3900 |  |  | 完成部分建设 |  |  |
| 453 | 浏发集团 | 水佳路（白沙路-锦程大道）建设项目 | 预备 | 长约476米，宽36米，主要包括土石方、道路、涵洞、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022-2024 | 3800 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 454 | 浏发集团 | 杉松路（双拥路-道吾山路）建设项目 | 预备 | 长约937米，宽32米，主要包括土石方、道路、涵洞、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022-2024 | 7100 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 455 | 浏发集团 | 济川河渠（道吾山路-鼎丰路、胡家路-南泥湾路、燎原路-菊花石路） | 预备 | 河道长约1450米，包括坡岸防护、绿化等 | 2022-2024 | 2800 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 456 | 浏发集团 | 胡家路 （杉松路-鼎丰路）建设项目 | 预备 | 该项目为片区开发经营性项目的配套项目。长约362米，宽26米，包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等 | 2022-2024 | 3738 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 457 | 浏发集团 | 菊花石路（杉松路-鼎丰路）建设项目 | 预备 | 长约417米，宽32米，主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022-2024 | 3000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 458 | 浏发集团 | 大围山路（西北环线-胡家路）建设项目 | 预备 | 全长1116米，路幅宽42米，城市主干道，设计车行速度为50千米/小时，建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线等工程 | 2022- | 11000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 459 | 浏发集团 | 燎原路（予倩路-西北环线）建设项目 | 预备 | 长约956米，宽32米，包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 6730 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 460 | 浏发集团 | 大围山路（复兴路-李畋路）建设项目 | 预备 | 长约1050米，宽42米，设计车速50公里/小时，城市主干道，建设包括道路、交通、桥梁、隧道、排水、综合管线、照明、绿化等工程 | 2022- | 29491 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 461 | 浏发集团 | 双枫浦大桥建设项目 | 预备 | 长约350米，宽度32米；双向六车道+人行道 | 2022- | 20000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 462 | 浏发集团 | 燎原路（龚家桥路-道吾山路）西侧人行道等配套设施工程项目 | 预备 | 1、燎原路（龚家桥路-道吾山路）西侧人行道等配套设施，长约880米，宽9米；2、新屋岭小学支路（新屋岭小学公园道路-燎原路），长约200米，宽16米 | 2022- | 1400 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 463 | 浏发集团 | 博德路（南泥湾路-东沙路）建设项目 | 预备 | 该项目为片区开发经营性项目的配套项目。长约1286米，宽32米，包括土石方、路基、路面、排水、管综、桥梁、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 20304 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 464 | 浏发集团 | 浏阳市垃圾处理二期建设项目 | 预备 | 建设占地约110亩，设计填埋库容150万立方米 | 2022- | 46000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 465 | 浏发集团 | 北正北路 （丰顺源-南泥湾路）建设项目 | 预备 | 长约430米，宽36米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 700 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 466 | 浏发集团 | 南泥湾路 （西北外环线东延）建设项目一期 | 预备 | 长约6千米，宽42米，主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 80000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 467 | 浏发集团 | 高铁站站前广场项目 | 预备 | 面积约40000平方米，根据片区规划确定设计内容 | 2022- | 50000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 468 | 浏发集团 | 浏府南路 （复兴路-泰安路）建设项目 | 预备 | 长约355米，宽18米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 700 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 469 | 浏发集团 | 浏阳市嗣同路历史文化街区城市更新项目 | 预备 | 嗣同路历史文化街区城市更新项目起于谭嗣同故居，沿嗣同路、解放南路至谭嗣同纪念祠，全长约1公里。项目辐射范围北至圭斋路、南至才常路、西至解放路、东至新文路步行街，约240亩。项目沿线有谭嗣同故居、欧阳予倩故居、问津古寺、谭嗣同祠等4处历史文化遗迹，以及千年古樟等自然景观，主要建设内容包括景观小品、立面改造、照明工程、游步道、铺装工程、绿化工程及配套设施设备 | 2022- | 8000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 470 | 浏发集团 | 博德路（浏阳大道-大围山路）建设项目 | 预备 | 长约514米，宽32米，主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 3700 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 471 | 浏发集团 | 鼎丰路（道吾山路-西北环线）建设项目 | 预备 | 长约1436米，宽42米，主要包括土石方、道路、涵洞、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 15000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 472 | 浏发集团 | 博德路（大围山路-胡家路）建设项目 | 预备 | 长约880米，宽32米，主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 7200 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 473 | 浏发集团 | 浏阳河西路（平水路-西湖山路）建设项目 | 预备 | 长约1937米，宽28米，主要包括土石方、道路、桥梁、隧道、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 35000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 474 | 浏发集团 | 浏青路（斑竹路-荷花路）建设 项目 | 预备 | 长约362米，宽26米，主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等 | 2022- | 4000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 475 | 湖南金阳新城建设发展集团有限公司 | 健福路 （北盛大道－浏阳湖畔雅苑地块北侧）道路 工程 | 预备 | 道路长约340米，路幅宽24米，城市次干路，南起于北盛大道，北止于浏阳湖畔雅苑地块北侧边界。工程内容：路基、路面、给排水、综合管线、绿化、照明、人行道铺装、交通等 | 2023-2023 | 5000 |  |  | 完成相关前期手续 |  |  |
| 476 | 湖南金阳新城建设发展集团有限公司 | 洞阳收费站、洞阳互通改造及牛泸路南延线工程 | 预备 | 牛泸路起点为长寿大街，往北下穿杭长高速后，终点顺接现有健安大道，全长约 1.94 公里。洞阳互通改建为对现有匝道进行改造，收费站进行改建，将洞阳互通改造为全互通形式 | 2022-2024 | 46630 |  |  | 完成可研报告，进行国土调规、报批，待规划确定后启动设计工作 |  |  |
| 477 | 湖南金阳新城建设发展集团有限公司 | 健寿路南延线（金阳大道－健康产业园） | 预备 | 健寿路（金阳大道-长浏高速）城市主干路，道路长约 2600 米，路幅宽 27-42 米，北起于金阳大道，南止于长浏高速公路 | 2022-2024 | 51680 |  |  | 完成可研报告，进行国土调规、报批，待规划确定后启动设计工作 |  |  |
| 478 | 浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司 | 礼耕南路（永新路-金阳大道）、金阳大道北辅道（中烟调香项目段）道路工程 | 预备 | 均为城市次干道，礼耕南路道路长度1650米，路幅宽度 20 米；金阳大道北辅道（中烟调香项目段）道路长度 750 米，路幅宽度 16.75 米；项目起于永新路，止于金阳大道北辅道 | 2023-2024 | 8000 |  |  | 完成可研批复、完成方案设计 |  |  |
| 479 | 属地政府及相关单位 | 湘府东路东延（机场中轴大道-浏阳市内） | 前期研究 | 项目起于机场中轴大道，往东延至浏阳市境内，全长约 18.4 公里 | 2022-2024 |  |  |  | 开展前期研究 |  |  |
| 4.2 宁乡项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 园区道路维护维修以及土方边坡 处理 | 新建 | 园区道路维护维修（车站路、谐园路等）和入园项目的边坡处理 | 2022-2022 | 6000 | 6000 | 自筹 | 完成建设 | 9月 |  |
| 481 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 玉成路（玉兴路-玉煤大道） | 新建 | 项目全长600米，道路等级为城市次干道，路幅宽20米 | 2022-2022 | 3764 | 3764 | 建设单位自筹 | 路基路面、绿化、亮化 | 6月 |  |
| 482 | 金玉公司 | 金玉工业园园区110KVA变电站配套设施项目 | 新建 | 新建混凝土道路600米及变电站平整土方工程（约40万立方 | 2022-2023 | 600 | 300 | 建设单位自筹 | 启动建设 | 6月 |  |
| 483 | 金玉公司 | 宁乡经开区绿色建材产业园建设项目一期玉兴路工程（金良路-金达路） | 新建 | 道路长2187米，路幅宽32米，包括路基、路面、综合管线、绿化、亮化等工程 | 2022-2023 | 7000 | 4200 | 建设单位自筹 | 启动建设 | 5月 |  |
| 484 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 宁乡高新区净塘村变电站配套澳洲路及金林西路电力埋管 | 预备 | 10KV电力埋管路径长度2650米 | 2022-2023 | 5500 |  |  | 完工 |  |  |
| 485 | 长沙金洲 新城开发建设投资有限公司 | 金洲大道（历泉路-美洲路）南侧辅导拓宽 | 预备 | 长度约2000米，拓宽至7.5米 | 2022-2023 | 8000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 486 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 福马南路（龙江路-白马大道） | 预备 | 项目全长356米，规划红线宽度16米，道路等级为城市支路，设计速度30公里/小时，沥青砼路面 具体建设内容为道路、交通设施、绿化、排水、照明、电力埋管等工程 | 2022-2023 | 5500 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 487 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 高铁新城片区综合开发配套金宁大道（玉菁段） | 预备 | 项目全长3500米，道路等级为城市主干道，路幅宽40米 | 2022-2023 | 65700 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 488 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 学府路 | 预备 | 项目全长 976 米，路幅宽 44 米，城市主干道，设计速度 40 公里/小时，沥青砼路面。主要建设内容为路基土石方、路面、给排水工程、涵洞、环境景观、交通设施、照明、电力埋管、公共安全视频监控系统和其他附属设施等工程 | 2022-2023 | 11707 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 489 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 沿江路（仁福大道-溜子洲大桥） | 预备 | 包括路基工程、路面工程、防护工程、桥涵工程、排水工程、绿化景观工程、照明工程、交通工程及附属设施等 | 2022-2023 | 14281 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 490 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 宁乡西站综合客运枢纽项目 | 预备 | 一期包括西广场、换乘大厅、胜利东路部分及进站匝道；二期为客运枢纽（汽车客运）及站前广场 | 2022-2023 | 46898 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 491 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 胜利东路（春风路-春城北路） | 预备 | 项目全长约1.036公里，含进站匝道的路幅宽30米，不含进站匝道的标准路幅宽24米，双向四车道，沥青混凝土路面 | 2022-2023 | 8000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 492 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 春城北路（站前路-胜利东路） | 预备 | 城市主干路，设计时速为50公里/小时，全长约382.017米，路幅宽度为36米，双向六车道，沥青混凝土路面 | 2022-2023 | 6068 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 493 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 春秀路（站前路-胜利西路） | 预备 | 全长约587.834米，路幅宽度为30米，双向四车道，沥青混凝土路面 | 2022-2023 | 6000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 494 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 合康路（塘湾路-玉煤大道） | 预备 | 项目全长485米，道路等级为城市次干道，路幅宽20米 | 2022-2023 | 3000 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 495 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 塘湾路（仁福大道-入园路） | 预备 | 项目全长465米，道路等级为城市次干道，路幅宽24米 | 2022-2023 | 3300 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 496 | 宁乡市城市建设投资集团有限公司 | 入园路（塘湾路-玉煤大道） | 预备 | 项目全长426米，道路等级为城市次干道，路幅宽24米 | 2022-2023 | 3200 |  |  | 完成可研 |  |  |
| 497 | 宁乡国资投资控股集团有限公司 | 银河路 | 预备 | 全长 240 米，路幅宽 18 米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度 30 公里/小时 | 2022-2023 | 5500 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 498 | 宁乡国资投资控股集团有限公司 | 长郡路 | 预备 | 道路全长 1136 米，道路宽 32 米，道路等级为城市次干道，双向四车道，设计速度 40 公 里/小时。项目终点段（下穿岳宁大道框架桥段）长 164 米进行路面改造 | 2022-2023 | 7000 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 499 | 宁乡国资投资控股集团有限公司 | 沩东大道（滨江大道-长郡路） | 预备 | 项目全长 1060 米，路幅宽为 32 米，道路等级为城市次干道，双向四车道，设计速度 40公里/小时 | 2022-2023 | 5400 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 500 | 宁乡国资投资控股集团有限公司 | 金盾路 | 预备 | 全长 1358 米，路幅宽为 18 米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度 30 公里/小时 | 2022-2023 | 5300 |  |  | 完成可研批复 |  |  |
| 501 | 宁乡国资投资控股集团有限公司 | 曾家河 防洪堤 | 预备 | 本项目北起319国道，南至岳宁大道公路，全长约1.308公里，对该段曾家河左岸河堤防洪标准提高至50年一遇，主要建设内容为河道清淤拓宽，堤防边坡加高放缓，坡脚护坡1.308公里、高坝拆除重建，排水涵重建等 | 2022-2023 | 2000 |  |  | 完成可研 |  |  |

长沙市住房和城乡建设局办公室 2022年2月23日印发