韶山毛泽东同志纪念馆南岸、专题馆武警班卫生间隔断改造工程 预 算 审 核 湖南佳扬工程项目管理有限公司 2024年03月20日

湖南佳扬工程项目管理有限公司

湘佳扬［2024］第017号

韶山毛泽东同志纪念馆南岸、专题馆武警班卫生间隔断改造工程

预算审核报告

韶山毛泽东同志纪念馆：

受贵单位委托，我公司对“ 韶山毛泽东同志纪念馆南岸、专题馆武警班卫生间隔断改造工程”的预算进行审核，参与本次咨询工作的造价工程师郑重声明：

1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；

2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；

3、本咨询报告的结果是依据委托方提供的复印件资料进行分析计算所得，对所提供资料的准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；

4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；

5、委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

注册造价师：                   注册证号：

一、建设单位名称：韶山毛泽东同志纪念馆

二、建设项目名称：韶山毛泽东同志纪念馆南岸、专题馆武警班卫生间隔断改造工程

三、建设项目地点：湖南省韶山

四、咨询服务时间：2024年03月13日至2024年03月20日

五、项目概况

韶山毛泽东同志纪念馆南岸、专题馆武警班卫生间隔断改造工程，包含拆除工程、铝蜂窝板金属隔断安装工程。

六、预算审核依据

1、建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；

2、湖南省住房和城乡建设厅“关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知”（湘建价[2020]56号）；

3、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2020年《湖南省安装工程消耗量标准》、2021年《湖南省房屋改造加固及维修消耗量标准》以及相关文件；

- 湖南省建设工程造价管理总站“关于机械费调整及有关问题的通知”（湘建价市[2020]46号）；

- 南岸卫生间、专题馆武警班卫生间隔断设计图；

- 6、材料价格按《韶山市建设造价》2024年02月及市场价。

七、预算审核说明

1、审核方法：本项目采用全面逐项详细审核法；

2、审核内容：工程量审核、综合单价、计价办法审核；

3、审减主要内容及说明：

（1）根据信息价及市场价，材料单价调整；

（2）根据2020定额计算规则，部分定额调整；

（3）根据建设单位要求，增加不可预见费8308.31元。

八、预算审核结论

本工程预算送审金额为138629.10元，经我公司审核后，预算审定金额为102538.04元（大写：壹拾万零贰仟伍佰叁拾捌元零肆分），核减金额为36091.06元，审减率为26.03%。

九、报告附件：

附件一：预算清单

注册造价工程师：

湖南佳扬工程项目管理有限公司

复核造价工程师：

2024年03月20日