附件4

2022年度项目支出绩效自评表

（运行维护经费）

| 项目支 出名称 | 运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管 部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目 资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 281.08 | 423.73 | 98.45 | 10 | 23.23% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 281.08 | 423.73 | 98.45 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 39.24 | 39.24 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完成电梯项目方案的变更。 2.完成公车购置。 3.信息系统整体升级改造后续工作。 4.视频系统设计建设。 5.韶山干部学院基建后续工作。 |  |  |  | 1.完成了加装电梯的后续方案变更。 2.购置一辆公务车辆。 3.信息化系统整体改造维护工作完成，因对方不守约部分质保金不予支付。 4.完成前期的监理、设计、建设。 5.按照工作进度进行工程施工付款。韶山干部学院校区2021年底已投入使用。相关设施陆续完备。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 信息系统子项目数 | 2个 | 2个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 视频系统全面巡检次数 | 1次/季度 | 1次/季度 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 视频系统现场值守人员 | 1-2人 | 2人 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目设计质量 | 良好 | 良好 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目建设质量 | 良好 | 良好 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 项目监理质量 | 良好 | 良好 | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 视频系统改造项目阶段完成时间 | 当年 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 信息化改造系统完成时间 | 当年 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 加装电梯阶段完成时间 | 当年 | 完成 | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目支出预算控制率 | 0 | 589% | 2 | 1 | 年中追加了韶山干部学院校园建设等大额经费 |
|  | 效益 指标 (30分) | 经济效益 | 成本节约 | 视频系统改造后可节省到现场的交通费等费用 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 视频系统改造项目 | 提高校（院）会议和教学的信息化水平，推进与市州党校的互通。 | 有效提高了校（院）管理和培训的信息化水平，提高了校（院）的工作和培训效率。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 电梯改造 | 满足学员居住需要，提高学员的培训效率。 | 通过新增电梯（尚未完成）可提高学员住宿的便捷。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 党性教育馆 | 通过展示中国共产党带领人民浴血奋战的光辉事迹，回顾先辈们艰苦奋斗的伟大历程，让参观学习者接受党性教育，增强党性修养，从而更加的爱国、爱党、爱人民。 | 党性教育馆开放后让参观学习者从心灵上受到党性的洗礼，从而更加坚定自己的共产主义信念，为中华民族伟大复兴而奋斗。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  | - | - |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 视频系统建设 | 推进智慧校园建设，满足市州党校、学员和教职员工对高质量信息化服务的需求。 | 视频系统完成后，可在未来较长一段时间为市州党校，校（院）教学、科研、管理等工作提高高质量服务。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 党性教育影响力 | 在党性教育馆内，通过多种形式的党性教育，提升党性教育的时效性和影响力。 | 党性教育馆采用新颖独特的方式、生动鲜活的案例使党性教育深入学员心里，使党的红色基因生生不息、永续传承。 | 3 | 3 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 学员满意度 | ≥95% | 96.5% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：胡军                               填报日期：2022年5月30日

联系电话：15874226732                     单位负责人签字：