中共祁阳市水利局党组

关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年9月18日至12月31日，市委第一巡察组对水利局党组进行了巡察，2024年3月13日，市委第一巡察组向水利局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改情况

（一）提高认识，强抓落实。

祁阳市水利局高度重视巡察整改工作，及时召开了巡察工作动员大会，认真制定了整改方案，编制了整改台账，明确了责任分工。巡察期间，召开局党组会议3次、局党组扩大会议7次、局副股级以上干部会议3次。水利局对巡察发现的问题进行了认真剖析，研究整改措施，查找问题根源，不仅做到立行立改，并举一反三，杜绝类似问题出现。

（二）督导督办，全面整改。

- 巡察整改履职到位。成立以局党组书记为组长的巡察整改工作领导小组，局党组书记、局长为巡察整改第一责任人，其他班子成员为领导小组成员，领导小组下设办公室，局机关纪检联络员任办公室主任，负责巡察整改工作的协调、联络、跟踪、督办。局班子成员严格落实“一岗双责”，根据其分工，主动认领整改任务，并牵头调度、落实问题整改，确保巡察问题整改到位。

截至2025年2月20日，根据巡察反馈的四个方面18个具体问题，已完成整改16个，阶段性完成2个；巡察交办的立行立改4件，已办结4件；开展专项治理2项，发现问题12个，整改问题12个。巡察整改查处党员干部4人，其中警告3人，党内警告1人；巡察整改约谈35人，清退整改资金292150.76元。

- 集中整改期内整改进展情况

（一）贯彻落实上级决策部署和工作要求方面。

1.学习习近平总书记有关水利工作的重要讲话精神不到位。

整改情况：积极收集整理并学习习近平总书记有关水环境治理、水资源配置方面的重要讲话，有效提高了水利局水资源与水土保持管理能力，并取得了系列成效：一是加强水土保持全链条全过程监管，开展遥感监管图斑核查，强化水土流失防治责任落实，加大水土保持监督执法力度，祁阳市成功创建“国家水土保持示范县”；二是加强取用水监管，开展取用水规范化标准管理，严禁无证取水和超许可、超计划取水行为，限期完成各类取用水管理问题整改；三是开展节约用水，继续推进县域节水型社会建设，实行计划用水管理全覆盖，严格用水统计及用水总量核算，实现用水总量和强度双控目标。

2.“第一议题”制度落实不力。

整改情况：一是建立健全单位“第一议题”制度，由主要领导领学，分管领导结合工作实际开展深入研讨和安排部署。二是严格落实党组会议“第一议题”学习制度，并按照要求严格落实到位，围绕习近平总书记重要讲话和指示批示精神开展学习研讨。

3.落实移民后扶政策存在偏差。

整改情况：一是合理分配移民资金。完善移民后扶项目实施管理办法，遵章守制，按办法执行。认真梳理和调整移民后扶项目，按政策要求做好移民后扶项目。二是加大移民政策宣传。组织召开移民培训工作专题会议，组建调研小组，强化工作效能。正确引导移民户自主培训，让移民户获取各项技能等级证书与资格证书，提升他们的创业和就业能力。三是加强水库移民人口动态管理。通过进村入户核查，完成移民后期扶持直补资金的追缴。健全完善管理制度，安排专人专抓，坚决杜绝类似问题再次发生。

4.履行职责不够到位。

整改情况：一是全面强化河长制。开展“河长履职攻坚年”活动，加强河长制工作督查督导和日常业务指导。认真落实省、市交办问题整改，开展排查，建立问题责任清单，实行销号管理。坚决打击涉河“四乱”违章违法行为。二是提升依法治水力度。加强水行政监管执法、取水许可和水资源费征收管理力度，制定了《祁阳市水利局关于加强取水许可和水资源费征收管理办法》。三是推动灌区升级改造。积极争取水利项目资金用于大江、龙江桥、石喝、双牌等灌区建设。

5.安全生产存在薄弱环节。

整改情况：一是加强安全监管执法。安排专人填报水利安全生产信息系统，进一步做好隐患排查和省市交办安全隐患整改工作。加大安全监管执法力度，规范案件办理，严格依法执法。严格要求在建水利工程承建单位及时购买安全生产责任保险。二是加快病险水库除险加固步伐。全市鉴定为三类坝的水库预计今年全部销号，存在安全隐患的水库可得到全面根治。三是加大山洪沟治理力度。泥河大忠桥镇盐江村段、祝兴段、三口塘镇上马段等实施了泥河山洪沟防洪治理工程，开展护坡护岸建设。

6.落实意识形态工作责任制不到位。

整改情况：一是将意识形态工作纳入党组议事日程。局党组认真学习了《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，召开了意识形态工作专题研究会议、意识形态舆情分析研判会议，并做好工作总结、分析研判和下一步工作安排。二是严格落实网络意识形态工作，严格执行新闻发布“三审”制度。制定局网络意识形态工作细则，落实新闻发布“三审制度”。三是严格落实理论学习中心组学习要求。建立理论学习中心组学习制度，开展轮流授课，安排专人收集、整理、管理资料。四是严格做到“四个纳入”。将意识形态落实到民主生活会、党风廉政建设、领导班子会议。五是加强对下属单位意识形态工作的监督指导。明确要求下属单位组织召开意识形态工作专题会议，将意识形态工作纳入党支部理论学习，进一步完善相关学习制度。

7.落实统战工作有差距。

整改情况：一是组织局党组成员集中学习《中国共产党统一战线工作条例》，将《宗教事务条例》纳入局党组理论学习中心组学习内容。二是按照市委统战工作安排部署，扎实开展统战工作，按时保质上报统战信息。

8.落实保密工作有漏洞。

整改情况：一是制定保密宣传教育培训计划，加强保密宣传工作和保密监督检查。二是制定工作秘密事项清单、涉密会议的工作制度及各项保障措施。三是密级文件严格按照阅文流程审批传阅，实行登记管理。四是加强计算机管理。所有办公电脑张贴了涉密警示标志，排查所有办公电脑是否有保密漏洞，删除敏感信息。新购置一台专人专用专管安可脱网电脑处理敏感信息文件。

（二）全面从严治党主体责任扛得不牢，整治群众身边腐败问题和不正之风不够到位。

9.“两个责任”落实有差距。

整改情况：一是增强管党治党意识。组织学习习近平总书记关于党的自我革命、全面从严治党重要论述。专题研究部署党风廉政建设工作，做好全面从严治党工作年度总体计划，制订班子成员“一岗双责”责任分工。二是落实党风廉政建设主体责任。局党组书记切实履行主体责任，局领导班子按照责任分工落实“一岗双责”。加强与纪检监察部门的沟通，形成监督合力。三是严格执纪问责。开展纪律处分决定执行情况专项检查，严格执行受处分决定的有关规定，退回受处分人员的违规发放的年度绩效奖、薪级工资。四是加强干部队伍日常教育管理。完善了《祁阳市水利局工作人员考勤考纪实施办法》，并严格执行。对违反考勤考纪制度的工作人员进行谈话提醒和通报批评。要求下属单位及时通报违纪违法的典型案例。五是加强纪检组派驻监督。强化政治监督并完善《祁阳市水利局“三重一大”议事制度》，派驻纪检组列席局党组会，全程监督水利局“三重一大”事项。

10.违反中央八项规定精神问题仍然存在。

整改情况：一是清查防汛值班补贴。对发放的防汛值班补贴进行了核查，对不据实的予以清退。二是清退休年假期间人员仍领取的防汛值班补贴。三是清退违规发放的其他各类补助、奖金、津贴。组织相关人员学习中央八项规定精神，对超范围发放的津补贴、奖金予以追缴。四是自查个别下属单位下乡补助发放情况。组织相关人员学习差旅费管理规定，做好派车、派差登记等相关手续，并完善相关事宜管理流程。五是加强租车管理。对违规虚报的租车费已全部追回。六是严格遵守公务接待标准。组织相关人员学习公务接待相关规定，严格按规定实行接待，对超出公务接待部分核实到人，并予以追回。

11.违规报销党建活动费用。

整改情况：一是组织局机关各党支部书记集中学习中央八项规定及其实施细则精神。二是责令4个党支部退还了活动超支费用，并由机关党委书记对4个党支部书记开展批评谈话。

12.财务管理不规范，存在廉政风险。

整改情况：一是完善局机关财务管理制度。完善了《祁阳市水利局财务开支管理办法》，组织相关人员学习政府采购文件，严格遵守政府采购手续。二是加强对局下属单位的财务管理。要求下属单位进行财务自查自纠，完善财务管理制度，严格审批流程。三是在水利系统开展财务内审工作。

13.项目实施监管不严。

整改情况：一是迅速落实正在实施的病险水库除险加固工程项目关键岗位人员的现场履约，严格要求相关人员到位和现场打卡。二是将水利工程项目监理日志和旁站记录进行归档查阅，对不符合要求的监理日志和旁站记录都通知监理单位进行整改，完善签字手续。

14.为民服务意识不强。

整改情况：一是提升饮水安全保障能力。在全市开展一次全面排查，完善农村生活饮用水应急预案，安排资金通过打井解决个别村组干旱缺水问题。二是加速民生水利建设。目前，城乡供水一体化一期已经通水运行，城乡供水二期正在建设，二期完工后农村自来水普及率将高质量提升。

（三）贯彻落实新时代党的组织路线不够严实，基层党建工作存在短板。

15.“三重一大”事项决策制度执行不严。

整改情况：一是规范做好“三重一大”议事记录。组织学习《中国共产党党组工作条例》，认真研究讨论“三重一大”事项，详细做好会议记录，严格遵守局党组会议制度，非党组成员只能列席，不参与表态。二是严格执行“三重一大”制度。认真落实《党组议事规则》各项规定，严格执行“三重一大”事项必上党组会议研究。

16.选人用人工作存在短板。

整改情况：一是交流重要岗位人员。对任职时间过长的下属单位负责人进行转岗交流。二是严格执行借调规定。组织学习中共永州市委组织部《关于进一步规范借调工作人员审批程序的工作提示》，开展抽借调人员清查，现无违规抽借调人员。三是配全下属事业单位领导班子。市水利和库区移民事务中心主任已配备到位。四是免职超职数股级干部。局党组召开会议对相关单位1名副所长、1名副站长进行了免职。五是按“三定”方案规定挂牌。开展挂牌情况大清查，对违规挂牌已经拆除。六是开展事业单位人员“吃空饷”问题专项整治。通过自查自纠，杜绝了“人员在编不在岗”的现象。

17.基层党建工作不够扎实。

整改情况：一是按规定开展组织生活会。加强对党务工作者的培训，组织基层党组织书记集中学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，按规定开展组织生活会，安排专人收集和整理组织生活会资料。二是规范“双述双评”工作。严格按照述职评议会议议程，完整详细的记录好述职、点评内容。

（四）落实巡察发现问题整改不够到位，巡后整改不力，老问题仍然存在。

18.巡察整改不到位、不彻底。

整改情况：一是老屋冲水闸除险加固工程正在施工。二是召开局党组会专题研究人事任免问题，对任职时间过长的下属单位负责人进行了转岗交流。三是开展纪律处分决定执行情况专项检查，严格执行受处分决定情况的有关政策。通过检查追回了违规发放的绩效奖。四是开展事业单位人员“吃空饷”问题专项整治。通过自查自纠，杜绝了“人员在编不在岗”的现象。五是完善机关财务管理制度，健全《祁阳市水利局财务开支管理办法》，并严格执行。成立财务内审小组，对水利系统进行了财务内审专项整治工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，若有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0746-3222554；电子邮箱：qysl3222554@163.com。

中共祁阳市水利局党组

2025年2月21日