附件2
	评审因素
	分值
	评分标准

	施工组织方案

施工组织方案
	40分
	1.施工总体部署与组织架构（8分）

优（8 分）：施工部署逻辑清晰，项目组织架构完整，岗位职责划分明确，施工区段划分、施工流水组织、总分包管理模式科学合理，完全匹配本项目工程特点。

良（4 分）：部署、架构基本完整，岗位职责基本清晰，流水及区段划分基本合理，局部细节有待完善。

中（2 分）：组织架构简单，部署思路笼统，岗位职责划分模糊，与项目匹配度一般。

差（0 分）：无明确施工部署，无项目组织架构，方案脱离本项目实际。

2.施工进度计划及组织保障措施（8分）

优（8 分）：总进度、关键节点计划科学，工序衔接合理，流水施工 / 穿插施工组织可行，工期保障、进度纠偏措施针对性强，满足招标文件工期要求。

良（4 分）：进度计划完整，主要节点齐全，保障措施基本可行，个别工序衔接考虑不足。

中（2 分）：进度计划粗略，关键节点缺失，保障措施泛泛而谈。差（0 分）：无进度计划，或工期不满足招标要求。

3.人、材、机资源组织配置（6分）

优（6 分）：管理人员、作业班组配置合理；材料采购、进场、存储、周转组织安排周密；机械设备选型、进场计划匹配施工工序，资源动态调配方案完善。

良（3 分）：人材机配置基本满足项目需要，部分资源计划不够细化。

中（1 分）：资源配置简单，人员设备数量仅做简单罗列，无进场组织安排。

差（0 分）：资源配置严重不足，无进场组织计划。

4.工程重难点施工组织及技术措施（6分）

优（6 分）：准确识别本项目施工重难点，对应施工组织、工序安排、技术保障措施针对性强，可落地。

良（3 分）：识别主要重难点，有对应措施，但针对性一般。

中（1 分）：重难点识别不全，措施通用性强、缺少项目针对性。差（0 分）：未识别项目重难点，无专项组织措施。

5.现场施工管理组织（6分）

优（6 分）：质量管控组织流程清晰，工序交接、多专业交叉作业协调机制完善，现场平面布置、作业面组织合理。

良（3 分）：具备基本现场管理措施，交叉作业协调考虑不足。

差（0 分）：无现场管理、工序协调相关组织安排。

6.安全文明施工及应急组织保障（6分）

优（6 分）：安全管理组织机构健全，文明施工组织落实到位，突发事件应急组织机构、处置流程完整。

良（3 分）：有安全文明及应急内容，但内容简单。

差（0 分）：缺少安全文明或应急组织相关内容。

	主材质量
	18分
	护墙板主材技术及专项性能（6分）

优（6 分）：主材厚度、基材、防火、抗菌、防潮、耐油污等核心参数全面响应或优于招标文件，适配食堂使用环境，CMA 检测报告齐全有效。

良（4 分）：主要技术参数满足招标要求，检测报告完整，无指标富余。

中（2 分）：部分参数响应模糊，证明材料不全。

差（0 分）：关键参数不满足，无有效检测报告。

配套辅材质量匹配性（4分）

优（4 分）：龙骨、胶、收边条、紧固件等辅材材质、规格明确，防潮防霉环保性能与护墙板主材相匹配。

良（2 分）：主要辅材规格明确，部分描述简略。

差（0 分）：未明确辅材质量标准。

产品质量证明文件（4分）

优（4 分）：产品合格证、第三方检测报告完整有效，样品（如有）与投标描述一致。

良（2 分）：证明文件基本齐全。

差（0 分）：关键证明材料缺失，样品与投标不符。

供货来源及质保承诺（4分）

优（4 分）：明确原厂供货，质保年限优于招标文件，板材脱层、变色、开裂等质量问题售后更换措施完善。

良（2 分）：满足招标文件质保基本要求。

差（0 分）：供货来源不明，质保不满足招标要求。

	类似业绩
	12分
	提供近3年的装修类类似业绩，附合同证明文件复印件。最多3个，每个计4分。



	投标报价
	30分
	以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分记30 分。其他投标人的价格得分统一按公式计算:报价得分=评标基准价÷投标报价×投标报价权值。
为防范恶意低价竞争，若响应报价低于本项目招标控制价的 80%，评委会有权要求供应商现场提交书面成本说明及相关佐证材料，证明报价可以满足工程质量、工期、全部采购需求；供应商无法合理解释或无法提供证明材料的，其响应文件按无效处理。

(评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应作为无效处理。)



说明：
1.供应商的综合得分为：所有评标委员会成员对其评标的综合得分。
2.计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。
3.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐排名第一的成交候选人。
4.凡评委评分项牵涉到的证明文件、数据、承诺，响应文件中未提供、或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该评分项计0分处理。
5.若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评委会将对其所对应的评分项记0分。以上所有证明材料响应文件中需附相关资料复印件并加盖供应商公章。如提供虚假材料(包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等)隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将列入不良行为记录名单，3年内不得参加韶山毛泽东纪念馆采购活动的处罚。
附件3-1
法定代表人身份证明
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间：   年   月   日
经营期限：
经营范围：主营：；兼营：。
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


供应商名称（盖单位章）：
日期：   年   月   日
附件3-2
授权委托书
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件4
报价表

	项目名称

	投标总报价

（已包含价格折扣）
	             元

	合同履行期限
	

	付款方式
	

	项目负责人姓名、身份证号码及电话
	

	其他事项声明
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
